
鹤岗市晟腾矿业有限公司
矿区生态修复方案

鹤岗市晟腾矿业有限公司

2025年10月

鹤岗市晟腾矿业有限公司

矿区生态修复方案

编制单位：哈尔滨梦时环保科[image: image1.wmf]-65.5

-65.5

-65.5

入  风  道

+0.0

行人通路

3#

2#

4#

鹤岗市森福煤矿井筒（

300

米至

-120

米）

+

+

+

-98.6

-110.0

-108.0

-76.0

-80.0

-108.0

-96.0

-110.0

-96.0

-110.0

-112.0

-107.0

-114.0

-115.0

+

333-7

6.20

21°

7043

6.78

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

F28

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

18-1#煤层境界�

-81.9

(18-1已采区)

-76.7

333-8

6.13

21°

2766

2.63

77-9

74-2

73-7

79-6

77-1

78-7

77-4

73-6

60-26

71-9

79-2

6

57-155

58-195

73-8

62-21

55-18

62-22

4.70

-100(18-1)

-46.8

-46.8

水 仓I

-46.8

-46.8

-46.8

-46.5

-46.1

-47.0

-102.0

-131.5

-98.6

-46.8

+

77-9

76-5

74-2

71-9

6

4.70

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

99.7

-

99.7

-61.6

-46.8

-46.8

-53.1

-46.8

-61.6

-46.8

-46.8

-148.99

-156.0

-156.0

-179.0

-146.8

-178.9

-160

-160(21#)

-190(21#)

122b-10

5.66

19°

7956

6.91

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

-75.0

-75.0

-75.0

风硐

技有限公司

法定代表人：刘  杰
项目负责：张文华
编写人员：赵广春  张朝雯
制图人员：单华良
      矿区生态修复方案编制信息表
	采矿权人信息
	采矿权人名称
	鹤岗市晟腾矿业有限公司

	
	统一社会信用代码
	******************
	联系人
	李宗泽

	
	联系地址
	黑龙江省鹤岗市兴山区岭北露天坑东侧

	联系电话
	***********

	
	采矿权证证号
	C2300002011071120116047
	开采方式
	地下开采

	
	采矿权面积
	1.07422km2
	采矿权坐标
	东经***°**′**″-***°**′**″，

北纬**°**′**″-**°**′**″

	
	采矿权有效期限
	21.30年

	
	开采主矿种
	煤
	其他矿种
	

	
	方案编制情形
	 ( 新立  (  延续 ( 方案修编（每5年）  ( 其他

( 扩大矿区范围  ( 变更开采主矿种 ( 变更开采方式   



	方案编制单位
	单位名称
	哈尔滨梦时环保科技有限公司

	
	统一社会信用代码
	******************
	联系人
	刘  杰

	
	联系地址
	黑龙江省哈尔滨市南岗区学兴路
	联系电话
	***********

	
	编制负责人

	
	姓名
	  身份证
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	张文华
	******************
	采矿工程
	高工
	***********
	

	
	主要编制人员

	
	姓名
	身份证
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	赵广春
	******************
	地质
	中级
	***********
	

	
	张朝雯
	******************
	土地管理
	中级
	***********
	

	
	单华良
	******************
	地质
	中级
	***********
	


目          录

1前  言


1一、编制目的


5二、服务年限


7第一章 矿山基本情况


7一、矿业权人基本情况


7二、地理位置与区域概况


10三、矿山开采历史及现状


11四、矿山开发利用概述


22第二章 矿区基础信息


22一、矿区自然条件


26二、社会经济概况


27三、矿区地质环境背景


36四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况


37五、矿区生态状况


39六、矿区及周边人类重大工程活动


39七、矿区生态修复工作情况


39八、矿区基本情况调查指标


41第三章 问题识别诊断及修复可行性分析


41一、问题识别与受损预测


54二、生态修复可行性分析


57三、生态修复分区及修复时序的安排


60四、采矿用地与复垦修复安排


76第四章  矿区生态修复措施与工程


76一、保护与预防控制措施


79二、修复措施


82三、工程内容


84第五章 监测与管护


84一、监测目标与措施


88三、管护目标与措施


90第六章 工程部署与经费估算


90一、总体部署


93二、总体经费估算


112三、年度经费安排


114第七章  保障措施与公众参与


114一、保障措施


116二、公众参与


118三、效益分析


121第八章　结论


121一、结论


122二、建议




1、附图

	序号
	图          名
	比例尺

	1
	鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区土地利用现状图
	1：10000

	2
	鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区地质环境问题现状图
	1：10000

	3
	鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区土地损毁现状图
	1：10000

	4
	鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区地质环境问题预测图
	1：10000

	5
	鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区土地损毁预测图
	1：10000

	6
	鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区生态修复工程部署图
	1：10000


2、附件：

（1） 采矿许可证；
（2） 委托书；
（3） 承诺书； 

（4）（扩大矿区范围）矿产资源储量评审的复函；

（5） 开采方案评审意见书；
（6） 环评报告批复；

（7） 公众参与调查表；

（8）瓦斯等级鉴定报告；

（9）变更企业名称及企业类型事项的函；

（10）晟腾矿业（扩大矿区范围）储量核实报告评审意见书。
前  言

一、编制目的
（一）任务由来
鹤岗市晟腾矿业有限公司为扩大矿区范围以后办理最新的采矿证。按照《自然资源部办公厅下发“关于做好《中华人民共和国矿产资源法》实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审有关工作的通知”》 （自然资办函﹝2025﹞2043号），涉及采矿许可证延续以及开采方案重大调整的，采矿权人应当重新编制方案并报有相应矿业权登记权限的自然资源主管部门评审，并根据自然资源部关于公开征求<自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监管工作的通知（二次征求意见稿）>意见的公告》（2025年6月1日）要求，自2025年7月1日以后，取消了矿山地质环境保护与土地复垦方案，需要重新编制矿区生态修复方案。为此，鹤岗市晟腾矿业有限公司于2025年10月1日委托哈尔滨梦时环保科技有限公司编制了《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区生态修复方案》。我单位于2025年10月25日完成了该方案的编制工作。
（二）编制目的
查明并评估矿山建设及生产活动造成的地质环境问题及其危害，制定生态修复措施，采用工程措施和生物措施等使矿山环境得以恢复或重建，达到最大限度地减小矿业活动对矿山环境的影响，促进矿业开发与矿山环境保护的可协调发展，促进人类与矿山环境和谐相处，保持当地社会经济健康、稳定、可持续发展。同时为生态修复提供技术支持，为自然资源管理部门监管验收生态修复工作提供依据。

1、政策、法律法规依据

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日修订）；
（2）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；
（5）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）（2003年11月24日）；

（6）《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年3月5日）；

（7）《黑龙江省土地管理条例》（2023年3月1日）；

（8）《黑龙江省国土资源厅关于落实矿山环境恢复治理保证金管理暂行办法的实施意见》（黑国土资发〔2008〕1号）；

（9）《土地复垦条例实施办法》（自然资源部，2019年7月24日）；

（10）《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

（11）财政部税务总局海关总署联合公告2019年第39号（关于深化增值税改革有关政策的公告）。
2、技术标准与规范依据
（1）《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43934）； 

（2）《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资规〔2016〕21 号）；

（3）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

（4）《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2017 年）；

（5）《土地利用现状分类》GB/T 21010-2017；

（6）《地下水动态监测规程》（DZ/T0133）；

（7）《区域地质图图例》GB/T 958-2015；

（8）《水土保持综合治理技术规范》GB/T16453-2008；

（9）《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）；

（10）《地下水监测规范》SL/T 183-2005；

（11）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011）；

（12）《土地复垦方案编制规程第 1 部分：通则》（TD/T1031.1-2011）

（13）《土地复垦方案编制规程第 3 部分：井工煤矿》（TD/T1031.3-2011）；

（14）《区域地质图图例》GB/T958-2015；

（15）《综合工程地质图例及色标》GB/T12328-1990；

（16）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；

（17）《综合水文地质图图例及色标》GB/T14538-1993；

（18）《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

（19）《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；

（20）《量和单位》GB3100-3102-1993；

（21）《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

（22）《地下水质量标准》GB/T14848-93；

（23）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018；

（24）《土地基本术语》GB/T 19231-2003；

（25）《地质图用色标准及用色原则》（1:50000）DZ/T0179-1997；

（26）《生态环境状况评价技术规范（试行）》( HJ/T 192-2015)；

（27）《造林技术规程》(GB/T15776-2023)；

（28）《第三次全国国土地调查技术规程》(TD/T1055-2019)；

（29）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（30）《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；

（31）《地质灾害危险性评估规范》GB/T40112-2021；

（32）《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294 号）；

（33）《生态公益林建设技术规程》GB/T18337.2-2001；

（34）《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）；

（35）《耕作层土壤剥离利用技术规范》（TD∕T 1048-2016）

（36）《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（TB 23/T 2913-2021）；
3、资料及其它依据
（1）鹤岗市全国第三次土地调查土地利用图（2022年度变更成果）；

（2）《黑龙江省鹤岗市（兴山矿区）晟腾矿业有限公司（扩大矿区范围）煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（黑齐哈矿储评字〔2025〕001号）；

（3）《鹤岗市晟腾矿业有限公司开采方案》（黑龙江省北来矿业科技有限公司，2025年9月）；

（4）《鹤岗市晟腾矿业有限公司资源整合矿井初步设计（变更）》说明书（黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司2023年5月）；
（5）《鹤岗市晟腾矿业有限公司资源整合安全设施设计（变更）》说明书（黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司2023年5月）；
  （6）鹤岗市晟腾矿业有限公司工业广场平面布置图、矿区地形地质图、储量计算图、剖面图等相关图件；

（7）《鹤岗市森福煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司，2020年8月）；
（6）《鹤岗市森福煤矿资源整合工程项目环境影响报告书》（黑龙江中润环保技术有限公司，2020年11月）。
（三）编制工作概况

哈尔滨梦时环保科技有限公司组织技术人员成立了项目组，于2025年10月1日至10月10日开展了野外地质环境调查。项目组成员对现场进行踏勘，对项目区的生态环境、土地利用现状等进行了调查，收集了有关的基础资料，并进行野外调查、室内综合分析和数据处理。

在方案编制过程中，编制组全体工作人员严格按照《自然资源部关于公开征求<自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监管工作的通知（二次征求意见稿）>意见的公告》（2025年6月1日）和《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1—2011），反复讨论修改，于2025年10月20日编制完成了《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区生态修复方案》。
根据相关规范及矿山特点，工作方法主要包括资料收集、野外现场调查和室内综合分析三部分内容。

（1）资料收集与分析

开展野外现场调查之前，收集的主要资料有矿山开发利用方案、矿山开采现状、生态环境分布等，以了解矿山地质环境概况、生态环境概况；收集井田地形地质图（1：5000）、土地利用现状图（1:10000标准分幅图）、储量计算图（1：5000）等基础图件。根据收集资料，初步确定现场调查方法、工作路线和现场调查内容。

（2）野外调查

根据确定的野外调查路线和调查工作方法安排野外调查任务，野外调查采用1：5000地形地质图作为基础手图，同时参考土地利用现状图等图件展开调查。野外调查主要采取自然要素调查，采用点线结合，以点观察、测量和访问为主，并采用GPS定点，配合路线调查追索，包括调查矿区及周边地区的矿山地质环境条件以及人类工程活动对矿山生态环境影响程度。重点查明土地、植被资源占用和破坏情况，水资源污染及地下水均衡破坏问题，地质灾害的发育程度、规模，生态环境破坏，分析和确定评估要素；进一步分析矿山建设及生产可能诱发、加剧的地质灾害和采矿本身可能遭受的地质灾害。

（3）室内综合分析整理

在综合分析研究现有资料及野外调查的基础上，结合开采方式、开采现状，对存在和潜在的重要矿山生态环境问题进行现状评估和预测评估，编制了《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区土地利用现状图》（1：10000）、《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区地质环境问题现状图》（1：10000）、《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区地质环境问题预测图》（1：10000）、《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区土地损毁预测图》（1：10000）、《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区生态修复工程部署图》（1：10000），编制《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿区生态修复方案》。《方案》是在充分收集资料及开展生态环境、矿山地质环境和土地资源调查的基础上编制的，工作过程符合相关调查规范，方案资料及相关图纸来源真实可靠。《方案》的编制参照了矿山生产规划及当地土地、矿业、地质环境类规划，项目组人员对矿方提供资料进行了认真分析，并在此基础上有针对性地开展了野外调查、资料收集和实地调查工作，为《方案》的可操作性奠定了基础，《方案》的编制依据充分，符合《自然资源部关于公开征求<自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监管工作的通知（二次征求意见稿）>意见的公告》（2025年6月1日）要求。

我单位承诺，方案所采用的资料数据、材料的真实性与准确性经审核确认，真实可靠，如出现问题由我单位负责。

（四）原矿山地质环境保护与土地复垦方案落实情况
2020年8月，鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司编制完成了《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》。由于2023年底至今一直处于停产状态，矿山截至目前没有开展过生态修复工作。
二、服务年限

（一）矿山生产服务年限

依据2024年12月10日哈尔滨众骏矿业勘查有限公司编制的《黑龙江省鹤岗市（兴山矿区）晟腾矿业有限公司（扩大矿区范围）煤炭资源储量核实报告》，截至2024年11月30日，晟腾矿业有限公司矿区范围内煤炭资源储量合计1247.3万吨，其中：控制资源量（KZ）384.7万吨；推断资源量（TD）862.6万吨。 （TM+KZ）占总资源储量的31%。煤类均为1/3JM。
根据2025年9月黑龙江省北来矿业科技有限公司编制的《鹤岗市晟腾矿业有限公司开采方案》确定全矿井可采储量为896.39万t，生产规模30万t/a，本井地质构造简单，煤层赋存稳定，但井田范围内钻孔数量有限，可采储量尚有一定的不确定性，因此储量备用系数取1.4，矿井的服务年限21.30年。
（二）方案服务年限

考虑矿山生态修复工程的实施，本方案设计规划治理年限为生产服务年限期满延后4年（1年治理期，3年管护期），共为25.30年。确定本方案服务年限为25.30年，即自2025年10月—2051年1月。

（三）方案适用年限

矿山企业应根据矿山生产规划和矿山实际地质环境因素变化情况，建议每5年对本方案进行修编，因此本方案适用年限为5年（2025年10月～2030年9月）。

在方案适用期内，涉及采矿权人变更矿山开采方式、矿区范围和生产规模，应当重新编制《生态修复方案》。若在本方案服务期限内矿业权发生变更，则矿山生态修复的责任和义务也将随之转移。

本方案是实施保护、监测和恢复治理矿山地质环境的技术依据之一，本方案不替代相关工程勘察、治理设计。

第一章 矿山基本情况
一、矿业权人基本情况
（一）矿山简介

采矿权人：鹤岗市晟腾矿业有限公司
矿山名称：鹤岗市晟腾矿业有限公司

经济类型：有限责任公司
开采矿种：煤

建设规模：30万吨/年

开采方式：地下开采
矿区面积：1.07422km2
矿山剩余服务年限：21.30年 

开采深度：7#、8#煤层标高从205m至-180m；11#、12#、13#煤层标高从160m至-260m；15#煤层标高从50m至-280m；18-1#、18-2-1#、18-2-2#煤层标高从0m至-280m；18-3#、21#煤层标高从-20m至-360m；22#煤层标高从-50m至-390m。  

二、地理位置与区域概况
（一）地理位置

鹤岗市晟腾矿业有限公司（原鹤岗市森福煤矿）位于鹤岗市东北部，距鹤岗市火车站5km左右，行政区划属兴山区管辖。哈萝公路从矿区南部通过，矿区距哈萝公路6km左右，矿区有水泥板道与哈萝公路相连通，矿区地理坐标：东经***°**′**″-***°**′**″，北纬**°**′**″-**°**′**″，交通较为方便（见交通位置图）。
图1-1 项目区地理位置图
（二）矿区范围及拐点坐标
1、确定采矿权矿区范围坐标见表1-1。

表1-1                        矿区范围拐点坐标表

	拐点号
	X坐标
	Y坐标

	1
	*******.**
	********.**

	2
	*******.**
	********.**

	3
	*******.**
	********.**

	4
	*******.**
	********.**

	5
	*******.**
	********.**

	6
	*******.**
	********.**

	7
	*******.**
	********.**

	8
	*******.**
	********.**

	9
	*******.**
	********.**

	10
	*******.**
	********.**

	11
	*******.**
	********.**

	12
	*******.**
	********.**

	13
	*******.**
	********.**

	14
	*******.**
	********.**

	15
	*******.**
	********.**

	16
	*******.**
	********.**

	标高：7#、8#煤层标高从205m至-180m；11#、12#、13#煤层标高从160m至-260m；15#煤层标高从50m至-280m；18-1#、18-2-1#、18-2-2#煤层标高从0m至-280m；18-3#、21#煤层标高从-20m至-360m；22#煤层标高从-50m至-390m 


图1-2    矿区范围平面布置图
三、矿山开采历史及现状
（一）矿区开采历史情况
根据鹤岗市人民政府关于进入省规划升级改造核准程序鹤岗市森福煤矿名称变更情况的函（鹤政函〔2021〕77号）文件，鹤岗市森福煤矿已于2021年8月24日变更为鹤岗市晟腾矿业有限公司。鹤岗市晟腾矿业有限公司（原鹤岗市森福煤矿）于1996年建井开采，1997年正式投产，生产能力6万吨/年，矿井采用斜井开拓，现有两条井筒，即主井和副井，主井皮带提升，担负矿井提煤及回风任务；副井绞车提升，担负矿井下料、排矸、人员升降等提升任务，副井担负入风任务。走向长壁布置工作面，机采采煤工艺，生产格局为“一采两掘”，爆破普通掘进。

1995年11月，鹤岗矿务局兴山煤矿提交《鹤岗矿务局兴山煤矿矿井地质报告》，兴山矿矿井地质报告编制是在原兴山一井地质报告（1979年提编）和原兴山二井地质报告（1984年编）及群英山区普终地质报告（在此三个报告的基础上进了综合整理，此次资料的整理，收集了一、二井近十年揭露的井下生产资料，经过判断分析，反复推敲后，修改编汇而成的）。本报告由黑龙江煤炭工业管理局批准，批复文号及名称为“黑煤生字〔1996〕第330号”《关于对兴山矿矿井地质报告初审意见的批复》，批复全矿地质储量16171.03万吨，其中：能利用储量（A+B+C+D）级15746.50万吨，暂不能利用储量424.53万吨。按区分为：兴山皮带井区（A+B+C+D）9903.04万吨，其中（A+B）级601.39万吨、C级9273.12万吨、D级28.53万吨；群英山区6267.99万吨，其中C级5323.81万吨、D级519.65万吨、暂不能利用储量为424.53万吨。

2011年12月，黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司兴山煤矿提交了《黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司兴山煤矿生产矿井地质报告》，报告由黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司批准，批复文号及名称为“龙股发〔2014〕114号”《关于对黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司兴山煤矿生产矿井地质报告的批复》，批复全矿资源储量1977.0万吨，其中：经济基础储量（111b+122b）：187.3万吨，内蕴经济资源量（333）889.7万吨。
2020年5月，哈尔滨盛恒矿业勘查有限公司提交了《黑龙江省鹤岗市（兴山矿区）森福煤矿（整合矿区范围）煤炭资源储量核实报告》，经鹤岗市自然资源局“鹤自然资储备字〔2020〕2号”文评审备案。截至到2019年12月31日，鹤岗市晟腾矿业有限公司拟扩矿区范围内煤炭资源储量共计：826.83万吨，其中（122b）：290.40万吨，（331）：4.61万吨，（333）：531.82万吨。

2024年12月10日哈尔滨众骏矿业勘查有限公司受采矿权人鹤岗市晟腾矿业有限公司的委托，根据《煤炭资源储量核实通知书》（鹤自然矿核〔2024〕8号）及矿权人的要求，编写了《黑龙江省鹤岗市(兴山矿区)晟腾矿业有限公司(扩大矿区范围)煤炭资源储量核实报告》，报告结论为截至2024年11月30日，晟腾矿业拟扩矿区范围内煤炭资源储量合计1247.3万吨，其中(KZ)384.7万吨、（TD）862.6万吨，（TM+KZ）占总资源储量的31%。   

2025年2月25日黑龙江省齐齐哈尔地质勘察院哈尔滨地质勘察院出具了《黑龙江省鹤岗市(兴山矿区)晟腾矿业有限公司(扩大矿区范围)煤炭资源储量核实报告评审意见书》（黑齐哈矿储评字〔2025〕001号）。

矿区开采现状情况

根据2025年3月17日鹤岗市自然资源局出具了《关于黑龙江省鹤岗市(兴山矿区)晟腾矿业有限公司(扩大矿区范围)煤炭资源储量核实报告矿产资源储量评审备案的复函》（鹤自然资储备字〔2025〕1号），备案结论为截至2024年11月30日，晟腾矿业拟扩矿区范围内煤炭资源储量合计1247.3万吨，其中(KZ)384.7万吨、（TD）862.6万吨，（TM+KZ）占总资源储量的31%。矿山生产规模为：30万吨/年，矿山服务年限为21.30年。
四、矿山开发利用概述

1、矿山建设规模及开采方式

根据开发利用方案设计，开采对象为开采矿种为煤炭，区内未发现伴生的有益矿产。设计采用地下方式开采。矿山生产规模30万吨/年，剩余生产服务年限21.30年。依据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录 D.1矿山生产建设规模分类一览表，确定生产建设规模属小型矿山。 

图1-3  项目区总平面布置图

2、煤层开采顺序
确定该矿开拓方式为斜井单水平上、下山开拓方式。该矿井采区回采率为85%。该矿井共计开采11个煤层，煤层大部分为厚煤层，煤层倾角18°～22°，开采顺序按由上至下、由远至近的原则进行开采。

3、井巷工程设施分布范围
在满足安全生产需求的前提下尽量减少井筒数量，保留晟腾煤矿（原森福煤矿）的主井工业场地三条井筒：主井、副井、专用回风井。矿井设一个水平，水平标高为-170m。矿井划分2个采区，分别为一采区和二采区。一、二采区两区之间联络上山为三条，分别为：皮带上山、轨道上山、专用回风上山，三条上山工程量为1100m。

一采区出煤通过采区皮带运输巷运至采区煤仓，然后通过各段暗主井至地面；二采区出煤通过一、二采区联络皮带运输石门运至一采区，通过各段主井运至地面。

矿井通风方式未中央并列式，通风方法为压入式。主副井入风，回风井回风。开拓方案详见图1-3。巷道分布详见表1-3。


[image: image20.jpg]



图1-3     井巷工程及开拓系统布置图
 表1-3                    井筒特征表（2000国家大地坐标系）
	名    称
	单  位
	主井
	副井
	专用回风井
	二采区副井
	二采区专用回风井

	井口坐标
	纬距
	m
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******

	
	经距
	m
	********
	********
	********
	********
	********

	井口标高
	m
	183.7
	183.8
	183.6
	199.8
	199.1

	井筒方位
	（°）
	308
	308
	308
	24
	24

	井筒倾角
	（°）
	24.5°
	28°
	30°
	31°
	31°

	井底标高
	m
	-140m
	-140m
	-140m
	-66
	-56

	井筒斜长
	m
	754
	669
	738
	515
	560

	井筒净宽（或净径）
	m
	5
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0

	井筒净断面
	m2
	15.07
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	井筒装备
	
	胶带运输机、洒水管路、架空乘人装置
	单钩串车压风管、排水管、
	
	单钩串车、排水管、压风管
	


=   4、开采煤层及开采方法

（1）采煤方法及采煤工艺

①采煤方法

走向长壁后退式采煤方法，中厚煤层采煤工艺为高档普采，一次采全高；厚煤层采用分层开采，单分层高度2.2m，采煤工艺为高档普采，全部垮落法管理顶板。

②采煤工艺①②③④⑤⑥⑦

采煤机上行割煤，到工作面上部后，下行割底煤，往返一次割一刀煤。

（2）工作面采煤和运输设备
①回采工作面顶板管理

回采工作面顶板管理方式为全部陷落垮落法。

②支架选择

采区工作面支护配备DZ22-300/100型单体液压支柱，端头支护采用DZ22-300/100型单体液压支柱配型钢梁（四对八梁）；工作面超前支护采用DZ22-300/100型单体液压支柱和型钢梁加强支护。

③工作面机械设备

工作面选用MG150/375-W型采煤机，采高范围1.4-3.0m,倾角小于或等于35°，工作面运输机械选用SGZ630/220型，转载机选用SZB730/40T型。顺槽、石门运输选用型号为SDJ-800/55的皮带机，乳化液泵站选用RB-80/200型乳化液泵站和PBZ320-6.3A喷雾泵站，上顺槽配备JD-25绞车辅助运输。
5、矿山资源及储量

（1）矿井地质资源/储量
依据2014年12月哈尔滨众骏矿业勘查有限公司编写的《黑龙江省鹤岗市(兴山矿区)晟腾矿业有限公司(扩大矿区范围)煤炭资源储量核实报告》和《黑龙江省鹤岗市(兴山矿区)晟腾矿业有限公司(扩大矿区范围)煤炭资源/储量核实报告》评审意见书（黑齐哈矿储评字〔2025〕001号），晟腾矿业有限公司矿区范围内煤炭资源储量合计1247.3万吨。
其中：（TM）： 0.00万吨；(KZ):384.7万吨；（TD）： 862.6万吨。（TM+KZ）占总资源储量的30.84%。详见表1-4。

表1-4                          地质资源/储量汇总表                   单位：万t
	煤层号
	煤类
	类型及资源储量（万吨）

	
	
	TM
	KZ
	TD
	合计

	7#
	1/3JM
	0.0 
	9.5 
	13.2 
	22.7 

	8#
	1/3JM
	0.0 
	5.0 
	7.5 
	12.5 

	11#
	1/3JM
	0.0 
	0.0 
	83.0 
	83.0 

	12#、13#
	1/3JM
	0.0 
	2.3 
	128.3 
	130.6 

	15#
	1/3JM
	0.0 
	34.9 
	63.2 
	98.1 

	18-1#
	1/3JM
	0.0 
	0.0 
	87.1 
	87.1 

	18-2-1#
	1/3JM
	0.0 
	32.1 
	97.0 
	129.1 

	18-2-2#
	1/3JM
	0.0 
	3.8 
	19.9 
	23.7 

	18-3#
	1/3JM
	0.0 
	16.6 
	36.7 
	53.3 

	21#
	1/3JM
	0.0 
	60.3 
	100.8 
	161.1 

	22#
	1/3JM
	0.0 
	220.2 
	225.9 
	446.1 

	扩大后保有资源储量总计
	0.0 
	384.7 
	862.6 
	1247.3 


（2）矿井工业资源/储量

各煤层矿井工业资源/储量为TM+KZ+TD×k (可信度系数）。由于该井地质构造相对简单、煤层赋存稳定一般，故可信度系数取0.8。

经计算矿井工业资源/储量为1074.78万t。矿井工业资源/储量详见表1-5。
表1-5                         矿井工业资源/储量表                     单位：万t

	煤层号
	类型及资源储量（万吨）

	
	TM
	KZ
	TD
	TD*k
	合计

	7#
	0
	9.5
	13.2
	10.56
	20.06

	8#
	0
	5
	7.5
	6
	11

	11#
	0
	0
	83
	66.4
	66.4

	12#、13#
	0
	2.3
	128.3
	102.64
	104.94

	15#
	0
	34.9
	63.2
	50.56
	85.46

	18-1#
	0
	0
	87.1
	69.68
	69.68

	18-2-1#
	0
	32.1
	97
	77.6
	109.7

	18-2-2#
	0
	3.8
	19.9
	15.92
	19.72

	18-3#
	0
	16.6
	36.7
	29.36
	45.96

	21#
	0
	60.3
	100.8
	80.64
	140.94

	22#
	0
	220.2
	225.9
	180.72
	400.92

	合计
	0
	384.7
	862.6
	690.08
	1074.78


（3）矿井设计资源/储量

矿井设计资源/储量＝矿井工业资源/储量－井田边界煤柱－断层、防水、境界、建构筑物。

①井田边界煤柱：井田边界有邻近矿井时留设20m保护煤柱。 

②断层煤柱：根据勘探报告，断层两侧分别留设50m煤柱。

综上计算，本矿井设计资源/储量为1054.58万t。

（4）矿井可采储量

矿井可采储量＝（矿井设计资源/储量－工业场地及井筒保护煤柱－大巷煤柱）*采区回采率。

①工业场地保护煤柱

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（2017），保护煤柱围护带宽度20m，第四系松散地层、基岩段岩石移动角分别按45°和72°计算留保护煤柱。

②大巷保护煤柱

大巷位于煤层时或位于煤层顶板时两侧均留20m煤柱，在矿井生产后期可以部分回收。

③开采损失

根据《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2015规定，采区回采率不应小于85%。

综上计算，本矿井设计可采储量为896.39万t。

6、矿山建设规模、设计服务年限

根据上述计算可得设计可采储量为896.39万t。

矿井服务年限：T＝Z/K·A

式中：T—矿井服务年限，a；

Z—矿井设计可采储量，896.39万t；

A—矿井设计生产能力，30万t/a；

K—储量备用系数。

本井地质构造简单，煤层赋存稳定，但井田范围内钻孔数量有限，可采储量尚有一定的不确定性，因此储量备用系数取1.4，矿井服务年限为：

  T =Z/(k·A)= 896.39/(1.4×30)=21.3a

矿井服务年限为21.3a。
7、矿井主要危险及安全措施

（1）瓦斯灾害防治措施

①防止瓦斯积聚措施：加强通风管理；主扇要经常检查、维修，不准带病作业，确保矿井风量充足，风流连续稳定。掘进工作面禁止使用扩散通风，同时确保局部扇风机连续正常运转。避免循环风和供风能力不足，减少风筒漏风和避免风筒末端距工作面太远。采煤工作面进、回风巷应保持足够的断面。正确选择通风构筑物的位置，加强维修和管理，严禁损坏通风设施或敞开风门不关。杜绝井下停风，如果主要扇风机停止运行，井下必须停电、撤人。

②防止瓦斯爆炸措施：严禁携带烟草，点火工具和穿化纤衣服下井，井下禁止使用电炉和拆开矿灯；井口房、以及主要扇风机房周围20m范围内禁止使用明火；井下焊接时，应严格遵守有关规定。井下必须采用防爆电气设备。采掘工作面必须使用煤矿安全炸药和瞬发雷管。

③防治煤与瓦斯突出措施：主要巷道应布置在岩层或非突出煤层中。应尽可能减少突出煤层中的掘进工作量。应尽可能减少石门揭穿煤层的次数，揭穿突出煤层地点应避开地质构造带。在同一突出煤层的同一区段的集中应力影响范围内，不得布置2个工作面相向回采或掘进。在突出煤层顶底板掘进岩巷时，必须定期验证地质资料，及时掌握施工动态和围岩变化情况，防止误穿突出煤层。

（2）煤尘灾害防治措施

建立完善的井下消防及洒水系统，在采掘工作面、运输转载点等处，设喷雾降尘设施，所有开采煤层进行煤层预注水。在相邻的采区间和相邻煤层间的联络巷道内，以及回采工作面进、回风巷内，均设置隔爆水棚。煤巷掘进头配备带有内、外喷雾及专用除尘器的掘进机组，岩巷掘进采用湿式钻眼、放炮喷雾、装岩洒水等措施。同时配备湿式除尘风机，锚喷支护巷道，采用湿喷。

（3）煤层自燃防治措施

选择合理的巷道布置与开采顺序；在开采有自然发火的煤层群时，在开采顺序上，应先采上层后采下层；在开采倾斜和急倾斜煤层时，应先采上阶段后采下阶段，以避免先采下层或下阶段破坏上层或上阶段，空气进入煤层逐渐氧化自燃。开采有自然发火的厚煤层，为了避免支承压力，其倾斜分层上、下分层煤巷一般应采用内错式布置方式。

（4）通风安全技术措施

选择合理的通风系统；结合开采方案和开采顺序，选择合适的通风方法；正确选择通风构筑物的设置地点；辅助通风机，调节风门、风门、风墙和风桥等通风严密设施，应设置在围岩坚固、地压稳定的地点，还应避免引起采空区或附近煤柱裂隙漏风量的增大。

（5）水灾灾害防治措施

①开拓开采方面的措施

定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况，并在井上、下对照图上标出其位置、开采范围、开采年限、积水情况等。针对主要含水层（段）建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水害预报，并制定相应的“探、防、堵、疏、截、排、监”防治措施。

②采掘过程采取的水害防治措施

井巷在掘进过程中必须有掘必探、先探后掘，掌握前方水文情况，若发现有水患时应及时采取措施，待确定安全后再向前掘进，并将出水点位置标于井上下对照图或采掘工程图上。采掘工作面或其它地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业，采取措施，立即报告矿调度室，发出警报，撤出反有受水威胁地点的人员。

8、工业场地

该矿井共布置有两个工业场地，位于矿区东部和西部，占地面积为9.8209hm2（其中矿区范围内1.38hm2，矿区范围外8.44hm2）。其中西部工业广场面积7.56hm2，主要包括办公区、井口门、材料场、临时排土场（0.80hm2）等。另外还有一处灌浆泵房（82m2）、一处火药库（864m2）、一处看库房（119m2）。东部工业场地占地面积调整后为2.26hm2，场地内主要包括办公室、绞车房、主扇房及新建的建筑物热风炉房等。工业广场平面布置见图3-7-2、3-7-3。工业广场范围内用地几乎全部为采矿用地，仅在边角处涉及少量其他地类，见工业广场土地利用现状图1-5-1、1-5-2。

[image: image2.jpg]i k) 3P i P





图1-5-1 西部工业广场布置图

[image: image3.jpg]



图1-5-2 西部工业广场照片

[image: image4.png]ZRHB b 37 i P





图1-5-3 东部工业广场布置图

[image: image5.jpg]



图1-5-4 东部工业广场照片

9、矿井固体废物处理

投入生产后，产生的固体废物主要有：井下矸石、生物质炉渣等，生产期间矸石产生量为4.5万 t/a，锅炉生物质灰渣产生量为320t/a，生活垃圾及微量水处理污泥产生量为145t/a。矿井不设矸石临时堆放场，矸石由副井提升至地面后进入矸石仓，然后装车外运综合利用。矸石用于矿井回填及砖厂制砖，灰渣用于砖厂制砖。
10、污水治理

由于场地清洗，管道敷设、混凝土搅拌，产生一定量的施工余水及废弃水，节约并合理有效地利用水资源，水污染防治首要原则是提高污水复用水平。在建设生产过程中产生污、废水包括工业场地及行政区生产废水、生活污水、矿井涌水。

矿井污废水主要来自办公楼、生活、食堂、浴室、洗衣房锅炉房及地面冲洗水，工业场地各建筑物产生的生产、生活污水排至室外排水管网，自流至工业场地污水处理站，处理后水质满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中的二级标准排放。对地表水环境影响较小。

矿井排水利用原有矿井水净化水厂净化处理，处理后的矿井水用于生产、生活及绿化浇地。
第二章 矿区基础信息

一、矿区自然条件
（一）气象

矿区地处中温带季风气候，四季分明。冬季严寒而漫长，干燥寒冷，夏季短而温热多雨，春秋两季气候多变，春季回暖快，风大少雨干旱，秋季降温快，来霜早。最低气温-39.6°C，最高气温35.8°C，年平均气温2-3°C。雨季集中于7—8月间，月最大降水量222.6mm。每年11月中旬至次年4月中旬为结冰期，最大冻结深度2.38m。最大风力7—8级，多在春秋两季，冬季以西北风为主，夏季以南风为主。

（二）水文

区内主要水系是石头河，源于兴山六道沟，在矿区西南侧约3000m处由北向南流过，对本矿采矿活动影响较小。本矿位于低山丘陵区，矿区地表标高160-240m左右。矿区地表有部分积水坑，雨季积水，枯水期干涸，积水坑内的积水通过第四系地层及采动裂隙渗入井下，对矿井开采有一定影响。

矿井井口标高在183.6m至199.8m之间，高于当地最低侵蚀面标高150.16m，井口不受地表水的威胁。

图2-1项目区区域水文地质示意图

（三）地形地貌

井区地貌为低山、丘陵，地面被第四系残积、坡积及洪积层所覆盖，地势总的趋势是西部低，东部高，地面标高在180m至230m之间，相对最大高差50m矿区微地形较平坦，坡度不大，其中矿区范围西北角地面坡度在7-11º左右，其它范围地面坡度在2-6 º左右。矿区范围内地表主要为旱地和城市用地，其中旱地在正常耕种，城市用地内已长满杂草，地表无工矿企业及松散堆积物。
[image: image6.jpg]iy

N\RF





图2-2      项目区地形地貌卫星示意图

[image: image7.jpg]



图2-3      项目区地形地貌
（四）植被

项目区主要植被属于小兴安岭植物区系，代表植被是以红松为主的温带针阔混交林。植被分布与地貌分异特征明显相关。木本植物主要分布在北部低山丘陵区，其深部为原始针叶林和针阔混交林，边缘为柞桦阔叶乔灌混交林。

项目区植被主要为农作物，其它范围大部分为杂草。

[image: image8.jpg]



图2-4 项目区内旱地

[image: image9.jpg].v'\v




图2-5 项目区内草地

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）。中的《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001图A1）和《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001图B1），本区地震动峰值加速度为小于0.05g，反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为Ⅵ度，属地震稳定区。本区也无滑坡、泥石流等地质灾害的记载。
（五）土壤

项目区地处市区边缘，土壤类型为暗棕壤土及黑土。
旱地剖面显示土壤主要为暗棕壤土，厚度0.40m左右，其下为砂砾土，厚度在0.30-0.50m之间。土壤质地松软，容重在1.3t/m3。土壤有机质含量较高，上部含量在80～120g／kg左右，向下明显降低。土壤呈碱性， pH在7.0左右，以表层最高，向下明显降低。
草地剖面显示土壤主要为暗棕壤土，厚度0.22m左右，其下为粘土，厚度在0.50m以上。土壤质地粘重，紧实，容重在1.4t/m3。土壤有机质含量较高，含量在50～90g／kg左右，

城市用地剖面显示土壤主要为粘土，厚度在0.50m以上，土壤质地粘重，紧实，容重在1.4t/m3以上。土壤有机质含量不高，在30～70g／kg左右，向下明显降低。土壤呈微酸性， pH6.5～8.0。
 [image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]



     图2—6项目区土壤剖面（旱地）          图2—7项目区土壤剖面（草地）

景观状况
矿区内共有景观斑块 1090.00 个，景观斑块密度（PD）为 13.76 个/hm2，香农多样性（SHDI）和散布与并列指数（IJI）分别为 0.56 和 41.36% ，景观破碎化程度较小，斑块异质性较低，景观较为均一。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），景观级别指数选取蔓延度指数（CONTAG），高蔓延度值表明景观中的某种优势斑块类型形成了良好的连接性，反之则表明景观具有多种要素的密集格局，破碎化程度较高。说明在评价区内耕地、林地、草地等景观类型形成了较好连 接性，区域景观破碎化程度较小，景观以农田景观为主。
二、社会经济概况

 鹤岗市属于地级城市，下属辖区以区划分，鹤岗市晟腾煤矿在兴山区辖区内。鹤岗市兴山区主要作物为玉米，大豆等，其次为蔬菜种植，蔬菜种植面积占总耕地面积的6%。本资料来源于鹤岗市兴山区政府资料。根据矿区平面图以及现场实地考察，矿区开采范围外1km内无需要保护的重要铁路、公路、桥梁、堤坝，也不是在国家规定的自然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物和名胜古迹所在地。

表2-1                 鹤岗市兴山区近三年人口财政收入状况表

	  项目
年份
	总人口
（万人）
	农业人口（万人）
	人均耕地（亩）
	农业总产值（亿元）
	财政收入
（亿元）
	城镇人均纯收入（元）
	农业人均纯收入（元）

	2022
	6.0
	0.9
	1.2
	0.93
	1.2
	7300
	5700

	2023
	6.3
	1.0
	1.4
	0.97
	1.3
	7600
	6000

	2024
	6.2
	1.1
	1.3
	1.06
	1.5
	8700
	6300


资料来源为鹤岗市兴山区政府2022、2023、2024年政府工作报告。
三、矿区地质环境背景

（一）井田地层

鹤岗市晟腾矿业有限公司（原鹤岗市森福煤矿）整合后矿区范围位于兴山矿区内。

根据本区勘探资料：矿区内基底为中-新元古界大盘道组(Pt2-3d)，其上赋存的地层为中生界白垩系下统城子河组(K1c)、穆棱组(K1m)、东山组(K1ds)和新生界第四系（Q4）。根据钻探揭示及地区实见地层层序、岩性特征及其变化规律，从下至上叙述如下：

1.中-新元古界大盘道组(Pt2-3d)

是本区最老的岩系，为煤系地层的基底，岩性由黑云母花岗岩、白云质大理岩和黑云母片麻岩等变质岩系组成。

2.中生界白垩系下统鸡西群（K1J）

为一套陆相碎屑含煤建造，不整合于前古生界变质岩系之上，总厚度2030m左右，根据岩石组合，岩相建造，含煤性等特征，由下而上分为城子河组和穆棱组。

（1）城子河组（K1c）

是本区主要含煤地层，岩性主要由一套粗、细、粉碎屑岩含煤建造，以含有多层可采煤层为其显著特征，总厚度在700～1000m之间。根据岩性组合特征，本组地层可分为三个含煤段：北大岭含煤段、中部含煤段和上部含煤段。

A.北大岭含煤段：呈角度不整合于下元古界兴东群大马河组变质岩系和古生界花岗片麻岩及花岗岩之上。 本段层厚在90～120m之间，岩性主要由中粒长石、石英质砂岩、厚层或薄层、灰绿色或灰白色凝灰质粉砂岩以及煤层所组成，底部有时为黄、灰色花岗质砂岩、砾岩，而顶部则普遍以含砾岩与中部含煤段分开，此层厚砾岩下面即33#煤层顶板。该段是鹤岗矿区最下部的含煤地层，沉积最稳定，分布最广阔，但所含煤层都薄，灰分都较大，结构复杂，所以至今没有开采，本段共含四个煤层，即33#、34#、35#、36#煤层。

B.中部含煤段：是城子河含煤组主要含煤段和矿区有经济价值的含煤段。本段层厚在400～600m之间，以整合关系覆盖在北大岭含煤段之上，主要由灰色、灰白色中、细、粉砂岩，以及黑色、灰黑色炭质泥岩和20个煤层所组成，砂岩成分多为石英长石，含少量云母和其它矿物，胶结物多为泥质，钙质亦有少量硅质，在粉砂岩、炭质粉砂岩中含有比较丰富的植物化石，在过去的地质工作中，地质人员曾采到大量的英锥叶、蕨类和似金粉蕨类及枝脉蕨等10余种植物化石，本含煤段分布广泛，沉积也较稳定，是富煤地层，全区普遍发育，也是鹤岗矿区唯一有经济价值、可供开采的含煤地段。

C.上部含煤段：本段层厚60～280m之间，岩性以灰白色砾岩、砂砾岩、中细砂岩，夹黑色粉砂岩，凝灰质粉砂岩，发育有1#和2#两个煤层，其中1#煤层可采。下部以砂砾岩层与中部含煤段分开。

本次核实的15个煤层均位于城子河组中部含煤段内。

（2）穆棱组（K1m）

该组地层厚度在300～500m，平行不整合于城子河含煤组地层之上，据岩性岩相特征划分为南岭砾岩段和二龙山砂页岩段。

A.南岭砾岩段：岩性以厚层灰白色砾岩、砂砾岩为主、夹中粗砂岩、粉砂岩薄层。砾岩的砾石成分多为石英岩、石英斑岩、长英岩、花岗岩及少量流纹岩、石英粗面岩、板岩、千枚岩等，分选较差，砾径5～7cm，磨园度3～4级，硅质胶结，质地坚硬，本段地层厚度150～350m。

B.二龙山砂页岩段：岩性由灰白色中粗砂岩、黄褐色中细砂岩、灰黑色粉砂岩夹泥岩、凝灰岩等组成。整合于下伏砾岩段上，含数层薄煤层，局部为可采煤层，本段地层厚度150m左右。

3.中生界白垩系下统东山组（K1ds）

平行不整合于穆棱组地层之上，主要为中性火山碎屑岩建造，厚度123～655m根据岩性、岩相组合自下而上可分两个岩段。

A.鸟山段：岩性主要由砾岩、砂岩、深灰色粉砂岩所组成，与下伏地层平行不整合接触，厚度65m左右。

B.火山碎屑岩段：主要为灰绿、灰紫等杂色安山质角砾岩，安山质凝灰岩，安山质集块岩平长石砂岩和深灰色粉砂岩组成，与下伏地层整合接触，厚度600m，该段也发育在本区的东部。

4.新生界第四系（Q4）

在本区上部皆有出露，角度不整合于下伏地层之上，岩性以残积、坡积的粘土、耕植土，冲积洪积的沙砾石，厚度一般在0.5～15m左右。井田位于鹤岗煤田东北部，构造总的规律，构造在空间的展布，低序次的构造特征都与煤田构造规律有其成生联系。详见井田地层简表，表2-2。
表2-2                        井田地层简表                              
	界
	系
	群
	组
	符号
	段
	地层厚度

	新生界
	第四系
	
	
	Q4
	
	0.5--15

	中生界
	白垩系下统
	
	东山组
	K1ds
	鸟山段
	

	
	
	
	
	
	火山碎屑岩段
	

	
	
	鸡
西
群
K1J
	穆棱组
	K1m
	二龙山砂页岩段
	150

	
	
	
	
	
	南岭砾岩段

	150-350

	
	
	
	城子河组
	K1c
	上部含煤段
	60-280

	
	
	
	
	
	中部含煤段
	400-600

	
	
	
	
	
	北大岭含煤段
	90-120

	中-新元古界
	
	
	
	Pt2-3d
	
	


（二）构造

鹤岗盆地为一走向近南北，向东倾斜的单斜构造，倾角15°～35°，由于结晶基底的刚性影响，致使盆地内褶皱作用较微弱，发育有短轴向背斜，断裂构造则十分发育，见于大陆矿，由于断裂作用影响而产生，呈现为短轴向背斜构造，这种构造对煤层气赋存较为有利，特别在背斜的核部有利瓦斯积存。

断裂构造按其性质分为正、逆、平推三种类型；按其形成时间可分为基底断裂、成煤期断裂及成煤期后断裂；按其力学成因可分为压性、压扭性、张性、张剪性及张扭性断裂等多种；按其展布方向又可分为东西向、南北向、北东向、北西向等多组。据统计，矿区内落差大于70m的断裂的167条，中、小型断裂遍布整个盆地。由于各期构造的相互复合和叠加，使区内构造格局复杂化，从时间上看，盆地构造呈现南北向、东西向构造较早，北东向、北北东向稍晚，北西向最晚的构造次序关系。兴山矿区位于鹤岗矿区的最北侧。矿区内井田主要构造是断层，且断层密集发育，但有一定的赋存规律和发育特征。由于区域应力场的大型构造作用，总体形成了一个向南撒开，向北收敛的规律。详见构造纲要图，图2-7。[image: image12.emf] 

群英山

义地岗

F

40 F

53

F

17

F

3

F

322

F

33

F

2

F

1

F

52

义

3

NO

2

NO

1

F

47

F

47

北

正断层 逆断层

0  1km

F

320

F

29


图2—8矿区构造纲要图

晟腾矿业有限公司拟扩矿区范围位于兴山矿区内，地层呈单斜构造，地层走向NNE，倾向SEE，地层倾角6°～28°根据整个区域的断层切割关系，可综合分析为两期构造运动。

第一期构造：主要为北西向主干断层，主要有F17、F47号断层。

F17号断层：断层走向与含煤地层走向相近，断层倾角大于地层倾角，各勘探线都有钻孔和井巷严密控制，断层落差均匀，都在200m左右，走向北东20°左右，倾向南东，倾角20°左右。

F47号断层：本断层是贯穿南北的大断层，是生产区与群英山勘探区的分界断层，只有部分钻孔控制，井巷无确切的控制点，断层落差在80～200m，走向北东25°左右，倾向北西，倾角35°左右。

第二期构造：是由第一期构造派生的中型断层，井区内主要F1、F2、F28、F29、F30、F320、F322共七条正断层，另有F32、F33、F16共三条逆断层。除上述规模较大断层外，大中断层派生小构造较为发育，给正常圈定工作面造成障碍。

核实区内断裂十分发育，规模较大的断层共有11条，其中正断层7条、逆断层4条。各断层特征见主要断层特征一览表，表2-3。
表2-3  矿区主要断层一览表

	编号
	产     状
	性质
	落 差
	分布范围
	可靠

程度

	
	走向
	倾向
	倾角（°）
	
	
	
	

	F1
	SE
	NE
	35
	正
	75-100
	5-10线
	可靠

	F2
	NW
	NE
	13-40
	正
	40-50
	6-9线
	可靠

	F16
	NE
	E
	45
	逆
	100-150
	5-9
	一般

	F28
	S
	E
	30
	正
	30
	5
	一般

	F29
	NE
	SE
	30
	逆
	20
	5-6/线
	可靠

	F30
	N
	E
	30
	正
	50
	5-6
	可靠

	F32
	SE
	NE
	20
	逆
	50
	5-6线
	可靠

	F33
	NE
	SE
	25
	逆
	20-60
	6-7线
	可靠

	F47
	SN
	SE
	45
	正
	80-200
	5-11线
	可靠

	F320
	SE
	E
	25
	正
	70
	5
	一般

	F322
	SE
	NE
	30-45
	正
	130
	5-7线
	可靠


（五）水文地质

（一）井田主要含水层

根据含水层岩性，含水介质类型，可划分为四个含水层，即：第四系砂砾石孔隙含水层、白垩系下统穆棱组组砾岩裂隙含水层、白垩系下统城子河组砂岩裂隙含水层及基底花岗片麻岩裂隙含水层。分述如下：

1.第四系砂砾石孔隙含水层

含水层岩性为冲坡积松散的沙砾石，厚1—8m，为孔隙水，地下水位埋深在0.1—1.7m，单位涌水量为0.43L/s·m，渗水系数一般为31.5m/d，为重碳酸钙镁水（HCO3－Ca·Mg），富水性中等，由于原兴山矿多年开采，含水层已被破坏，目前不含水，对矿井无影响。

2.白垩系下统穆棱组砾岩裂隙含水层

全井田广泛分布，地表未出露。含水层岩性以砾岩为主，夹有薄层砂岩，硅质胶结，致密坚硬，砾径大者10～35cm，小者1～3cm，一般5～7cm，磨圆较好，一般风化深度为40m左右，裂隙发育不均，单位涌水量为0.027～0.168L/s·m，渗透系数为0.61m/d，富水性中等，水化学类型为HCO3－Ca·Mg。

3.白垩系下统城子河组砂岩裂隙含水层

含水层岩性以中粗砂岩为主，局部地区、局部层段夹砾岩段，裂隙不发育，在没有导水裂缝带、断层等破坏的情况下，补给条件差，单位涌水量为0.0487L/s·m～0.0926L/s·m，渗透系数0.0215m/d～0.1317m/d，富水性弱-中等。由于采煤活动的影响，导水裂缝带、断层等成为补给通道，接受上覆含水层及大气降水的入渗补给。由于一水平煤已采完，现开采二、三水平，生产区的地表都有不同程度的下沉，形成很多塌陷坑，局部地段导水裂缝带已发育至地表。

4.基底花岗片麻岩裂隙含水层

岩性为花岗片麻岩，发育于本区深部，构成煤系基底，无层理，一般裂隙不发育，富水性弱，但局部断裂带裂隙较发育，富水性较强。1986年5月在开拓F17号断层下盘，二水平配风巷有揭露点，其断层裂隙涌水量每小时达45.5m3，87年12月减至每小时10m3。据《鹤岗矿业集团有限责任公司兴山煤矿深部（群英山区）水文地质勘查报告》，水位标高为332.87m，单位涌水量为0.0091L/s·m，渗透系数0.0058m/d，富水性弱，水化学类型以HCO3-Ca·Na为主。

（二）井田主要隔水层

1.3#煤层顶板至穆棱组底部泥岩、粉砂岩隔水层

井田范围煤系地层中无厚而稳定的区域隔水岩组，但在3#煤层顶板至穆棱组底部砾石层间，常见有一定厚度的泥岩、粉砂岩，一般渗透性差，隔水性较好，天然状态下，形成了煤系地层与上覆穆棱组砂砾石含水层之间的相对隔水层。但是，伴随采煤活动的进行，煤层顶板导水裂缝带往往对其造成破坏，使其不再具有隔水性能。

2.煤层间泥岩、粉砂岩隔水层

煤系地层中，煤层之间常有泥岩、粉砂岩以煤层顶底板的形式存在，天然状态下，形成了煤系地层间的相对隔水层，如上所述，该类隔水层伴随采煤活动的进行及断层的发育，往往被不同程度的裂隙所破坏，不再具有隔水性能。

（三）井田充水因素分析

1.充水水源

根据本区地质水文地质条件，以及以往开采情况，晟腾矿业矿井充水水源主要有大气降水、地表水、地下水、采空区积水和老窑水。其中地下水充水水源包括的含水层，不仅取决于地质构造条件，而且取决于开采煤层采动影响范围（断层和导水裂缝带沟通范围内的水源是直接充水水源，导水裂缝带沟通范围以外的水源为间接充水水源）。

（1）大气降水和地表水

由于第四系表层有0.5m左右厚的腐植覆盖，而地形又呈东高西低，地表水流汇集径流快，且各含水层之间没有较厚且连续稳定的隔水层的阻隔，有利于大气降水排入井田东部305季节性水沟；地下水径流方向由北向南，局部地区因为人工采排及井下疏排，地下水径流方向将发生局部改变。地下水排泄方式为人工采排、井下疏排及侧向径流。

井田外东部305水沟穿过，由于井田上部煤层直接充水含水层南岭砾岩上覆第四系为连续稳定的隔水层，因此大气降水、石头河等地表水体对煤层开采影响不大。多年来，煤矿最上部水平矿井涌水量与降水量密切相关，丰季降水量大，矿井涌水量有小量增大，枯季降水量小，矿井涌水量减少。虽涌水量不大，也必须做好防水工作，特别要做好地面巡查工作，发现采空裂隙、地面塌陷等要及时回填封堵，必要是进行河底防渗、防漏处理。

（2）采空积水和老窑积水

本井田共有17层可采或局部可采煤层，由于历史原因，井田内及周边曾经有大量小煤矿开采，形成多个采空区，经对照调查所形成的采空位置范围、积水情况清楚，老窑采空范围、积水情况清楚。采煤工作面布置到这些采空区附近时，一是可能揭露越界巷道或采空区，为了保证安全，需先进行探放水工作。二是受采动影响，这些采空积水可沿煤层顶板、煤帮、裂隙、裂缝和小型断层渗入或导入工作面；因此采空积水对煤矿安全生产有一定的安全生产隐患，在开采时，一定要采取地面、井下，物探与钻探相结合的联合探查方法查明采空范围及其积水情况，并做好疏排、防堵工作。

（3）地下水

本矿井地下水充水水源包括第四系孔隙水、穆棱组砾岩裂隙水、城子河组含煤组砂岩砾岩裂隙水、基底前古生界裂隙水。其中穆棱组砾岩裂隙水和城子河组含煤组砂岩、砾岩水为直接充水水源，基底前古生界裂隙水为间接充水水源，第四系孔隙水在西部煤层浅埋区为直接充水水源，东部煤层深埋区为间接充水水源。矿区第四系孔隙含水层、东山组裂隙含水层因距开采煤层距离较远、分布范围小、一般富水性弱，对煤矿开采影响较小。

①穆棱组砾岩裂隙水

穆棱组砾岩含水层与下覆3#主采煤层间距为80～120m，据井巷揭露、井下涌突水资料，穆棱组砾岩含水层裂隙发育一般，富水性弱，对煤矿影响不大。

②城子河组含煤组砂岩、砾岩裂隙水

城子河组含煤组砂岩、砾岩裂隙水为本井田所有煤层的直接充水水源。由于含水层与煤层、泥岩、粉细砂岩隔水层互层发育，一般裂隙发育差，连通性差，加之埋藏深、上覆隔水层，补给差，地下水循环交替差。

③基底前古生界风化裂隙水

底部几层煤底板基底前古生界裂隙水为期间接充水水源，一般富水性弱，对煤层开采影响不大。

综上所述，本井田上部几层煤的直接充水含水层有穆棱组砾岩裂隙含水层、城子河组含煤组砂岩砾岩裂隙含水层。煤层的主要直接充水含水层为城子河组含煤组砂砾岩裂隙含水层，除个别导水断层沟通上部穆棱组砾岩含水层的情况下，一般对煤层开采影响较小。底部煤层直接充水含水层为城子河组含煤组砂砾岩裂隙含水层，间接充水含水层为底板前古生界风化裂隙含水层，除个别导水断层裂隙发育带，对煤层开采影响较大外，一般对煤层开采影响不大。

2.充水通道

前述充水水源能否进入矿井，主要取决于开采煤层与充水水源之间隔水层的厚度、稳定性、隔水性能以及地质构造、人类工程活动对隔水层的破坏沟通情况。兴山井田开采煤顶底板有相对稳定的隔水层，因此充水水源能否进入矿井主要取决于是否存在导水通道，据本区地质水文地质条件以及工程活动分析研究，主要存在断层、采动裂隙、老窑、小煤窑越界巷道或不清楚的开采区、封闭不良钻孔。现分述如下：

（1）矿井涌水水质特征

本区主要充水含水层白垩系穆棱组砾岩裂隙水矿化度小于500mg/L，水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca·Na型水，白垩系下统城子河组砂岩裂隙水矿化度大于1000mg/L，水化学类型主要为HCO3-Na型水。据本次采集测试和煤矿提供的矿井涌突水点水质化验资料，矿化度小于500mg/L、介于500mg/L至1000mg/L、大于1000mg/L的均有，但断层带及靠近断层的涌水一般矿化度小于1000mg/L，并且部分小于500mg/L，水化学类型为HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca·Na型水。由此可见井下断层或靠近断层的涌水主要为白垩系穆棱组砾岩裂隙水或白垩系穆棱组砾岩裂隙水和白垩系下统城子河组砂岩裂隙水的混合水。而这些涌水点多在南北向断层或靠近南北向断层，说明本区主要含导水性断层为南北向断层。

综述，本区主要含导水断层为近南北向断层，北西和北东向断层含导水性一般较差，在断层交接、切割部位富水性较弱。井田内主要断层F322、F30、F32和F28断层。

（2）采动裂隙充水通道

矿井开采过程中，由于采煤形成的冒落带、裂隙带破坏了煤层顶板隔水层的连续性和稳定性，沟通了上覆含水层地下水进入矿井的天然屏障，使地下水、上部煤层采空区积水、河流沟溪中的地表水或大气降水进入矿井。同时在底部采掘过程中，煤层底板由于采动破坏，煤层下伏基底前古生界裂隙含水层的水头压力及矿山压力的共同作用之下，可能突破底板隔水层形成人工裂隙通道，导致底板下伏含水层地下水涌入矿井。由于本矿区内的采空区为本矿和被整合煤矿开采所形成的采空区，在开采过程中进行充填处理，采空区煤层顶板自然跨落，采空区已冒严、压实，没有良好的充水通道，对煤矿下步开采影响不大。

（3）老窑、小煤窑越界巷道或不清楚的开采区

老窑、小煤窑、老空溃水水害是煤矿生产中最具危险性的水患之一。矿井建设生产中一旦意外接近或揭露积存在采空区和废井巷中的水突然溃出，往往造成人身伤亡，摧毁井巷工程造成巨大的经济损失。井田内及周边无老窑、小煤窑开采，无汪清楚采空区。

（4）封闭不良、封孔资料不详的钻孔

90年代以前各勘探阶段施工的煤田孔或水文孔8个，钻探进尺2216.05m，钻孔施工完毕后均进行封孔，封孔质量较好，能达到止水效果。

（四）矿井涌水量预测

晟腾矿业正常涌水量在2m3/h，最大涌水量4m3/h，根据原矿井生产涌水情况，在相同水文地质条件下，利用“大井”法预测水量，预计正常涌水量为12.1m3/h，最大涌水量为15.7m3/h。
工程地质

本区煤层顶、底板岩性为细砂岩、粉砂岩、中砂岩和粗砂岩。岩石属较硬岩和坚硬岩岩类，易于支护，有利于顶板管理。但由于兴山矿多年开采，煤层顶、底板岩层因沉降形成了众多的破碎带，火成岩侵入，破坏原岩层和煤层。

煤矿岩石属于层状岩类，以沉积岩为主，内地质构造较发育，对地层破坏程度较大，岩石裂隙较发育，断裂构造发育，在断层附近岩石破碎明显，构造破碎带发育，本区工程地质复杂程度划分为中等型。
（五）矿体特征

该煤矿的煤层顶、底板岩石均为砂岩类，属坚硬岩石。富力矿未做过岩石的物理力学试验，参照邻矿新一矿所作的岩石物理力学性质试验（新一矿地质报告P46页表8-2 “各类岩石物理力学性质试验成果表” 中坚硬岩石测试数据），推测本井煤层顶、底板岩石抗压强度为：干燥状态下为800-1749Kg/cm3, 吸水饱和状态为300-800Kg/cm3，抗剪强度为400-673Kg/cm3。岩石比重为2.67-2.71t/m3，容重为2.37-2.62t/m3。

该煤矿的各煤层顶、底板岩石均为砂岩类，属坚硬岩类，稳固性岩石，工程地质性能较好。
四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况

（一）采矿用地审批情况

鹤岗市晟腾矿业有限公司为省政府批准的开采规模为30.00万吨/年的生产矿井，采矿证有效期自2021年11月19日至2031年2月19日，开采方式为地下开采，矿区原面积0.4356km2。根据兴山区煤管局《关于鹤岗市晟腾矿业有限公司拟扩矿区面积可行性论证报告的意见》(鹤兴煤呈〔2024〕114号)，该矿申请增扩矿区范围，拟增矿区面积约0.6384km2。扩储后面积约1.07422km2，已通过鹤岗市自然资源局批准。

（2）矿区土地利用现状
按照2023年度国土变更调查成果数据，并依据《土地利用现状分类标准（GB/T 21010-2017）》，对拟扩后申请开采区域拟扩后申请开采区域范围内土地利用现状进行统计。鹤岗市晟腾煤矿拟扩后矿区面积为107.4224hm2，工业广场面积为9.8209hm2，工业广场与拟扩后矿区范围重叠面积1.38hm2。矿区范围内土地利用类型为耕地、林地、草地、工矿仓储用地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地和其他土地。矿区土地使用权人为兴山区蔬园乡（集体）、兴山区（国有）。其中耕地面积47.7439hm2，占矿区土地范围比例为44.45%，其他地类面积见下表3-7-1和下图3-7-1。地类主要为旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、其他草地、工业用地、采矿用地、城镇住宅用地、公路用地、城镇村道路用地、农村道路、坑塘水面、沟渠、设施农用地。矿区内无基本农田。土地利用现状详见表2-4。
表2-4 矿区土地利用现状表

	土地权属
	一级地类
	二级地类
	面积
	占总面积

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	（hm2）
	比例（%）

	兴山区蔬园乡（集体）
	01
	耕地
	0103
	旱地
	47.7439
	44.44

	兴山区（国有）
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	4.2184
	3.93

	
	
	
	0305
	灌木林地
	0.0350
	0.03

	
	
	
	0307
	其他林地
	1.1826
	1.10

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	5.6937
	5.30

	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	7.1323
	6.64

	
	
	
	0602
	采矿用地
	32.0264
	29.81

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	0.5970
	0.56

	
	10
	交通运输用地
	1003
	公路用地
	0.3433
	0.32

	
	
	
	1004
	城镇村道路用
	0.8855
	0.82

	
	
	
	1006
	农村道路
	2.6491
	2.47

	
	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	4.5932
	4.28

	
	
	
	1107
	沟渠
	0.2998
	0.28

	
	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	0.0222
	0.02

	
	合计
	——
	——
	——
	107.4224
	100.00


五、矿区生态状况

矿区位于鹤岗市北部边缘。矿山及周边（评估区）涉及从事农业活动的人口较多。区内以耕地为主，占总面积的41.21%，其次为林地，占总面积的3.67%。农业活动以种植业为主，农作物主要有黄豆、玉米、蔬菜等。本次采矿权矿区范围与国家确定的生态保护红线、自然保护地、Ⅰ级和II级保护林地、天然林保护重点区域、基本草原、国际重要湿地、国家重要湿地、世界自然（自然与文化）遗产地、沙化土地封禁保护区、饮用水水源保护区不存在重叠情况，其他人类工程活动主要工矿企业及周边村庄居民日常生产生活等活动，总体上矿山及周边其他人类工程活动剧烈。

矿区已纳入2024年5月31日经省政府批准的《鹤岗市国土空间总体规划（2021-2035年）》的国土空间重点项目表239页（见图2-9）。将矿区范围与2022年鹤岗市“三区三线”叠加，矿区不占用生态保护红线，不涉及城镇开发边界，但涉及永久基本农田保护红线11.4035hm2，工业广场不涉及永久基本农田保护红线（见图2-10）；与国土空间规划分区叠加占用矿产能源发展区和农田保护区（见图2-11）。

[image: image13.png]=2| % 55 | muen FERRE
] g3 B a | omon FEL
0| g3 B | omn: EES
TN Bl srass e [ amn EES
@] g3 Tursraze B [ ook EES
] g3 Zirsraze e [ o REL
[E] 5Tl srase firE [ omn REE
[E] BELET Fa | o nee RUE
[E] FElErasEs F3 AUE
[E] BELETEE E3 RUE
[E] EENTTZ T ILE] F3 AUE
(%] FElArzaks RRsTRE F | 0 nee I
[E] EAoRRTLERLFRET F2 | o ase FLE
[E] EEeRay LgrAifaE T | Jnem0x FUE
[E] EErEerishlaraT rs | s onE RUE
[E] EErieriaRL 7 | 000 AUE
(%] EEsAEATESEETE G [ Jnans RUE
[E] ENTABATEREETE G [ i nse RUE
[E] EFART LERLTIFATE GrE TS
[E] EETRETLERL GrE LT
[E] Gra 0 | oo FUE
[E] FE 392400 | 392400 Exs
[E] Fa 1000 | 1000 Exs
[E] s Sio100 | si9100 Exs
[E] Fa S18400 | s1s400 Exs
[E] Fa EETI T Exs
(%] s 2 [ 2y Exs
(%] F73 el | 86 Exs

P





图2-9  已纳入鹤岗市国土空间重点项目表
[image: image14.png]N

A

002505 1
——

Pl

[ BT

[ PESARSTAT]
B mim
L kAR AR
[ K
R RIS





图2-10  晟腾煤矿与鹤岗市国土空间“三区三线”位置关系图
[image: image15.png]



图2-11  晟腾煤矿与鹤岗市国土空间规划分区位置关系图

六、矿区及周边人类重大工程活动

鹤岗市晟腾矿业有限公司南部为国有龙煤集团鹤岗矿业公司益新煤矿；东北部为地方煤矿鹤岗市金沃矿业有限公司（建设矿井）；西北部和北部为地方煤矿鹤岗市兴阳煤矿（建设矿井）。益新煤矿位于鹤岗矿区东北部，行政区属鹤岗市东山区管辖。北邻兴山煤矿,南邻南山煤矿和振兴煤矿，西邻新岭煤矿，东邻在建的鸟山煤矿。井田南北走向长6.5km,东西平均倾向宽2.77km,面积为18.0272km²。晟腾矿业与兴阳煤矿相邻，位于兴阳煤矿东和东南，开采时留有足够的保护煤柱，兴阳煤矿正在建设中，对兴阳煤矿安全无影响。晟腾煤矿扩大区范围位于原兴山矿区范围内。已关闭的兴山煤矿有留守人员负责矿井水的抽排工作。

七、矿区生态修复工作情况

  由于2023年底至今一直处于停产状态，矿山截至目前没有开展过生态修复工作。
八、矿区基本情况调查指标

依据现场调查，结合矿山开发利用方案，矿山复垦修复监测内容主要为地面变形（地面塌陷）监测、土壤环境、土壤质量监测、复垦植被监测、地表水环境监测、地表水环境等8项内容；监测指标主要为地表变形、地下水位、降水量等27项内容。

表2-5  矿山复垦修复监测内容及监测指标统计表 

	监测对象
	监测内容
	监测指标

	
	
	

	矿山地质环境监测
	地面变形（地面塌陷）监测
	地表变形

	
	
	地下变形

	
	
	孔隙水压力

	
	
	地下水位

	
	
	降水量

	
	土壤环境
	土壤内各类物质的含量

	土地资源
	土壤质量监测
	地形坡度

	
	
	有效土层厚度

	
	
	土壤有效水分

	
	
	土壤容重

	
	
	酸碱度（pH值）

	
	
	有机质含量

	
	
	有效磷含量

	
	复垦植被监测
	种植密度

	
	
	成活率

	
	
	郁闭度

	
	
	生长势、高度

	生态系统
	地表水环境监测
	地表水面积

	
	
	地表水环境质量

	
	
	地表水排泄

	
	地下水监测
	矿井涌水量

	
	
	

	
	
	水质

	
	
	地下水位

	
	
	地下水水量

	
	地形地貌景观及土地资源破坏
	地形坡度变化，土壤内各类物质的含量

	
	人工巡查
	地面工程设施

	
	
	塌陷区形态要素

	
	
	影响因素监测


第三章 问题识别诊断及修复可行性分析
一、问题识别与受损预测

（一）现状问题
本次调查范围为矿区范围和开采可能影响范围。项目组技术人员赴现场进行矿山生态环境调查，本次调查范围为矿区范围和开采可能影响范围。我单位和矿方技术人员到达现场后，首先对评估区内目前存在的地质灾害、地下水现状、地形地貌景观现状、水土环境污染现状、区内其他工程及人类活动、土地资源损毁程度等进行了详细勘查，同时结合已搜集的地形地质图、土地利用现状图等相关资料进行了校核，然后对井田开采可能对矿山土地资源、地下水环境、地形地貌景观、水土环境污染造成的影响以及矿山开采可能遭受的地质灾害等情况进行了初步评估。
在接受委托后，方案编制人员结合企业资源储量核实报告、开采方案、土地利用现状图等相关资料，讨论并初步确定了拟采取的治理措施和复垦目标。其后项目组技术人员进行了矿山地质环境条件和开采现状等调查工作，调查区面积144.90hm2，收集了矿山及其周边地区有关的区域地质、水文地质、开采现状等资料，经过实际测量、充分调研以及走访调查等工作后进行了综合整理和研究，最终编制完成该生态修复方案。评估区示意图及评估区拐点坐标见图3-1、表3-1、3-2。

表3-1   完成主要工作量统计表

	项目区面积（hm2）
	调查区面积（hm2）
	调查路线（km）
	土壤剖面（个）
	调查点（个）
	照片（张）
	收集资料（份）

	115.86
	144.90
	6.89
	2
	10
	10
	6


                表3-2   评估区拐点坐标

	点号
	X
	 Y
	点号
	X
	Y

	1
	*******.** 
	********.** 
	55
	*******.**
	********.**

	2
	*******.**
	********.**
	56
	*******.**
	********.**

	3
	*******.**
	********.**
	57
	*******.**
	********.**

	4
	*******.**
	********.**
	58
	*******.**
	********.**

	5
	*******.**
	********.**
	59
	*******.**
	********.**

	6
	*******.**
	********.**
	60
	*******.**
	********.**

	7
	*******.**
	********.**
	61
	*******.**
	********.**

	8
	*******.**
	********.**
	62
	*******.**
	********.**

	9
	*******.**
	********.**
	63
	*******.**
	********.**

	10
	*******.**
	********.**
	64
	*******.**
	********.**

	11
	*******.**
	********.**
	65
	*******.**
	********.**

	12
	*******.**
	********.**
	66
	*******.**
	********.**

	13
	*******.**
	********.**
	67
	*******.**
	********.**

	14
	*******.**
	********.**
	68
	*******.**
	********.**

	15
	*******.**
	********.**
	69
	*******.**
	********.**

	16
	*******.**
	********.**
	70
	*******.**
	********.**

	17
	*******.**
	********.**
	71
	*******.**
	********.**

	18
	*******.**
	********.**
	72
	*******.**
	********.**

	19
	*******.**
	********.**
	73
	*******.**
	********.**

	20
	*******.**
	********.**
	74
	*******.**
	********.**

	21
	*******.**
	********.**
	75
	*******.**
	********.**

	22
	*******.**
	********.**
	76
	*******.**
	********.**

	23
	*******.**
	********.**
	77
	*******.**
	********.**

	24
	*******.**
	********.**
	78
	*******.**
	********.**

	25
	*******.**
	********.**
	79
	*******.**
	********.**

	26
	*******.**
	********.**
	80
	*******.**
	********.**

	27
	*******.**
	********.**
	81
	*******.**
	********.**

	28
	*******.**
	********.**
	82
	*******.**
	********.**

	29
	*******.**
	********.**
	83
	*******.**
	********.**

	30
	*******.**
	********.**
	84
	*******.**
	********.**

	31
	*******.**
	********.**
	85
	*******.**
	********.**

	32
	*******.**
	********.**
	86
	*******.**
	********.**

	33
	*******.**
	********.**
	87
	*******.**
	********.**

	34
	*******.**
	********.**
	88
	*******.**
	********.**

	35
	*******.**
	********.**
	89
	*******.**
	********.**

	36
	*******.**
	********.**
	90
	*******.**
	********.**

	37
	*******.**
	********.**
	91
	*******.**
	********.**

	38
	*******.**
	********.**
	92
	*******.**
	********.**

	39
	*******.**
	********.**
	93
	*******.**
	********.**

	40
	*******.**
	********.**
	94
	*******.**
	********.**

	41
	*******.**
	********.**
	95
	*******.**
	********.**

	42
	*******.**
	********.**
	96
	*******.**
	********.**

	43
	*******.**
	********.**
	97
	*******.**
	********.**

	44
	*******.**
	********.**
	98
	*******.**
	********.**

	45
	*******.**
	********.**
	99
	*******.**
	********.**

	46
	*******.**
	********.**
	100
	*******.**
	********.**

	47
	*******.**
	********.**
	101
	*******.**
	********.**

	48
	*******.**
	********.**
	102
	*******.**
	********.**

	49
	*******.**
	********.**
	103
	*******.**
	********.**

	50
	*******.**
	********.**
	104
	*******.**
	********.**

	51
	*******.**
	********.**
	105
	*******.**
	********.**

	52
	*******.**
	********.**
	106
	*******.**
	********.**

	53
	*******.**
	********.**
	107
	*******.**
	********.**

	54
	*******.**
	********.**
	108
	*******.**
	********.**


图 3-1   评估区平面图

1、矿山地质环境现状问题

（1）地质灾害危险性现状评估

针对采空区和矸石堆放场的分布情况，本次对采空区地表变形边坡稳定情况进行了实际调查，采空区地面调查点20个，地表建筑调查点7个。通过调查，现状条件下未发现采空区地表沉陷变形及地裂缝、未发现地表建筑有开裂现象。

综上，现状条件下，地面沉陷、地裂缝地质灾害发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小；现状地质灾害类型仅为季节性冻土冻融，冻土层一般1.6-1.8m，发育程度中等，危害程度小，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻。

（2）采矿活动对含水层影响现状评估

根据观测资料煤层开采后在导水裂隙沟通区，白垩系砂岩含水层和系四系冲积含水层结构遭受破坏，产生导水通道，煤层开采使含水层结构破坏，影响程度严重。

煤矿开采形成的导水裂隙沟通范围内含水层结构破坏，水位下降，影响程度严重；降落漏斗影响范围内含水层水位下降，影响程度严重。

白垩系砂岩含水层和系四系冲积含水层被沟通后，各含水层地下水水质混合，汇流向工作面，经煤矿排水设备排出地表。各主要含水层的水质本身未发生改变，因此煤矿开采对含水层水质影响程度较轻。

综上所述：含水层现状评估影响程度严重。

（3）采矿活动对地形地貌景观的影响现状评估 

矿区面积为107.4224hm2，地形平坦，周围自然生态环境良好。矿山开采影响范围内无风景名胜和旅游景区及文物保护区、自然保护区、地质遗迹等。该煤矿为井下开采，采空区地表耕地仍为原始状态。对地形地貌景观无影响和破坏。对地形地貌景观的破坏主要分布在已建设完成的主工业场地。工业广场占地面积约9.82hm2（与矿区重叠面积1.38hm2），主要为上部建构筑物及矸石堆压占，占用土地类型为采矿用地。现状评估工业广场对地形地貌景观影响和破坏为较严重。

综上所述，确定工业广场对地形地貌景观的影响程度均为较严重，其他地区的地形地貌基本保持原生状态，对地形地貌景观的影响较轻。
2、土地资源损毁现状问题
（1）已损毁土地利用现状

鹤岗市晟腾煤矿在建设和生产运营过程中对土地造成损毁，虽已开采多年，但目前地表未出现地面塌陷，已破坏土地主要为工业广场对土地的挖损、压占，损毁程度为重度，不涉及永久基本农田。损毁的土地利用现状类型为采矿用地。

表3-3 已损毁土地利用类型表

	一级类
	二级类
	面积（hm2）
	所占比例（%）

	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	9.82
	100

	合计
	
	
	
	9.82
	100


[image: image16.jpg]



图3-2晟腾煤矿地形地貌

3、生态受损与退化现状问题

（1）矿区水土环境污染现状分析
①生活污水

工业场地建成一座生活污水处理站，处理站规模为360m3/d，采用二级生化处理工艺，达标处理后废水回用于选煤厂补充水及场地绿化洒水等，不外排。

②矿井水

工业场地建成一座矿井水处理站，处理站规模为2000m3/d，采用二段式处理工艺，第一段为预沉、混凝、沉淀、过滤、消毒，第二段为反渗透深度处理工艺。经过第一段处理的矿井水回用于井下洒水、黄泥灌浆及选煤厂除尘洒水等生产环节。剩余矿井水处理达标后外排至排水沟。

③土壤

地面塌陷区土壤类型主要为壤土，采煤后形成的塌陷区地表坡度将会发生变化，塌陷过程对土壤影响主要为破坏方面，使土壤质地趋于疏松，土壤理化性质恶化。该区形成时间久，经过多年自然恢复，目前对土壤污染影响程度较轻。

工业广场由于长期压占，土壤板结，局部壤污染影响程度较严重。

综上所述：水土环境污染现状评估影响程度较严重。
（二）受损预测情况

1、矿山建设和开采可能引发或加剧地质灾害危险性的预测

（1）地面塌陷地质灾害预测评估

鹤岗市晟腾矿业有限公司，原名鹤岗市森福煤矿。根据《鹤岗市森福煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司，2020年8月）提供数据，煤层开采后，塌陷中心的最大塌陷值为5.00m，最大倾斜值为16.39mm/m，最大水平变形值为7.47mm/m。

表3-4  地表下沉及水平变形预计最大值及面积统计表

	 项目类型
预计时段
	预计下沉深度统计面积（hm2）
	最大下沉值（m）
	附加倾斜（mm/m）
	最大水平拉伸
变形（mm/m）

	
	0.01～2.0m
	2.0～5.0m
	
	
	

	2021～2025年
	37.77
	11.51
	4.5
	14.52
	+6.62

	2026～2033年
	33.42
	12.30
	5.0
	16.39
	+7.47

	2021～2033年
	71.19
	23.81
	5.0
	16.39
	+7.47


 根据上述计算结果，预测矿井开采结束后下沉面积约95.00hm2，在未来还会继续下沉至相对稳定的状态，地面塌陷继续加深，地裂缝继续加大加长，范围也会更大。《鹤岗市森福煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。将矿区内的永久基本农田与晟腾煤矿采矿终了地表移动等值线图叠加，大部分永久基本农田位于沉降区外，仅有小部分位于0-3米沉降等值线区域。也就是说矿区内少部分永久基本农田最大沉降2m，且为少部分，而且沉降是一个长期的过程，基本不会影响永久基本农田的质量以及耕种。

图3-3 晟腾煤矿采矿终了地表移动等值线图

[image: image17.png]B BE Xt RIME RN 5 X E

12

[ R TR

P72 vlur it

[ MR

AR A B B A S

G e A R R X
BN I M B A ™ X





图3-4 永久基本农田矿区采矿终了地表移动等值线图叠加图

图3-5 采矿终了预计新增采煤沉陷范围图
2、崩塌、滑坡、泥石流地质灾害预测评估

经现场勘查与资料核查，矿井年产矸量约为矿井年产量的15%，矸石量约为4.5万吨/年。煤矸石发电、井下充填及修路平整场地，可实现煤矸石利用率达到100％。本煤矿工业场地范围内无矸石堆存区域。

崩塌、滑坡、泥石流的发生，常与松散堆积物（如矸石堆）的失稳、雨水下渗诱发的土体滑动等因素直接相关。由于本场地不存在矸石堆这一关键风险源，且场地地形坡度平缓、岩土体结构稳定，无形成崩塌的临空面、引发滑坡的软弱滑动带及汇聚泥石流的沟谷条件，因此，判定本煤矿工业场地不具备发生崩塌、滑坡、泥石流三类地质灾害的基础环境与物质条件，该区域此类地质灾害风险等级为“低”。

矸石堆主要物质成分为碎石、岩屑等松散物质，这是泥石流形成的丰富的物质来源。矸石进入矸石仓，不落地，主要用于井下充填开采，用于建筑材料，因此不存在煤矸石泥（渣）石流的发生，且本矿山无形成崩塌、滑坡的地形地貌等条件，故无此类地质灾害发生的可能。
     3、矿山建设及生产可能遭受地质灾害危险性的预测

1）地面塌陷

井下采用矸石充填开采，可有效控制地表下沉，按照《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）表11规定，地面塌陷地质灾害弱发育；采用充填开采，不影响耕地正常耕种和植被正常生长，按《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）表11规定地面塌陷危害程度小。地面塌陷地质灾害弱发育，危害程度小，按照《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）表17规定，地面塌陷地质灾害危险性小。

2）季节性冻土冻融

季节性冻土冻结时使土体冻胀隆起，融化时下沉。可导致建（构）筑物基础破坏，影响其正常使用，重复冻融可能影响边坡稳定，损坏桥梁、涵洞、路基等。

季节性冻土冻融除对建（构）筑物基础、桥、涵、路基（冻融翻浆）具破坏作用外，还可能对治理工程产生不良影响。不均匀冻胀与融陷可导致管道错位或断裂。但该类灾害易于防治，预测矿山建设和生产可能遭受冻土冻融地质灾害，其危险性小，危害程度小。

综上所述，通过预测分析，矿山生产可能遭受地质灾害主要有地面塌陷和季节性冻土冻融。地面塌陷地质灾害弱发育，危害程度小，危险性小；季节性冻土冻融地质灾害可能给道路、桥涵造成不良影响，但易于防治，其危险性小，危害程度小，影响较轻。

4、采矿活动对含水层影响预测评估

（1）采矿对含水层影响途径分析

煤矿井工开采对含水层的影响主要是煤层开采后顶板发生垮落，垂向变形一般可分为冒落带（H1）、导水裂隙带（H2），受冒落带和导水裂隙带的影响，使地下含水层与开采煤层之间的隔水层被破坏，导致含水层水量漏失，水位下降，同时对与被破坏含水层有水力联系的其它含水层造成影响，水量减少，水位缓慢下降。煤矿开采后，可能影响含水层的途径，一是采煤引起的导水裂隙带对地下水的破坏，造成破坏的含水层水或基岩裂隙水向矿井渗漏，二是塌陷影响浅层水位下降或疏干；三是沿断层带入渗。

（2）含水层结构的影响分析

由于井下采取充填开采，可有效控制井下开采造成的煤层顶板下沉，对含水层结构影响小。

（3）对含水层水量、水位的影响

 矿井开采时，预测全矿井正常涌水量为12.5m3/h，最大涌水量为28m3/h，基岩裂隙含水带将陆续被疏干，影响严重。
（4） 含水层水质分析

 煤层开采中，被导水裂隙带影响到的各含水层地下水合并渗漏形成矿井水，使原有的水质发生变化，成为混合水质。当进入采掘巷道后，则会受到井下开采的影响，使水质受到污染，增加了水体悬浮物和COD的含量。其中，大部分水随着开采的进行不断进入矿井水处理站进行达标处理，因此，对含水层水质影响程度较轻。

综上所述：预测评估近期煤矿开采对矿山含水层影响程度严重。

5、采矿活动对地形地貌景观的影响预测评估 

随着井下煤炭资源的持续开采，将使地表受采空塌陷影响范围和塌陷深度不断扩大，持续对影响区内地形标高和地表形态产生影响，使矿区原生的地形地貌发生变化。由于采空塌陷将使评估区内约55.4224hm2的土地变成塌陷区，根据预测，地面塌陷对地面标高会产生一定的影响，引起地表坡度一些小的变化，特别是在塌陷中心区，地表下沉幅度较大，但相对沉陷区域较大，地形坡度变化较小，而且评估区为丘陵地貌，根据现状调查，原兴山开采几十年，评估区内自然形成较小的积水坑，非采空区塌陷引起的积水。与原兴山煤矿相比较，本矿开采原兴山煤矿剩余资源，由此产生的地面塌陷应远小于原兴山煤矿开采引起的地面塌陷，因此晟腾煤矿井下开采引起的地表坡度变化较小，这些变化不会改变本区总体地形地貌类型。

预计2026～2035年由于采空塌陷将使评估区内约45.72hm2的土地变成塌陷区，根据预测，地面塌陷对地面标高会产生一定的影响，引起地表坡度一些小的变化，特别是在塌陷中心区，地表下沉幅度较大，但相对沉陷区域较大，地形坡度变化较小，对比原兴山煤矿开采引起的地形坡度变化，晟腾煤矿的开采不会在地表形成积水坑，引起的地表坡度变化较小，这些变化不会改变本区总体地形地貌类型。

综上所述：中远期期内采矿活动对原生地形地貌景观影响预测评估为较轻。
6、矿区水土环境污染预测

（1）水土环境污染预测评估
生活污水处理站及矿井水处理站正常运行，并确保生活污水100%处理，生活污水处理后全部回用不外排，矿井水处理后达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）规定的限值标准后尽量综合利用，利用不完的排入排水沟，对地表水影响程度较轻。

煤层开采后塌陷区地表坡度将会发生变化，塌陷过程使土壤质地趋于疏松，土壤理化性质降低，均属于物理破坏，对土壤污染影响程度较轻。

工业广场由于长期压占，土壤板结，局部壤污染影响程度较严重。

综上所述：水土环境污染预测评估影响程度较严重。

7、土地损毁环节与时序

根据本项目的采矿工艺和建设工程总布置特征，本工程对土地造成破坏主要是设计施工的工业广场对土地的压占。

工业广场已造成部分土地的压占破坏，因开挖、平整地表使土地遭到破坏，使原有植被受到破坏，削弱了该区域的原有水土保持功能。

矿山生产前期和生产期间的场地建设、原煤压占土地，改变土地的结构和理化性质；地下煤层开采时，原有煤层将出现大面积的采空区，破坏了围岩原有的应力平衡状态，发生了指向采空区的移动和变形，在采空区的上方，随着直接顶和老顶岩层的冒落，其上覆土层也将产生移动和冒落，形成冒落带。当岩层冒落发展到一定高度，冒落的松散岩块逐渐填充采空区，达到一定程度时，岩块冒落就逐渐停止，而上面的岩层就出现离层和裂缝，形成裂缝带。当离层和裂缝发展到一定程度时，其上覆岩层就不再发生离层和裂缝，只产生整体的移动沉陷，即发生指向采空区的弯曲变形，形成弯曲带。当岩层的移动、沉陷和弯曲变形继续向上发展到达地表时，地表就会出现沉陷、移动和变形，形成移动盆地。晟腾煤矿土地损毁环节及时序详见下表3-5。

表3-5  晟腾煤矿土地损毁环节与时序表

	损毁环节
	损毁形式
	损毁时序

	工业广场
	压占
	建设期

	采空塌陷
	塌陷
	生产期


8、拟损毁土地预测与评估

（1）地面塌陷值预测

根据上述计算结果，预测矿井开采结束后下沉面积约95.00hm2，在未来还会继续下沉至相对稳定的状态，地面塌陷继续加深，地裂缝继续加大加长，范围也会更大。《鹤岗市森福煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。将矿区内的永久基本农田与晟腾煤矿采矿终了地表移动等值线图叠加，大部分永久基本农田位于沉降区外，仅有小部分位于0-3米沉降等值线区域。也就是说矿区内少部分永久基本农田最大沉降2m，且为少部分，而且沉降是一个长期的过程，基本不会影响永久基本农田的质量以及耕种。

拟塌陷损毁土地损毁程度主要取决于地表下沉量、水平变形、倾斜变形。本方案对土地损毁程度的确定参照《土地复垦方案编制规程》中土地损毁程度分级标准进行。

（2）土地损毁等级划分标准

拟塌陷损毁土地损毁程度主要取决于地表下沉量、水平变形、倾斜变形。本方案对土地损毁程度的确定参照《土地复垦方案编制规程》中土地损毁程度分级标准进行具体见表3-6、3-7、3-8。

表3-6 旱地损毁程度分级标准

	损毁等级
	水平变形（mm/m）
	附加倾斜（mm/m）
	下沉（m）
	沉陷后潜水位埋深（m）
	生产力降低（％）

	轻度
	≦8.0
	≦20.0
	≦2.0
	≧1.5
	≦20.0

	中度
	8.0～16.0
	20.0～40.0
	2.0～5.0
	0.5～1.5
	20.0～60.0

	重度
	＞16.0
	＞40.0
	＞5.0
	﹤0.5
	＞60.0


表3-7  林地、草地损毁程度分级标准

	损毁等级
	水平变形（mm/m）
	附加倾斜（mm/m）
	下沉（m）
	沉陷后潜水位埋深（m）
	生产力降低（％）

	轻度
	≦8.0
	≦20.0
	≦2.0
	≧1.0
	≦20.0

	中度
	8.0～20.0
	20.0～50.0
	2.0～6.0
	0.3～1.0
	20.0～60.0

	重度
	＞20.0
	＞50.0
	＞6.0
	﹤0.3
	＞60.0


结合井田地质情况及开采方案，采用充填开采预计最大下沉5.0m。预测结果见表3-6。

表3-8  地表下沉及水平变形预计最大值及面积统计表

	 项目类型
预计时段
	预计下沉深度统计面积（hm2）
	最大下沉值（m）
	附加倾斜（mm/m）
	最大水平拉伸
变形（mm/m）

	
	0.01～2.0m
	2.0～5.0m
	
	
	

	2021～2025年
	37.77
	11.51
	4.5
	14.52
	+6.62

	2026～2033年
	33.42
	12.30
	5.0
	16.39
	+7.47

	2021～2033年
	71.19
	23.81
	5.0
	16.39
	+7.47


根据《鹤岗市森福煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》提供数据，煤层开采后，塌陷中心的最大塌陷值为5.00m，最大倾斜值为16.39mm/m，最大水平变形值为7.47mm/m。

根据表3-6损毁程度分级标准和开采沉陷预计软件预测及实际现场调查，预测拟塌陷损毁为重度。
（三）诊断评价结果

1、矿山地质环境影响
（1）现状评估诊断
评估区内季节性冻土冻融弱发育，危害程度小，其危险性小，影响较轻；矿山开采对含水层影响较严重，对地形地貌影响较严重；现状评估矿山开采对水土环境污染较严重，对生态环境影响较严重。
（2）预测评估诊断

①预测评估诊断
矿山生产可能遭受地质灾害主要有地面塌陷和季节性冻土冻融。采空塌陷地质灾害弱发育，危害程度小，危险性小。季节性冻土冻融地质灾害可能给道路、桥涵造成不良影响，但易于防治，其危险性小，危害程度小，影响较轻；预测矿山生产活动对含水层的影响严重；对水土环境污染较严重；预测地形地貌影响较轻，对生态环境影响较严重。
②预测评估诊断结果

表3-9   预测矿山损毁程度综合评价表

	序号
	问题类型
	参照目标
	预测受损状况
	综合评价结果

	
	
	
	位置
	面积（hm2）
	损毁程度
	

	受损单元1
	地质环境影响
	地下水位
	塌陷区范围内
	98.9824
	重度受损
	重度

	
	土地损毁
	土壤质量、配套设施、生产力水平
	塌陷区范围内
	98.9824
	中度受损
	

	
	生态受损
	生物量、植被覆盖度、水质等
	塌陷区范围内
	98.9824
	重度受损
	

	受损单元2
	地质环境影响
	地下水位
	工业广场范围内
	9.82
	重度受损
	重度

	
	土地损毁
	土地利用面积
	工业广场范围内
	9.82
	重度受损
	

	
	生态受损
	生物量、植被覆盖度等
	工业广场范围内
	9.82
	重度受损
	


二、生态修复可行性分析

（一）技术经济运行性分析

1、技术可行性分析
通过现状与预测分析，矿山生产可能加剧地面塌陷地质灾害的发生；矿山生产可能遭受地质灾害主要有采空塌陷和季节性冻土冻融。采空塌陷地质灾害弱发育，危害程度小，危险性小；季节性冻土冻融地质灾害可能给道路、桥涵造成不良影响，但易于防治，其危险性小，危害程度小，影响较轻；预测矿山生产活动对含水层影响严重；预测矿山开采对地形地貌景观影响较轻；预测对水土环境污染较较严重，预测工业广场建设对生态环境影响较严重。
评估区生态环境问题主要集中在地面工业广场对地形地貌景观破坏，本方案提出留设煤柱等预防措施，地质灾害、含水层、水土污染监测均有相对成熟的技术支撑，并适合评估区矿山生态修复工程。

方案的实施由矿山企业自身完成或由矿山企业组织治理与复垦工程设计、施工的招投标工作，中标单位按招标要求及可行性研究成果编写详细的技术方案，并报业主及自然资源管理单位审批后实施。

现场施工实施前组织设计单位进行技术交底，施工单位严格按设计方案、施工图指导现场施工，遇现场地质情况与设计条件有较大出入时及时向监理或业主方反映，由业主单位组织技术会审，必要时设计单位做出设计变更，施工单位按变更后设计施工。

现场施工实施各工序层层报验制度，监理单位按生态环境修复工程及土地复垦工程相关技术规程、规范、设计要求及验收标准对工程各部分进行质量验收，合格后签字。

本方案按照治理分区，针对矿山建设以及采煤活动所导致的一系列矿山生态环境问题，综合分析其预防治理措施，以近期矿山生态修复治理工作为重点，次重点防治区为工程治理重点，治理难度中等，防治措施技术可行。 

2、经济可行性分析 

本方案矿山生态修复工程主要包括地质灾害防治工程、地形地貌景观破坏以及监测工程。对于矿山生态修复问题进行综合分析预算，预算金额范围在矿山可承受范围之内，矿山已按规定建立了矿山生态修复保证金制度，确保治理工程顺利展开。并且，本方案治理项目启动后，矿山生态修复工程实施和后期维护都需要相当大量的机械设备和劳动力，可在一段时间内解决当地的部分劳动力就业问题，增加当地居民收入。因此，综合分析其在经济上可行。

本方案矿山生态修复工程实施后可消除安全隐患，恢复评估区人民群众及矿山企业的人居环境及工业、农业生产环境，保障矿区职工及附近人民群众的社会、经济活动的正常开展。

（二）目标方向可行性分析

晟腾煤矿可依据国土空间规划及用途管制要求，参照鹤岗市周边成功生态修复案例对未来生态修复提供可行性支撑。

鹤岗市的富力煤矿在开采过程中采用煤矸石回填的方式预防塌陷。富力煤矿是黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司所属煤矿，位于黑龙江省鹤岗市南山区。该矿在绿色矿山建设过程中，通过煤矸石回填、绿化复垦等措施治理沉陷区，恢复生态面积达340万平方米，获评“国家级绿色矿山试点单位”。

主要通过以下步骤进行沉陷区的恢复治理：

1、排出积水：针对沉陷坑中常年积水的情况，先将坑中的水排出地表，为后续的回填工作创造条件。

2、分层回填：底部填料以煤矸石为主，进行分层回填，每层厚度可能在3-5米左右，每回填一层后进行压实，以保证回填的密实度。在煤矸石回填层上部覆盖粘土和腐殖土，为后续的植被恢复提供适宜的土壤条件。

3、平整复田或绿化：对回填后的区域进行平整，根据规划将其恢复为耕地或进行绿化。在绿化方面，共种植各类树木、草本花卉5万多棵，通过增加植被覆盖，改善生态环境，防止水土流失。

4、质量监测：按照相关标准，对回填区域的土壤和地下水进行监测。土壤监测频次为1次/年，依据HJ/T 166-2004标准进行，确保土壤质量符合要求；地下水监测则按照GB 18599和GB/T 14848-2017标准执行，连续3年监测数据合格方可结项。

此外，富力煤矿还加大了环境保护与治理的资金投入，更新、技改老、旧、杂及高耗能的单台设备，杜绝跑、冒、滴、漏现象，将各项能耗指标列入年度经营目标考核，形成制度，以实现节能减排和可持续发展。

[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



图 3-6  参照生态系统典型照片

（三）边开采、边复垦可行性分析
1、生态环境协调性分析

晟腾煤矿采取相应的矿山生态修复措施后，将有效防治项目区地质灾害的发生、改善土壤的理化性质以及土壤圈的生态环境，恢复地表植被，同时减少区域内的水土流失。恢复治理与土地复垦项目实施之后较实施之前植被覆盖率得到明显提高，将有效遏制项目区及周边地质环境的恶化，在合理管护的基础上能够最终实现植物生态系统的多样性与稳定性。从合理利用资源和生态环境保护的角度看，本方案实施后使矿山地质环境、生态环境得到改善，矿山生态系统达到平衡，防治措施与生态环境相协调，治理可行。

2、生态恢复力分析

为了不破坏耕地，确保耕地正常耕种，《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿产资源开发利利用方案》（黑龙江省北来矿业科技有限公司，2025年9月）确定矿井采用充填保护开采，预计最大下沉量5m。针对矿井煤层群开采的特点、各煤层的赋存规律、丰水期水位埋深规律等，分区域、分煤层实施不同的膏体充填工艺，将总的地表下沉量控制最大下沉量5m，全井田地下水水位埋深0.1—1.7m，丰水期潜水位埋深控制在1.7m，达到边开采边治理的要求。
工业广场面积9.82hm2（其中包括临时排土场面积0.80hm2、与矿区重叠面积1.38hm2），主要包括区队办公楼、行政及生产办公楼、宿舍、井筒建筑物、锅炉房、选煤厂主厂房等建筑物。工业广场建设的过程中对场地进行了压占，破坏了采矿用地，对地形地貌影响较严重，破坏了生态环境。矿井闭坑后，可采用建筑物拆除、清理，覆表土恢复草地，恢复地形地貌和生态环境。国内矿井闭坑后，进行土地复垦修复案例很多。

   综上所述，矿井闭坑后，生态恢复能力较容易。

三、生态修复分区及修复时序的安排

（一）生态修复分区

1、矿山生态修复分区的原则

矿山地质环境保护与恢复治理坚持以发展为中心，永续利用，发展绿色矿业为方向，结合矿产资源开发利用与区域经济发展，进行科学有效的矿产资源规划，为地方政府规划地方经济发展提供指导，因此对矿山地质环境保护与治理进行分区具有重要意义。为对矿产资源的勘查、开发实行统一规划、合理布局，促进矿产资源的保护与合理开发，实现资源开发与环境保护的协调可持续发展，根据矿产资源实际状况，划定矿山地质环境保护与治理规划区。划分矿山地质环境保护与治理区主要有以下三个基本原则。

（1）可持续发展原则，矿产资源开发与环境保护相协调，有利于经济效益、社会效益综合发挥的基本原则；

（2）法律法规准入原则，法律法规禁止采矿的区域，应划分为矿山地质环境重点保护区，不得规划为矿山地质环境重点预防区、重点治理区和一般治理区基本原则；

（3）与相关国家、地方规划衔接，地域界限与地质界限相结合的基本原则。

2、分区方法

根据矿山地质环境现状评估和预测评估结果，矿业活动对矿山地质环境总体影响程度、矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，进行矿山地质环境保护与治理分区。依据原国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录F（矿山地质环境保护与恢复治理分区）中的确定因素及指标，并遵循“区内相似，区际相异”“就大不就小”的原则，采用定性—定量的方法，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

表3-10　矿山生态修复分区表

	现状评估
	预测评估

	
	较严重
	较轻

	较严重
	次重点区
	次重点区

	较轻
	次重点区
	一般区


对同一地质环境问题，当现状评估与预测评估区域重叠时采取就上原则进行分区。当不同地质环境问题重叠时，也采取就上原则进行分区。
（二）分期目标任务和时序安排

1、生态修复分期目标任务

（1）矿山生态修复次重点防治区（A）

主要分布在工业广场范围及塌陷范围内，工业场地压占土地面积9.82hm2。（工业广场与采矿许可证范围重叠面积1.38hm2、其中包括临时排土场0.80hm2）塌陷范围面积为95.00hm2。

主要矿山地质环境问题是：工业广场留设了保护煤柱，主要地质灾害为冻土冻融；工业广场严重压占了土地，使地形地貌景观受到严重破坏。采空塌陷地质灾害发生的可能性小；地形地貌景观影响严重，对含水层影响严重。同时对塌陷对采动影响范围采取监测、示警措施，合理避让，采取合理工程治理措施，消除安全隐患。

（2）矿山生态修复一般防治区（B）

矿山生态修复一般防治区为地质环境次重点防治区以外的区域，面积0.3748hm2。

主要矿山地质环境问题是：地面塌陷地质灾害发生的可能性小；地形貌景观受到破坏小。

主要防治措施：采取监测、示警措施。
2、生态修复分区时序安排
表3-11 矿区生态修复分区实施时间表

	时间
	修复分区

	近期2025年-2030年
	次重点区

	
	一般区

	中期2030年-2035年
	次重点区

	
	一般区

	远期2035年-2050年
	次重点区

	
	一般区


图 3-7  生态修复分区图

四、采矿用地与复垦修复安排
（一）复垦区土地利用现状

1、复垦区

根据土地损毁分析与预测结果可知，项目区面积为115.8624hm2，其中开采土地面积为107.4224hm2，压占损毁土地的面积为9.82hm2（与矿区重叠面1.38hm2、其中包括临时排土场0.80hm2）。

将项目区定为复垦区。土地复垦区与复垦责任范围一致面积为115.8624hm2；矿山开采结束后，将项目区区域定为复垦责任范围，复垦区与复垦责任范围一致，面积为115.8624hm2。包括工业场地、矿区等，复垦区内无基本农田。

复垦区及复垦责任范围土地利用现状详见表3-12。

表3-12  复垦区、复垦责任范围土地利用现状表

	土地权属
	一级地类
	二级地类
	面积
	占总面积

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	（hm2）
	比例（%）

	兴山区蔬园乡（集体）
	1
	耕地
	0103
	旱地
	47.7439
	41.21

	兴山区（国有）
	3
	林地
	0301
	乔木林地
	4.2184
	3.64

	
	
	
	0305
	灌木林地
	0.035
	0.03

	
	
	
	0307
	其他林地
	1.1826
	1.02

	
	4
	草地
	0404
	其他草地
	5.6937
	4.91

	
	6
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	7.1323
	6.16

	
	
	
	0602
	采矿用地
	40.4664
	34.93

	
	7
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	0.5970
	0.51

	
	10
	交通运输用地
	1003
	公路用地
	0.3433
	0.30

	
	
	
	1004
	城镇村道路用
	0.8855
	0.76

	
	
	
	1006
	农村道路
	2.6491
	2.29

	
	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	4.5932
	3.96

	
	
	
	1107
	沟渠
	0.2998
	0.26

	
	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	0.0222
	0.02

	
	合计
	——
	——
	——
	115.8624
	100.00


2、 复垦责任范围

将复垦区内各损毁单元全部计入复垦责任范围，复垦区面积即为复垦责任范围，面积为115.8624hm2，复垦责任范围拐点坐标见表3-13。

  表3-13            复垦责任范围拐点坐标表       （2000国家坐标系）

	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	*******.** 
	********.** 
	28
	*******.** 
	********.** 

	2
	*******.** 
	********.** 
	29
	*******.** 
	********.** 

	3
	*******.** 
	********.** 
	30
	*******.** 
	********.** 

	4
	*******.** 
	********.** 
	31
	*******.** 
	********.** 

	5
	*******.** 
	********.** 
	32
	*******.** 
	********.** 

	6
	*******.** 
	********.** 
	33
	*******.** 
	********.** 

	7
	*******.** 
	********.** 
	34
	*******.** 
	********.** 

	8
	*******.** 
	********.** 
	35
	*******.** 
	********.** 

	9
	*******.** 
	********.** 
	36
	*******.** 
	********.** 

	10
	*******.** 
	********.** 
	37
	*******.** 
	********.** 

	11
	*******.** 
	********.** 
	38
	*******.** 
	********.** 

	12
	*******.** 
	********.** 
	39
	*******.** 
	********.** 

	13
	*******.** 
	********.** 
	40
	*******.** 
	********.** 

	14
	*******.** 
	********.** 
	41
	*******.** 
	********.** 

	15
	*******.** 
	********.** 
	42
	*******.** 
	********.** 

	16
	*******.** 
	********.** 
	43
	*******.** 
	********.** 

	17
	*******.** 
	********.** 
	44
	*******.** 
	********.** 

	18
	*******.** 
	********.** 
	45
	*******.** 
	********.** 

	19
	*******.** 
	********.** 
	46
	*******.** 
	********.** 

	20
	*******.** 
	********.** 
	47
	*******.** 
	********.** 

	21
	*******.** 
	********.** 
	48
	*******.** 
	********.** 

	22
	*******.** 
	********.** 
	49
	*******.** 
	********.** 

	23
	*******.** 
	********.** 
	50
	*******.** 
	********.** 

	24
	*******.** 
	********.** 
	51
	*******.** 
	********.** 

	25
	*******.** 
	********.** 
	52
	*******.** 
	********.** 

	26
	*******.** 
	********.** 
	53
	*******.** 
	********.** 

	27
	*******.** 
	********.** 
	
	
	


（二）复垦修复适宜性评价
土地复垦适宜性评价是根据评价区土地的特定用途，对土地进行分析的过程，而矿区损毁土地适宜性评价则是对受损毁土地针对特定复垦方向的适应程度做出的判断分析。

井工煤矿土地复垦适宜性评价是一种预测性的土地适宜性评价，是依据国土空间规划及相关规划，按照因地制宜的原则，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，根据土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，在经济运行、技术合理的条件下，确定拟复垦土地的最佳利用方向，划分土地复垦单元。土地复垦适宜性评价是确定损毁土地复垦方向的前提和基础，为复垦技术的选择提供参考，指导土地复垦工程的设计。

1、复垦适宜性评价原则与依据

（1）复垦适宜性评价原则

1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调

土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整治、保护等方面所作的统筹安排。土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时也应与其他规划（农业区划、农业生产远景规划、城乡规划等）相协调。

2）因地制宜，农用地优先的原则

土地的利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁土地前后拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农，宜林则林，宜牧则牧，宜鱼则鱼。《土地复垦条例》第四条规定，复垦的土地应当优先用于农业。

3）自然因素和社会经济因素相结合原则

在进行复垦责任范围内被损毁土地复垦适宜性评价时，既要考虑它的自然属性 （如土壤、气候、地貌、水资源等），也要考虑它的社会经济属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求、生产力水平、生产布局等）。确定损毁土地复垦方向需综合考虑复垦区自然、社会经济因素以及公众参与意见等。复垦方向的确定也应该类比周边同类项目的复垦经验。

4）主导性限制因素与综合平衡原则

影响损毁土地复垦利用的因素很多，如塌陷、土壤、水源、土壤肥力、坡度以及灌排条件等。根据复垦区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用的主导性限制因素，同时也应兼顾其他限制因素。

5）综合效益最佳原则

在确定土地的复垦方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否适宜复垦为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥整体效益，即根据区域土地利用总体规划的要求，合理确定土地复垦方向。

6）动态和土地可持续利用原则

土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。复垦后的土地应既能满足生物多样性保护和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，应保证生态安全和人类社会可持续发展。

7）经济运行与技术合理性原则

土地复垦所需的费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准的要求。

（2） 复垦适宜性评价依据

土地复垦适宜性评价在详细调查分析复垦区自然条件、社会经济状况以及土地利用状况的基础上，依据国家和地方的法律法规及相关规划，综合考虑土地损毁分析结果、公众参与意见以及周边类似项目的复垦经验等，采取切实可行的办法，确定复垦利用方向。土地复垦适宜性评价主要依据包括：

1）相关法律法规和规划

包括国家与地方有关土地复垦的法律法规，如《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《黑龙江省实施<土地复垦条例>办法》等土地管理的相关法律法规和复垦区土地利用总体规划及相关规划等。

2）土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦技术标准（试行）》（1995年）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634-2008）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1008-2003）、《黑龙江省土地开发整理工程建设标准》《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T1049-2016）等相关规程和标准。

3）其他

包括复垦区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与意见以及周边同类项目的类比分析。

2、土地适宜性评价

（1）评价范围和初步复垦方向的确定

1）评价范围：

本方案的评价范围与复垦责任范围一致，即开采土地范围和工业广场范围，总面积115.8624hm2。

2）初步复垦方向的确定：

①自然和社会经济分析
土地复垦应同时注重生态效益与经济效益的平衡。鹤岗市是东北林木产地。从经济利益方面考虑，复垦方向应以恢复为后期管护较为简单的林地。一方面管理投资较小，另一方面木材等也可带来经济收入。

②政策因素分析

根据《中华人民共和国森林法》，复垦区所处我国小兴安岭林区余脉，根据土地利用规划中的规划方向，同时考虑复垦区周边土地利用方式，本区域应以林地为首选复垦方向。
③公众参与分析

各级专家领导的意见以及矿区公众的意见、态度对土地复垦工作的开展具有十分重要的意义。本复垦方案编制过程中，遵循公众广泛参与的原则，为使方案编制更民主化和公众化，特向广大公众征求意见。在技术人员的陪同下，编制人员走访了土地复垦影响区的土地权利人并听取他们意见，也得到他们大力支持，并提出希望企业做好复垦工作。综上所述，矿区复垦方向初步确定以原地类为主。
综合以上因素分析，初步确定复垦责任范围复垦以原地类为主，以恢复草地为主。
（2）评价单元的划分

根据晟腾煤矿开采特点，依据损毁情况，将复垦责任范围划分为采矿损毁区、工业广场压占损毁区2个评价单元。采矿损毁影响区评价单元主要损毁方式为采矿损毁；工业广场压占影响区评价单元主要损毁方式为压占损毁。评价单元划分具体情况见下表3-14。

表3-14  评价单元情况表

	损毁类型
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	损毁形式

	
	编码
	名称
	编码
	名称
	
	

	采矿损毁影响
	01
	耕地
	0103
	旱地
	47.7439
	塌陷损毁

	
	
	
	小计
	
	47.7439
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	4.2184
	

	
	
	
	0305
	灌木林地
	0.0350
	

	
	
	
	0307
	其他林地
	1.1826
	

	
	
	
	小计
	
	5.4360
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	5.6937
	

	
	
	
	小计
	
	5.6937
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	7.1323
	

	
	
	
	0602
	采矿用地
	32.0264
	

	
	
	
	小计
	
	30.7187
	

	
	07
	住宅用地
	0702
	城镇住宅用地
	0.5970
	

	
	
	
	小计
	
	0.5970
	

	
	10
	交通运输用地
	1003
	公路用地
	0.3433
	

	
	
	
	1004
	城镇村道路用
	0.8855
	

	
	
	
	1006
	农村道路
	2.6491
	

	
	
	
	小计
	
	3.8779
	

	
	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	4.5932
	

	
	
	
	1107
	沟渠
	0.2998
	

	
	
	
	小计
	
	4.8930
	

	
	12
	其他用地
	1202
	设施农用地
	0.0222
	

	
	
	
	小计
	
	0.0222
	

	
	小 计
	107.4224
	

	工业广场压占影响
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	9.82
	压占损毁

（与矿区重叠面积1.38hm2）

	
	
	
	小计
	
	9.82
	

	
	小 计
	9.82
	

	工业场地压占除去重叠面积
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	8.44
	工业场地除去重叠面积压占损毁

	
	
	小计
	
	8.44
	

	小  计
	8.44
	

	合  计
	115.8624
	


（3）评价体系和评价方法

1)评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地和三等地。

2）评价方法

方案采用极限法对复垦区进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价，即按土地类型基本要求，对比采矿破坏土地的特征，并结合附近矿区土地复垦经验和科学经济的复垦措施，将需复垦的土地分为适宜和不适宜两类，其中适宜类为破坏前已利用的土地和自然属性较好的其他用地（包括宜耕、宜林、宜草，各种宜利用土地适宜性按破坏程度和可垦性进行分级评价），不适宜为破坏前受到破坏严重、目前技术经济条件下不宜复垦的土地。

极限法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。其计算公式为：

Yi=min（Yij）        公式（4-1）

式中：Yi——第i个评价单元的最终分值

      Yij——第i个评价单元中第j个参评因子的分值

（4）评价指标体系及标准的建立

①评价指标的选择

单元评价指标选取地形坡度、地表物质组成、土壤有机质、与周边环境适宜情况、水文与排水条件等指标作为评价指标。

②评价因素等级标准的确定

根据《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1008-2003）、《农用地定级规程》（TD/T 1005-2003）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）及地方相关标准，结合自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准。

表3-15土地适宜性评价限制因素分级标准

	适宜性评价限制因素分级
	适宜性

	序号
	限制因素
	分级
	宜耕
	宜林
	宜草

	1
	坡度（°）
	<5
	1
	1
	1

	
	
	5－25
	2或3
	2
	2

	
	
	25~45
	3
	2
	2

	2
	地表物质组成
	壤土、砂壤土
	1
	1
	1

	
	
	岩土混合物
	2或3
	2或3
	2

	
	
	砂土、砾质
	3
	4
	2或3

	
	
	砾质
	4
	3
	2或1

	
	
	石质
	4
	4
	4

	3
	土壤有机质%
	＞10
	1
	1
	1

	
	
	10-6
	2
	1
	2

	
	
	＜6
	3
	3
	2

	4
	周边环境适宜性
	一致
	1
	1
	1

	
	
	可适应
	2或3
	2或3
	2

	
	
	不适应
	4
	4
	4

	5
	水文与排水条件
	不淹没或偶然淹没、排水条件好
	1
	1
	1

	
	
	季节性短期淹没、排水条件较好
	2
	1
	1

	
	
	季节性长期淹没、排水条件较差
	3
	2
	3

	
	
	长期淹没、排水条件很差
	4
	4
	4

	6
	土源保证率%
	80－100
	1
	1
	1

	
	
	60－80
	1或2
	1
	2

	
	
	40－60
	3
	2或3
	2或3

	
	
	＜40
	4
	4
	4

	说明：1代表适宜，2代表基本适宜，3代表临界适宜，4代表不适宜

	


（5）适宜性等级的评定

将影响区评价单元土地质量状况与复垦土地主要限制因素的等级标准表进行对比分析，可以得到参评单元的土地复垦适宜性评价结果，见评价结果表3-16。
表3-16 参评单元土地复垦主要限制因素现状表

	评价单元
	地类
	地表坡度（°）
	地表物质组成
	土壤有机质（%）
	周边用地类型
	土源保证率
	水文与排水条件
	备注

	采矿塌陷影响区
	耕地
	2～15
	暗棕壤
	>10
	耕地、林地、水域及水利设施用地、交通运输用地
	80-100
	好
	

	
	林地
	2～28
	
	6～10
	耕地、林地、水域及水利设施用地、交通运输用地
	80-100
	好
	

	
	草地
	2～15
	暗棕壤
	6～10
	耕地、林地、水域及水利设施用地、交通运输用地
	80-100
	好
	

	
	住宅用地
	1～5
	暗棕壤、岩土混合物
	＜6
	耕地、林地、水域及水利设施用地、交通运输用地
	
	好
	

	
	交通运输用地
	1～5
	暗棕壤、岩土混合物
	＜6
	耕地、林地、水域及水利设施用地、交通运输用地
	
	好
	

	
	水域及水利设施用地
	1～15
	
	
	耕地、林地、水域及水利设施用地、交通运输用地
	
	好
	

	
	其他用地
	1～5
	暗棕壤、岩土混合物
	＜6
	耕地、林地、工矿仓储用地、水域及水利设施用地、交通运输用地
	40-60
	好
	

	工业广场压占影响
	耕地
	1～5
	岩土混合物、暗棕壤
	6～10
	耕地、林地、交通运输用地
	60-80
	好
	场地有效表土厚度不足，需要外运表土保证复垦土源

	
	林地
	1～5
	岩土混合物、暗棕壤
	6～10
	耕地、林地、交通运输用地
	60-80
	好
	场地有效表土厚度不足，需要外运表土保证复垦土源

	
	交通运输用地
	1～5
	岩土混合物、暗棕壤
	＜6
	耕地、林地、工矿仓储用地、水域及水利设施用地、交通运输用地
	
	好
	

	
	水域及水利设施用地
	1～15
	
	
	耕地、林地、工矿仓储用地、水域及水利设施用地、交通运输用地
	
	好
	


在土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，若限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。塌陷影响区以复垦原地类为主，工业广场压占影响区复垦成草地。结果见下表3-17。
表3-17  土地适宜性评价结果表

	评价单元
	原地类
	复垦方向
	主要限制因子
	适宜性
	面积（hm2）
	备注

	工业广场压占损毁区
	采矿用地
	其他草地
	坡度、地表物质组成、土壤有机质
	2等或3等
	9.82
	需要覆表土改善土壤

	
	小计
	9.82
	

	合计
	9.82
	


（6）确定最终复垦方向和划分复垦单元

 1）确定最终复垦方向

 依据适宜性等级评定结果，对于多宜性的评价单元，需综合分析当地自然条件、社会条件、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等多种影响因素后，结合土地利用总体规划、复垦区原土地利用类型、周边地类环境以及土地权属人和使用权人的复垦意见，最终确定复垦方向。

２）划分复垦单元

依据适宜性等级评定结果，充分考虑当地自然条件、社会条件、公众参与、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等情况，并结合项目区所在地地形条件，对地形坡度变化较大的地区，提高一个破坏等级。本项目在复垦方向的确定过程中参考了当地土地利用总体规划，损毁土地尽量恢复其土地利用价值，尽可能地恢复原地类，复垦为其他草地。

该区矿山煤矿开采几十年，塌陷区上方的耕地、林地、草地地形变化不大，未见明显的塌陷坑，到本方案编制前耕地一直在耕种。所以，本方案设计耕地、草地仍复垦为耕地、草地，方案中未设计复垦工程。待矿山开采结束后，根据地表塌陷的实际情况，确定是否需要挖一些排水沟进行排水，若地表没有发生大的变化，不影响耕地正常耕种，则仅对其布设监测工程。

根据土地复垦适宜性等级评价结果，对于多宜性的评价单元，应在根据评价单元的最终复垦方向，最终复垦方向见表3-18。

表3-18   损毁土地复垦方向表

	评价单元
	土地利用现状
	复垦方向
	面积（hm2）
	备注

	工业广场压占损毁区
	采矿用地
	其他草地
	9.82
	需要覆表土改善土壤

	
	小计
	
	9.82
	

	合计
	
	
	9.82
	


3、水土资源平衡性分析

（1）水源 

矿区气候属中温带半湿润大陆性季风气候，夏季雨量充沛，冬季寒冷少雨，矿区多年平均降水量为 222.6mm，夏季能够满足植物生长的需求，不需设计专门的灌溉管道等装置。植物种植及移栽第一年，为增加出苗率以及植物的成活率需一定的灌溉措施。
（2）土源 

1）表土剥离量：矿区在生产期间，已对表土进行了剥离，剥离的表土堆放在西部工业广场的临时排土场内，临时排土场内现现堆积土壤约29460m3（堆成棱台形,底边长84m，顶边长69.71m，底面积7056m2，顶面积约4859.36m2，高度约5m，边坡角度为35°），已剥离区面积9.82hm2，可供表土量29460m3（项目区表土层厚度为0.2m-0.5m，剥离平均厚度按0.3m计算，土地已剥离表土约29460m3）企业需对存土场播撒草籽保障土壤活性，防治水土流失，以备土地复垦使用。供需平衡多余剥离土全部用于复垦区内。
2）表土覆盖量：根据《黑龙江省土地开发整理建设标准》，结合复垦方向，需覆土的区域为工业广场和矿区内临时排土场，工业场地面积为9.82hm2，复垦为其他草地，面积9.82hm2，覆土厚度0.3m，共计需表土为29460m3。预计复垦工作共需表土约29460m3。

3）表土供需平衡分析：通过对表土剥离量与表土覆盖量的计算，临时排土场内的表土资源足够满足土地复垦使用。

（3）土地复垦质量要求 

根据中华人民共和国国务院令[2011]第592号令《土地复垦条例》、中华人民共和国行业标准《土地复垦技术标准》《土地复垦质量控制标准》（TD/D1036-2013）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）等技术标准结合本项目自身特点，具体标准如下 

a)对场地进行耕松，平整，平整后地面坡度不超过25°； 

b)草地复垦质量标准，复垦的有效土层厚度≥0.3m；

c)覆土土壤pH值范围，一般为5.5—8.5，含盐量不大于0.03%；

d)排水设施满足场地要求，防洪满足当地标准;

c)三年后郁闭度65%以上。
（三）复垦修复方向及目标
依据项目区土地利用总体规划要求和土地适宜性评价结果，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，根据原土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，确定项目区复垦土地的最佳利用方向，并划分土地复垦单元。

工业广场：终采后对工业场地设施进行拆除、翻耕、平整、覆土，覆土后复垦成草地是适宜的，通过复垦方向的类比并结合土地利用总体规划最终确定复垦方向为其他草地。面积为9.82hm2。

复垦区面积9.82hm2。土地复垦适宜性评价结果见表3-19。

表3-19                    土地复垦适宜性评价结果表

	评价单元
	复垦利用方向
	复垦面积（hm2）
	小计

	工业场地
	其他草地
	9.82
	9.82

	合计
	9.82
	9.82


（四）复垦修复单元及标准 

1、复垦区

根据土地损毁分析与预测结果可知，项目区面积为115.8624hm2，矿山开采区土地面积107.4224hm2，工业广场压占土地的面积为9.82hm2（与矿区重叠面积1.38hm2，其中包括临时排土场0.80hm2）。

将项目区域定为复垦区。土地复垦区与复垦责任范围一致面积为115.8624hm2；矿山开采结束后，将项目区定为复垦责任范围，复垦区与复垦责任范围一致，面积为115.8624hm2。其中包括矿区、工业场地等，井下采用充填开采，有效控制地表下沉，预测最大下沉量5.0m，不影响区域排水和耕作，因此不安排复垦工程，以监测为主，复垦区内无基本农田。

2、复垦责任范围

将复垦区内各损毁单元全部计入复垦责任范围，复垦区面积即为复垦责任范围，面积为115.8624hm2。

3、目标任务 

根据土地复垦现状及预测分析结果，结合土地复垦适宜性评价结果，确定本复垦方案目标如下：

矿区面积107.4224hm2；预测矿区虽已开采多年，但目前地表未出现地面塌陷，故仅对矿区进行监测。

工业广场面积9.82hm2（与矿区重叠面积1.38hm2，其中包括临时排土场0.80hm2），终采后，对工业场地进行拆除、翻耕、平整、覆土、播撒草籽，复垦方向为其他草地，覆土0.3m，复垦面积为9.82hm2。

项目区面积为115.8624hm2，复垦区及复垦责任范围一致，面积为115.8624hm2，可实现土地复垦面积为115.8624hm2，土地复垦率为100%。

通过本复垦方案，该项目区复垦前后土地利用结构调整（面积、变幅等）情况见表3-20。

表3-20                    复垦前后土地利用结构调整表

	一级地类
	二级地类
	面积(hm2)
	变幅（%）

	
	
	复垦前
	复垦后
	

	01
	耕地
	0103
	旱地
	47.7439
	47.7439
	-

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	4.2184
	4.2184
	-

	
	
	0305
	灌木林地
	0.0350
	0.0350
	-

	
	
	0307
	其他林地
	1.1826
	1.1826
	-

	04
	草地
	0404
	其他草地
	5.6937
	14.1337
	7.86

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	7.1323
	7.1323
	-

	
	
	0602
	采矿用地
	32.0264
	32.0264
	-7.86

	07
	住宅用地
	0702
	城镇住宅用地
	0.5970
	0.5970
	-

	10
	交通设施用地
	1003
	公路用地
	0.3433
	0.3433
	-

	
	
	1004
	城镇村道路用
	0.8855
	0.8855
	-

	
	
	1006
	农村道路
	2.6491
	2.6491
	-

	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	4.5932
	4.5932
	-

	
	
	1107
	沟渠
	0.2998
	0.2998
	-

	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	0.0222
	0.0222
	-

	合计
	115.8624
	115.8624
	


根据晟腾煤矿开采特点，依据损毁情况，将复垦责任范围划分为开采区、工业广场压占区2个复垦修复单元，开采区复垦修复单元主要损毁方式为地下开采活动损毁方式为采矿开采损毁，工业广场压占影响区复垦修复单元主要损毁方式为压占损毁。
表3-20  工业场地单元拐点坐标统计表
	工业场地东部

	拐点
	2000国家大地坐标系
	拐点
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	*******.** 
	********.** 
	14
	*******.** 
	********.** 

	2
	*******.** 
	********.** 
	15
	*******.** 
	********.** 

	3
	*******.** 
	********.** 
	16
	*******.** 
	********.** 

	4
	*******.** 
	********.** 
	17
	*******.** 
	********.** 

	5
	*******.** 
	********.** 
	18
	*******.** 
	********.** 

	6
	*******.** 
	********.** 
	19
	*******.** 
	********.** 

	7
	*******.** 
	********.** 
	20
	*******.** 
	********.** 

	8
	*******.** 
	********.** 
	21
	*******.** 
	********.** 

	9
	*******.** 
	********.** 
	22
	*******.** 
	********.** 

	10
	*******.** 
	********.** 
	23
	*******.** 
	********.** 

	11
	*******.** 
	********.** 
	24
	*******.** 
	********.** 

	12
	*******.** 
	********.** 
	25
	*******.** 
	********.** 

	13
	*******.** 
	********.** 
	26
	*******.** 
	********.** 

	工业场地东部

	1
	*******.** 
	********.** 
	4
	*******.** 
	********.** 

	2
	*******.** 
	********.** 
	5
	*******.** 
	********.** 

	3
	*******.** 
	********.** 
	
	
	

	工业场地西部

	1
	*******.** 
	********.** 
	5
	*******.** 
	********.** 

	2
	*******.** 
	********.** 
	6
	*******.** 
	********.** 

	3
	*******.** 
	********.** 
	7
	*******.** 
	********.** 

	4
	*******.** 
	********.** 
	
	
	


表3-21   开采损毁区单元拐点坐标统计表
	拐点
	2000国家大地坐标系
	拐点
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	*******.** 
	********.** 
	21
	*******.** 
	********.** 

	2
	*******.** 
	********.** 
	22
	*******.** 
	********.** 

	3
	*******.** 
	********.** 
	23
	*******.** 
	********.** 

	4
	*******.** 
	********.** 
	24
	*******.** 
	********.** 

	5
	*******.** 
	********.** 
	25
	*******.** 
	********.** 

	6
	*******.** 
	********.** 
	26
	*******.** 
	********.** 

	7
	*******.** 
	********.** 
	27
	*******.** 
	********.** 

	8
	*******.** 
	********.** 
	28
	*******.** 
	********.** 

	9
	*******.** 
	********.** 
	29
	*******.** 
	********.** 

	10
	*******.** 
	********.** 
	30
	*******.** 
	********.** 

	11
	*******.** 
	********.** 
	31
	*******.** 
	********.** 

	12
	*******.** 
	********.** 
	32
	*******.** 
	********.** 

	13
	*******.** 
	********.** 
	33
	*******.** 
	********.** 

	14
	*******.** 
	********.** 
	34
	*******.** 
	********.** 

	15
	*******.** 
	********.** 
	35
	*******.** 
	********.** 

	16
	*******.** 
	********.** 
	36
	*******.** 
	********.** 

	17
	*******.** 
	********.** 
	37
	*******.** 
	********.** 

	18
	*******.** 
	********.** 
	38
	*******.** 
	********.** 

	19
	*******.** 
	********.** 
	39
	*******.** 
	********.** 

	20
	*******.** 
	********.** 
	40
	*******.** 
	********.** 


矿区、工业广场压占损毁区2个复垦修复单元生态分区进行复垦修复，该区矿山煤矿开采几十年，塌陷区上方的耕地、林地、草地地形变化不大，未见明显的塌陷坑，到本方案编制前耕地一直在耕种。所以，本方案设计工业广场复垦为草地，方案中未对矿区进行设计复垦工程，仅对工业场地进行监测。待矿山开采结束后，根据地表塌陷的实际情况，确定是否需要挖一些排水沟进行排水，若地表没有发生大的变化，不影响耕地正常耕种。
土地复垦后质量应达到验收标准，涉及的复垦方向主要为草地，参考《土地复垦质量控制标准》TD/T 1036—2013中对土地复垦质量的要求，本方案黑龙江省东北部，复垦为其他草地的土地应当分别满足以下基本要求：

1、其他草地土地复垦质量要求：

①工业广场采用全面覆土， 有效土层厚度不小于0.30m 、土壤质地为砂土至砂质粘土、砾石含量小于5%、土壤有机质大于2%，三年后土壤有机质含量不低于原土壤测定值；表土层PH 值在6.1。
②选择适宜草种，尤其是适宜本地生长的乡土草种，补植地区与原植被种类相同；

③播撒草籽，复垦3年后种植成活率85%；复垦3年后覆盖度达45%以上。
表3-22  复垦修复目标及土地利用变化表

	复垦修复单元
	晟腾煤矿生态修复
	损毁前
	复垦修复目标
	面积增减（hm2）

	
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	质量
	面积（hm2）
	质量
	

	
	编码
	名称
	编码
	名称
	
	
	
	
	

	工业广场复垦修复单元
	04
	草地
	0404
	其他草地
	9.82
	40分
	9.82
	40分
	0

	
	合  计
	9.82
	
	9.82
	
	


图3-8     复垦修复单元划分图

（五）其他说明事项

本方案不涉及不涉及临时用地土地复垦。

第四章  矿区生态修复措施与工程

一、保护与预防控制措施
（一）敏感目标保护
本方案不涉及基本草原、公益林、自然保护区、生态保护红线、珍贵物种、人文景观、文物、重要基础设施等敏感目标。本方案主要对永久基本农田采取减缓、保护措施。

 为了不破坏永久基本农田，确保耕地正常耕种，《鹤岗市晟腾矿业有限公司矿产资源开发利利用方案》（黑龙江省北来矿业科技有限公司，2025年9月）确定矿井采用充填保护开采，预计最大下沉量5m。确定矿井采用充填保护开采，预计最大下沉量5m。针对矿井煤层群开采的特点、各煤层的赋存规律、丰水期水位埋深规律等，分区域、分煤层实施不同的膏体充填工艺，将总的地表下沉量控制最大下沉量5m，全井田地下水水位埋深0.1—1.7m，丰水期潜水位埋深控制在1.7m。范围内实现上覆永久基本农田采煤塌陷地生态Ⅲ级破坏，确保基本农田面积不减少，地表系统结构与功能完好，作物产量不降低，有效保护永久基本农田。因此矿山开采对地形地貌及耕地影响较轻。

   （二）表土剥离与植被移植利用
  本方案工业广场建设前期已对采矿用地表土进行剥离。
对工业广场内的采矿用地已经进行表土剥离，将剥离的表土存放于西部工业场地内进行临时存放，表土剥离面积9.82hm2，厚度0.3m，剥离量29460m3。表土存放在工业广场临时排土场内，存储时将存储土壤进行表土养护，以防止养分流失，有利于表土再利用；采用编织袋装土方式对表土堆放场进行围档。要制定相应的表土管理制度，建立储存台账和巡视记录、落实专门的人员，对储存区域进行管护和监控，确保土壤堆放安全，防止水土流失。表土在工业场地临时排土场存放，用于工业广场绿化，需要覆土量2.9460万m3。

表4-1  表土处置工程汇总表

	原土地利用类型
	位置
	面积（hm2）
	主要工程措施
	主要工程量（m3）

	采矿用地
	工业广场
	9.82
	采用59kw推土机进行表土剥离
	9.82

	合计
	9.82


（三）相关协同措施

1、目标任务

矿山地质环境保护与土地复垦预防措施的施行将减少或避免矿山地质灾害的发生，防止含水层被破坏，避免或减少采矿活动对矿区地形地貌景观的破坏，避免或减少对永久基本农田造成破坏，避免或减少采矿活动对水土环境的污染，减少生产建设活动带来的土地损毁，减少水土流失。具体如下：

（1）避免和减缓采空塌陷及其伴生的地质灾害造成的损失，对村庄留设保护煤柱或集中搬迁安置，对水利设施留设保护煤柱或采取有效工程措施恢复其功能。采取充填措施对永久基本农田进行保护开采。
（2）避免和减缓主要含水层被破坏、地下水水位下降、地表水体流量减少，维持矿区及周围生产、生活用水。

（3）避免和减缓对地形地貌景观的影响。

（4）避免和减缓对土地资源的影响和破坏、采取有效工程措施对受影响和破坏的土地进行恢复治理，使其恢复原貌或适宜用途。

（5）对威胁建设场地、道路的地质灾害进行治理，保障场地、道路安全。

（6）对固体废弃物进行综合利用，减缓对地形地貌景观和土地资源的破坏。

（7）维护和治理矿区及周围地区生态环境，建设绿色矿业。

（8）提高废水利用率，避免污染环境。

   （9）对工业广场采取相应的工程措施、植物措施，防止水土流失。
2、主要技术措施

为了在矿山生产过程中能有效地保护矿山地质环境，同时对土地的损毁减少到最小程度，按照"统一规划、源头控制、防复结合"的原则，结合本矿生产和建设特点、性质以及区域的环境特征，分别根据矿山地质环境问题类型和对土地损毁程度提出相应的预防控制措施。 

3、矿山地质灾害预防措施 

（1）严格按照开发利用方案采矿工艺进行开采，进行井巷支护，及时回填采空区，矿山开采结束后，及时回填井口，避免或减少地面塌陷的发生； 

（2）对矿区预测可能发生地面塌陷、地裂缝的区域进行监测。

4、含水层保护措施 

（1）严格控制矿坑涌水及生活污水的排放，防止废水污染地下水； 

（2）对于揭穿含水层的井巷工程，应采取止水措施，防止地下水串层污染；

5、地形地貌景观保护措施 

（1）优化开采方案尽量避免或少损毁土地； 

（2）合理处置废石，减少对地形地貌的破坏； 

（3）边开采边治理，及时恢复植被。

6、水土环境污染预防措施 

（1）矿井水通过地面水厂净化后，用于生产用水、锅炉用水、绿化用水，生产系统降尘洒水，从而减少新鲜水的用量。

（2）生活污水采用化粪池加地埋式一体化生活处理机处理。地埋式一体化污水处理系统采用的是接触氧化法二级生化处理工艺，处理后的生产生活污水可用于绿化、道路洒水等用途。

（3）生产期掘进矸石用于井下充填开采。

（4）建立环境管理体系，推行清洁生产，确保各污染源得到卓有成效的治理、治理设施得到严格的管理而发挥其正常功效。

（5）土壤监测和人工巡查

煤矿应加强对塌陷区土壤定期进行监测和人工巡查，发现异常，加密观测，并确定污染范围，及时通过生物化学、物理等联合修复方式进行土壤置换、改良，减缓对土壤理化性质的破坏和土体的污染。
7、水土流失预防措施

  对工业广场修建截排水沟，对裸露的地表采取植树、种草或硬化等措施，防止水土流失。
8、土地复垦预防控制措施

本矿山在生产过程中，对土地损毁的方式主要是地面塌陷损毁和工业广场占地、植被死亡退化等，根据项目土地损毁的特点，生产阶段的预防控制措施主要包括：

（1）建立监测站：对地表破坏情况进行监测，包括破坏范围、程度、时间等多个因子的监测，建立地表破坏程度与地表变形移动特征参数、采矿工艺参数之间的相关关系，以减缓地表土地破坏为原则。为全面掌握当地的地表移动规律、土地破坏情况及可能的自然灾害发生情况，为土地复垦工程进度及计划安排等提供参考，同时为完善补充矿区的岩层移动观测资料，建议建立岩层移动观测站对地表移动情况进行观测，在取得可靠详实数据资料的基础上，以总结出本区岩移规律，从而指导生产及土地复垦。

（2）生产过程中如发生地面塌陷、地裂缝地质灾害，应及时推平沉陷盆地边缘沉陷台阶，填充裂缝。在沉陷盆地基本恢复以后，及时进行整理复垦，恢复土地功能。

对矿山开预测塌陷区进行定点定期监测，随时了解开采对地面的影响程度，以便及时采取措施。

二、修复措施

（一）地貌重塑

 为了不破坏永久基本农田，确保耕地正常耕种，晟腾煤矿采用充填保护开采，采用矸石充填，可有效控制地表下沉，预计最大下沉量5m。对永久基本农田采煤塌陷地生态Ⅲ级破坏，矿山为井下开采方式，并通过填充等技术控制地表沉陷，从源头确保基本农田面积不减少，地表系统结构与功能完好，作物产量不降低，有效保护耕地、保护永久基本农田。因此矿山开采对地形地貌及耕地影响较轻，以下沉监测为主。

  工业广场建设压占了土地，对地形地貌影响严重，因此矿井闭矿后，对工业广场建筑物进行拆除清理，对主井、副井、中央回风井进行回填。

1、井口回填
井口回填工程指在矿山完全停产后，对本矿的井口进行回填，已防止井口及距地表较浅处发生坍塌。主井、副井、皮带井、风井（两条）的截面积约为10.0m2，回填主井 、副井、皮带井、风井（两条）井巷道长度各100m，需回填量为5000m3，回填物为建筑拆除物及工业广场中的矸石。回填应分层（不超过0.5m）填物，人工夯实，压实度不小于80%，回填夯实石碴量4000m3，为防止回填主副风井巷道时底部不稳定，回填前在巷道底部100m处浆砌石砌筑0.5m厚的挡墙，工程量为25m2。本方案设计采用人工砌筑挡墙，推土机推运矸石进行回填。
各井口详细回填工程量见表4-2。    
                  表4-2  井口回填量统计表
	编号
	定额编号
	分项工程
	单位
	工程量

	一
	土壤重构工程
	
	

	1
	充填工程
	
	

	（1）
	3-011
	浆砌块石（挡土墙）
	100m3
	0.25

	（2）
	2-283
	井口回填
	100m3
	50.00

	（3）
	1-410
	井口回填夯实
	100m3
	40.00


建筑物拆除

开采活动结束后对项目区内建筑物进行拆除，运距小于5km，临时建筑及地面硬化为彩钢结构和钢筋混凝土结构，采用机械拆除，拆除面积1.2928hm2（12928m2，其中建筑物面积8352m2，地面硬化面积4576m2），按0.3m厚度拆除，拆除工作量3878.4m3。

3、清理工程

 建筑垃圾清运是指在对工业广场内的建筑物全部拆除后讲拆除的建筑垃圾清运至工业广场井口门处，用于回填矿井的五条井筒，清运建筑垃圾3878.4m3，采用装载机结合自卸汽车进行清运。

根据开发利用方案，本矿井不设矸石临时堆放场，矸石由副井提升至地面后进入矸石仓，然后装车外运综合利用。闭坑后剩余少量矸石可用于回填井筒。

（二）土壤重构

1、土地翻耕工程

土地翻耕工程主要工业广场，由于工业广场的长期压占，地面已经板结，直接恢复植被难以成活，需对地面硬土层进行翻耕，使场地土层疏松，翻耕后的工业广场上覆0.3m厚的腐植土，达到可恢复种植的目的，工业广场翻耕面积9.82hm2。本方案设计采用拖拉机结合三铧犁对地面硬土层0.3m进行土地翻耕，共翻耕土地9.82hm2。

2、客土回填及平整工程

复垦草地区域（9.82hm2）由于长时间压占、硬化，使耕地有效土层被破坏，有机质下降，土壤容重增加，不能直接复垦成耕地，需要覆表土，厚度0.3m（耕地剥离0.3m,下面有效土层厚度没有受到破坏），覆表土层量29460m3，平均运距4KM。对耕地覆土进行平整，平整量29460m3。表土来源于工程剥离的表土，土壤质量要满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036—2013）要求。

3、土壤培肥工程

表土由于长时间堆放，可能造成部分营养成分流失，因此需要采取一系列措施改良土壤的理化性质。由于土地翻耕、平整后可能不同程度对表土产生破坏，造成土壤基质物理结构不良， 持水保肥能力降低，因此需要增施有机肥和复合肥，改良土壤结构，促进土壤熟化。根据当地经验，复合肥50kg/亩进行培肥，时间为3年，每年1次。培肥面积9.82hm2。

4、表土养护工程

剥离的表土临时堆放在西部工业场地临时排土场内，临时排土场内现现堆积土壤约29460m3（堆成棱台形,底边长84m，顶边长69.71m，底面积7056m2，顶面积约4859.36m2，高度约5m，边坡角度为35°）。土堆表面覆盖防尘网（盖土网），规格为绿色六针盖土网。为防止水土流失，周围用编织袋堆砌围挡进行防护，围挡高度为1.0m，宽度为1.0m，周长约为72m。施工采用人工堆砌。为保障剥离的表土存放时不会产生养分流失，保持表土的土壤肥力，将前期剥离存放的表土表面撒播草籽高羊茅,排土场面积为0.80hm2，预计养护措施为排土场土堆表面积为1.19hm2。

（三）植被重建

1、植物种类的选择

工业广场林地复垦区对覆土后的土壤采用生物化学措施恢复土壤活力，播种多年生草本植物，本方案选择种植高羊茅，播种量为80kg/hm2，采用人工均匀撒播，并对覆土施撒化肥，采用人工均匀施肥，施肥量为0.8吨/hm2。

2、栽种方法

复垦土地播撒草籽核心是先改良土壤再精准播种，确保草籽扎根成活，提升土地覆绿效率。

（1）土壤预处理：先清除土地内碎石、垃圾等杂质，翻耕土壤至20-30厘米深度，若土壤贫瘠可混入腐熟有机肥或沙土，改善透气性和肥力。

（2）草籽选择与处理：优先选耐旱、耐贫瘠的本土草种（本方案选择种植高羊茅），播前将草籽浸泡4-6小时，捞出沥干，可与细沙按1:5比例混合，便于均匀撒播。

（3）播种与覆盖：按每亩10-15公斤的用量均匀撒播，播后用耙子轻耙土壤，使草籽埋入1-2厘米深，避免暴晒或被风吹走；若土地坡度大，可覆盖一层秸秆保湿固种。

3、植被恢复时间

根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。

4、工程量：撒播高羊茅草籽9.82hm2。

（四）景观营建

复垦责任范围内开采损毁区景观没有受到影响。工业广场对景观造成了破坏。矿井闭矿后对工业广场复垦，恢复原有地类。工业广场内的农村道路和沟渠保持原有的联通，确保沟渠和道路畅通，不影响交通和耕地灌溉。因此本方案不存在景观营建。
三、工程内容

（一）技术措施

1、表土养护
选择储存地：地质平坦、排水良好、原理污染（如油污、化学品）的区域，将存储土壤表土进行表土养护，本方案选择播撒高羊茅。
2、建筑物拆除及清理工程
采用挖掘机（油动1m3）、推土机（59kw）、自卸汽车（8t）对建筑物、砼硬化地面清理、运输。

3、客土回填、平整

利用自卸汽车（8t）运输表土。耕地复垦采用推土机（103KW）分层回填，每层回填厚度0.3m，每层进行施工放样（高程)，采用横向方格式分布桩距 10m×10m ，推土机平料进行初平，然后人工配合初平；林地坑穴采用人工覆土。
4、土地翻耕
工业广场长期作为工业场地，地面已经板结，直接恢复植被难以成活，需对地面硬土层进行翻耕，使地面土层疏松。采用拖拉机（履带式59KW）、三铧犁进行翻耕，翻耕深度为0.3m。

5、土壤培肥

表土由于长时间堆放，可能造成部分营养成分流失，因此需要采取一系列措施改良土壤的理化性质。对复垦后草地等土地通过人工施用有机肥料，有机肥主要由畜禽粪便、农业废弃物等经过物理、化学、生物等措施加工成。通过施用有机肥料，提高土壤中的养分含量，改良土壤结构，消除其不良理化性质，为以后种植作物打好基础。

6、植被重建

塌陷区范围内的城市用地，地面无工业及居民建筑物，地表现状为杂草及少量的自然生灌木丛，根据城市用地土壤剖面，不需覆土，现状土壤满足植树要求。

方案设计在该矿工业广场范围进行播撒草籽，工业广场面积9.82hm2。根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。
表4-3　工程量统计表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	表土剥离工程
	
	

	1
	表土养护
	hm2
	1.19

	二
	地貌重塑工程
	
	

	2
	井口回填
	
	

	（1）
	建筑物拆除
	100m3
	38.78

	（2）
	井口回填
	100m3
	50.00

	（3）
	浆砌块石（挡土墙）
	100m3
	0.25

	（4）
	井口回填夯实
	100m3
	

	3
	清理工程
	100m3
	38.78

	三
	土壤重构工程
	
	

	1
	土地翻耕
	hm2
	2.946

	2
	表土回填
	100m3
	294.60

	3
	表土平整
	100m3
	294.60

	4
	施复合肥
	hm2
	9.82

	四
	植被重建工程
	
	

	1
	撒播高羊茅草籽
	hm2
	9.82


第五章 监测与管护

一、监测目标与措施

（一）目标任务

针对矿区矿山地质环境问题，按照《矿山地质环境监测技术规程》DZ/T0288-2015）开展矿山地质环境监测工作。其目的是掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山地质环境发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山地质环境恢复治理提供基础资料和依据。 

土地复垦监测内容主要包括复垦土地质量、植被长势、地表变形程度（设置地表观测站）等。结合土地损毁预测结果，合理布置地表监测工程，监测地表沉陷状况，根据复垦工程设计，监测复垦结果，查看植被长势。 

（二）监测措施

1、矿山地质环境监测

（1）地面变形（地面塌陷）监测

①监测内容

矿区地面塌陷特征监测主要包括塌陷区形态要素监测，影响因素监测，以及地面工程设施与耕地、林地、草地、工矿仓储用地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他用地等土地破坏情况监测。塌陷区形态要素监测主要包括塌陷坑面积、塌陷深度和积水情况监测。塌陷区影响因素监测主要包括地下水动态和人类工程活动情况监测。地面工程设施与土地破坏情况监测主要包括土地的变形破坏情况监测。

②监测方法

地面塌陷监测采取专业监测。首先在矿区及周边设立导线控制网和水准基点网，利用全站仪、GPS等仪器，对塌陷坑的形态、面积和深度及相关要素的变化情况进行定期监测。

③监测网布设

监测网点布设原则上以达到基本控制塌陷区形态，较准确测量塌陷区面积和下沉深度为宜，以网格形为主。本次沿着预测地表塌陷范围的主断面和垂直主断面方向均匀布设。由于方案适用年限内和采矿权结束预测塌陷区外边界基本一致，下沉曲线走向基本一致，即两次预测塌陷特征值基本一致，所以方案结束塌陷监测点共布设5个地面塌陷监测点，具体布设位置详见工程部署图。

每年对矿区进行一次高分卫星影像监测，将复垦责任范围及其周边一定范围的高分卫星影像与土地利用现状图、矿区地形图套合检验土地损毁和地形地貌景观破坏情况，如超出预测范围，及时采取措施，修正方案。

④监测频率

每季度监测1次，并做好记录，对测量结果及时整理，分析前后变化及发展趋势。一般情况下每年进行一次高分遥感影像数据地对比。

（2）土壤环境监测

①监测内容 

土壤监测主要针对矿区及其周边表层土壤可能遭受到的污染，主要监测土壤内各类物质的含量，监测的主要项目为：pH 值、有机物、汞、铜、铅、锌、砷、总铬等。

②监测点布设

土壤监测共布设3处采样点，分别在工业广场1#、工业广场2#及拟建新工业广场各设置1处监测点。

③监测频率

土壤环境质量监测频率为每年1次。
（3）地下水监测

①监测内容

定期测量地下水位、水量，采集水样进行分析；矿井水的监测主要内容为矿井涌水量、水质。监测分析项目为K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2＋、NH4＋、CI－、SO42－、HCO3－、NO3－和总硬度、永久硬度、耗氧量、矿化度、pH值。

②监测点布设

根据矿山生产活动可能对地下水环境的影响程度，结合防治目标、措施、监测点布设原则，确定在矿区周围设立地下水动态监测点。按含水层预测结论，方案适用年限内和采矿权结束矿山开采产生的降落漏斗范围基本一致，所以方案适用年限内和采矿权结束地下水监测点布设位置及点数相同，共布设3个监测点。地下水监测点布设具体布设位置详见工程部署图。

③监测方法

每月监测一次，全年水样全分析两次，简分析十次。地下水监测应由矿山企业负责或委托具有资质的单位专业人员进行监测。

④技术要求

a做好监测点保管工作，水位观测点应做标记，使观测位置在同一个点上。

b矿井水流量观测可采用流量表、浮标法、堰板法。

c地下水监测的方法和精度满足《供水水文地质勘察规范》（GB50027－2001）的要求。

（4）地表水环境监测

综合考虑地表水监测，对当地生产、生活具有重要影响意义，所以布设3个监测点，以了解矿井开采对河流污染的情况，由矿山企业进行监测或委托有资质的单位专业人员进行监测。具体布设位置详见工程部署图。

监测方法：每季度监测一次，全年水样全分析一次，简分析五次。
（5）地形地貌景观及土地资源破坏监测

本矿井主要为井下生产，井下生产对地形地貌景观和土地资源的影响主要反映在地形坡度的一些变化，监测方案与地质灾害监测方案相同，不再重设。

（6）人工巡查

煤矿生产过程中，建设单位应组织固定人员定期巡查，遇到地质环境问题，做到及时汇报、及时处理。人工巡查按照3人一组，每月至少巡查1次，并及时记录巡查结果。

工程量：煤矿方案结束年限内定期巡查256次，每年12次。

（7）监测机构

建议晟腾煤矿设矿山地质环境管理机构，负责对矿区地质环境监测的组织、落实。人员组成应有较合理的知识结构，对环保、地质工作和基本工艺有一定的了解。分工负责矿山地质环境、生态环境的调查和监测工作，做好统计，以推动本矿矿山地质环境保护、生态环境恢复治理工作的开展。

（8）监测资料整理与分析

要对每次的监测结果进行认真的记录，确保监测数据的真实性，并分析监测点可能出现的情况，总结其规律性，预测各地质环境问题和地质灾害的发展趋势，为有关部门提供详实的资料，发现问题，及时上报，确保矿山安全生产。

2、土地复垦监测

（1）监测工程

①监测要求

1）监测工作应系统全面，对复垦区的监测内容不仅包括各项复垦工程实施范围质量进度等，还应该包括土地损毁和生态环境恢复等方面的监测，确保复垦区土地能够达到可利用状态；

2）监测设置应优化，复垦监测点、监测内容以及监测频率等布置或设置，采取科学的技术方法，合理优化，减少不必要的开支；

3）监测标准应依据各类技术标准，主要技术标准为《土地复垦技术标准（试行）》《土壤环境监测技术标准》（HJ/T166-2004）、《地表水和污水检测技术标准》（HJ/T91-2002）等。

（2）监测内容

针对本方案复垦原则和目标，确定本方案监测内容主要是对复垦区内植被生长、周围影响等相关情况的监测，主要包括：土壤质量；植被成活率、覆盖率。

①土壤质量监测

本项目土地复垦后需要对其进行土壤质量监测。

本复垦方案监测方法以《土地复垦技术标准（试行）》为准。监测内容包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

表5-1 土壤质量监测方案表

	监测内容
	监测频次

（次/年）
	监测点数量（个）
	样点持续监测时间（年）

	地面坡度
	1
	3
	3

	覆土厚度
	1
	3
	3

	pH值
	1
	3
	3

	重金属含量
	1
	3
	3

	有效土层厚度
	1
	3
	3

	土壤质地
	1
	3
	3

	土壤砾石含量
	1
	3
	3

	土壤容重（压实）
	1
	3
	3

	有机质
	1
	3
	3

	全氮
	1
	3
	3

	有效磷
	1
	3
	3

	有效钾
	1
	3
	3


②复垦植被监测

本项目土地复垦后需要对植被进行监测。

本方案采用样方随机调查法，监测复垦后的植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。
表5-2  复垦林地植被恢复监测方案表
	监测内容
	监测频次（次/年）
	监测点数量（个）
	样点持续监测时间（年）

	植物生长势
	1
	3
	3

	高度
	1
	3
	3

	覆盖度
	1
	3
	3


三、管护目标与措施

（一）目标任务

 矿区树木植好后，要做好管护工作和抚育工作，精细管理，以保证栽种的成活率，死苗要及时补植才能达到预期的效果。 
（二）管护措施

复垦土地植被管护工作对于植物的生长至关重要，植物种植之后仍需要一系列诸如补种、加种、浇水、防冻等管护措施。主要表现在以下几个方面：

1、矿区气候属中温带半湿润大陆性季风气候，夏季雨量充沛，冬季寒冷少雨，矿区多年平均降水量为222.6mm，夏季能够满足植物生长的需求，不需设计专门的灌溉管道等装置。植物种植及移栽第一年，为增加出苗率以及植物的成活率需一定的灌溉措施。

2、不同植物种植时可以适当施以不同量的化肥做底肥，之后土壤中的营养物质基本能够满足植物生长需要，为提高植物的长势，可采取追肥措施。

3、种植后的一两个月内需要对栽植区域进行补植，确保成活率，以保证能够植被尽快覆盖地表，减少水土流失的可能。

四、工程量
1、矿山地质环境监测详见表5-3。

表5-3  矿山地质环境监测工程量表
	分类
	监测内容
	频率
	单位
	工程量

	矿山沉陷变形监测
	地面塌陷监测
	监测点设置
	点
	5

	
	
	1次/季度·点·25.30年
	点·次
	506

	
	高分卫星影像监测
	1次/年·次·21.30年
	点·次
	506

	土环境监测
	土壤监测
	1次/年·点·21.30年
	次
	3

	
	
	
	
	64

	水环境监测
	地下水

动态监测
	监测点设置
	点
	3

	
	
	水位、水量测量
	次
	767

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	639

	
	
	
	全分析
	组
	128

	
	地表水

动态监测
	监测点设置
	点
	3

	
	
	水位、水量测量
	次
	256

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	320

	
	
	
	全分析
	组
	64

	人工巡查
	地质环境问题
	1次/月
	次
	256


2、土壤监测

土壤质量监测点3个（工业广场3个），每年监测一次，每个监测点监测3年，共监测9次；植被恢复效果监测点3个（工业广场3个），每年监测一次，每个监测点监测3年，共监测9次。

3、管护

主要是对工业广场复垦成的草地进行管护。管护面积9.82hm2，管护期3年。

表5-4 监测和管护工程测算统计表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	监测工程
	
	
	

	1）
	土壤质量监测
	次
	9
	（1次/点·年×3点）×3年

	2）
	复垦植被效果监测
	次
	9
	（1次/点·年×3点）×3年

	2
	管护工程
	公顷
	9.82
	3年


第六章 工程部署与经费估算

一、总体部署

（一）总体目标任务

针对各分区生态修复工程的总体目标任务、强度及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植物措施和复垦措施相结合的生态修复工程体系。通过措施布局，力求使本建设项目造成的生态修复工程问题得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，充分发挥治理措施和复垦措施的长效性和美化效果，有效防止工程建设和生产过程中的地质环境问题和地质灾害，恢复和改善项目的生态环境。主要对拟塌陷区进行监测，对工业广场进行复垦。矿山修复总工程量详见表6-1。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）、《土地复垦方案编制规程》结合本矿山的实际情况，将本项目生态修复工程划分为三个阶段：2025年10月-2030年9月近期，2030年10月-2035年9月中期及2035年10月-2051年1月（远期）三个阶段。

（二）阶段实施计划方案
本次矿山生态修复划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。在本方案适用年限内，针对防治区内不同时期内出现和可能出现的各类环境地质问题、生态环境问题进行统一部署开展防治工作。

1、近期（2025年10月-2030年9月）

（1）塌陷区复垦单元
布设采空塌陷监测点5个、布设地下水环境监测点3个、布设地表水环境监测点3个。对预计塌陷区地表变形进行监测；对地表水、地下水环境进行监测；人工巡查。

工业广场复垦单元

      对工业广场内的采矿用地进行表土剥离，面积9.82hm2，厚度0.3m，剥离量29460m3，在工业广场范围内建立土环境监测点3个，定期取土样监测土壤环境质量。

表6-1 矿山生态修复工作部署计划表

	时间
	治理对象
	治理措施

	2025年9月-2026年8月
	塌陷区复垦单元
	1、在预测塌陷区内布置监测点5个；布设地下水环境监测点3个；布设地表水环境监测点3个；

2、对预测塌陷区地表变形进行监测；

3、进行地表水、地下水环境监测； 

4、进行矿山地质环境问题监测；

5、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	1、对工业广场内的临时排土场进行养护面积1.19hm2；

2、定期取土样监测土壤环境质量。



	2026年9月-2027年8月
	塌陷区复垦单元
	1、对预测塌陷区地表变形进行监测；

2、进行地表水、地下水环境监测； 

3、进行矿山地质环境问题监测；

4、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	定期取土样监测土壤环境质量

	2027年9月-2028年8月
	塌陷区复垦单元
	1、对预测塌陷区地表变形进行监测；

2、进行地表水、地下水环境监测； 

3、进行矿山地质环境问题监测；

4、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	定期取土样监测土壤环境质量

	2028年9月-2029年8月
	塌陷区复垦单元
	1、对预测塌陷区地表变形进行监测；

2、进行地表水、地下水环境监测； 

3、进行矿山地质环境问题监测；

4、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	定期取土样监测土壤环境质量

	2029年9月-2030年8月
	塌陷区复垦单元
	1、对预测塌陷区地表变形进行监测；

2、进行地表水、地下水环境监测； 

3、进行矿山地质环境问题监测；

4、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	定期取土样监测土壤环境质量


2、中期（2030年10月-2035年9月）

（1）塌陷区复垦单元
对预计塌陷区地表变形进行监测；对地表水、地下水环境进行监测；人工巡查。

（2）工业广场复垦单元

      定期取土样监测土壤环境质量。
3、远期（2035年10月-2051年1月）

（1）塌陷区复垦单元
对预计塌陷区地表变形进行监测；对地表水、地下水环境进行监测；人工巡查。

（2）工业广场复垦单元

①定期取土样监测土壤环境质量；

②对工业广场进行复垦，恢复生态环境；

③土壤质量监测点3个（工业广场3个），每年监测一次，每个监测点监测3年，共监测9次；植被恢复效果监测点3个（工业广场3个），每年监测一次，每个监测点监测3年，共监测9次。

主要是对工业广场复垦成的草地进行管护。管护面积9.82hm2，管护期3年。

图6-1 矿山生态修复工作部署图

二、总体经费估算

（一）经费估算依据

1、估算依据

（1）《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著）；

（2）《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号）；

（3）《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；

（4）第5章矿区生态修复措施与工程设计以及工程量测算；
（5）《地质调查项目预算标准》（2021年）；

（6）《黑龙江省地质勘查预算标准》（2014年）；
（7）材料价格采用鹤岗市2025年3季度市场均价。

2、取费标准和计算方法的说明

（1）基础单价

①人工工资

人工预算单价按《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》（黑财建〔2013〕294号），确定甲类工和乙类工的日工资水平。本方案确定甲类工的工日单价58.04元/工日，乙类工的工日单价为45.03元/工日。

表6-2  人工估算单价计算表 
	地区类别
	六类地区
	定额人工等级
	甲类工

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	540元/月×1×12月÷（250-10）工日
	27.00 

	2
	辅助工资
	　
	8.94 

	⑴
	地区津贴
	45元/月×12月÷（250-10）工日
	2.25 

	⑵
	施工津贴
	3.5元/天×365天×0.95÷（250-10）工日
	5.06 

	⑶
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）/2×0.20
	0.80 

	⑷
	节日加班津贴
	27.00×（3-1）×11÷250工日×0.35
	0.83 

	3
	工资附加费
	　
	22.10 

	⑴
	职工福利基金
	(27.00+8.94)×14%
	5.03 

	⑵
	工会经费
	(27.00+8.94)×2%
	0.72 

	⑶
	养老保险基金
	(27.00+8.94)×30%
	10.78 

	⑷
	医疗保险费
	(27.00+8.94)×4.0%
	1.44 

	⑸
	工伤保险费
	(27.00+8.94)×1.5%
	0.54 

	⑹
	职工失业保险基金
	(27.00+8.94)×2%
	0.72 

	⑺
	住房公积金
	(27.00+8.94)×8%
	2.88 

	4
	人工工日预算单价
	27.00+8.94+21.38
	58.04 


表6-3  人工估算单价计算表   
	地区类别
	六类地区
	定额人工等级
	乙类工

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	445元/月×1×12月÷（250-10）工日
	22.25 

	2
	辅助工资
	　
	5.63 

	⑴
	地区津贴
	45元/月×12月÷（250-10）工日
	2.25 

	⑵
	施工津贴
	2.0元/天×365天×0.95÷（250-10）工日
	2.89 

	⑶
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）/2×0.05
	0.20 

	⑷
	节日加班津贴
	22.25×（3-1）×11÷250工日×0.15
	0.29 

	3
	工资附加费
	　
	17.15 

	⑴
	职工福利基金
	(22.25+5.63)×14%
	3.90 

	⑵
	工会经费
	(22.25+5.63)×2%
	0.56 

	⑶
	养老保险基金
	(22.25+5.63)×30%
	8.36 

	⑷
	医疗保险费
	(22.25+5.63)×4.0%
	1.12 

	⑸
	工伤保险费
	(22.25+5.63)×1.5%
	0.42 

	⑹
	职工失业保险基金
	(22.25+5.63)×2%
	0.56 

	⑺
	住房公积金
	(22.25+5.63)×8%
	2.23 

	4
	人工工日预算单价
	22.25+5.63+16.59
	45.03 


 ②机械使用费

根据主体工程机械使用费并参照《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额》的施工机械的台班定额计算。施工机械使用费中耗用油料的费用，限价以内作为台班费定额，超出限价部分在单价分析表内列入材料价差部分。

表6-4 机械台班单价计算表

	定额编号
	机械名称及规格
	台班费
	一类费用小计
	二类费用

	
	
	
	
	二类费合计
	人工费（元/日）
	动力燃料费小计
	汽油（元/kg）
	柴油（元/kg）
	电（元/kw.h）

	
	
	
	
	
	工日
	金额
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	1002
	单斗挖掘机油动1m³
	776.49
	336.41
	440.08
	2
	116.08
	324
	
	
	72
	324
	
	

	1013
	推土机59KW
	389.54
	75.46
	314.08
	2
	116.08
	198
	
	
	44
	198
	
	

	1021
	拖拉机履带式59KW
	461.98
	98.4
	363.58
	2
	116.08
	247.5
	
	
	55
	247.5
	
	

	4012
	自卸汽车柴油8t
	534.55
	206.97
	327.58
	2
	116.08
	211.5
	
	
	47
	211.5
	
	

	1077
	蛙式打夯机2.8kw
	146.19
	6.89
	139.30
	2
	116.08
	23.22
	
	
	
	
	18
	23.22

	4034
	洒水车2500L
	100.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	三铧犁
	11.37
	11.37
	0
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	

	1016
	推土机103KW
	773.8
	311.22
	462.58
	2
	116.08
	346.5
	
	
	77
	346.5
	
	

	1035
	羊角碾5-7t
	12.09 
	12.09 
	
	
	0.00 
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	1022
	拖拉机履带式74KW
	560.54 
	142.96 
	417.58 
	2
	116.08 
	301.50 
	
	
	67
	301.50 
	
	

	1054
	刨毛机
	362.48 
	78.10 
	284.38 
	2
	116.08 
	
168.30
	
	
	37.4
	168.30 
	
	


③主要材料费

柴油(0#)预算价7.16元/kg，差价2.66元/kg；兴安落叶松5.98元/棵；高羊茅草籽30元//kg；复合肥料2530.00元/t；测算警示牌250元/块。均为2025年三季度不含税计算到场价。运杂费计算详见表8-6，采购及保管费按照《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著）材料运到工地仓库价格的2%，保险费用取原价的2‰。

表6-5  主要材料预算价格计算表
	编

号
	名称

及
规格
	单

位
	地区
	单位
	每吨
	     材  料  价  格(元)

	
	
	
	
	毛重
	运费
	原价（含税）
	原价（不含税）
	运杂费
	运到工地
	采购及
	保险费
	预算价
	材料限价
	材料价差

	
	
	
	
	(吨)
	(元)
	
	
	
	仓库价格
	保管费
	
	
	
	

	1
	柴油(0#)
	t
	鹤岗市
	1
	3.74
	7882.335
	6975.88
	3.74
	6979.62
	139.59 
	43.96
	7163.17 
	4500
	2663.17

	2
	汽油（92）
	t
	鹤岗市
	1
	3.74
	10482.76
	9276.78
	3.74
	9280.52
	185.54 
	18.55 
	9484.61 
	
	

	3
	块石
	m³
	鹤岗市
	1
	26.26
	
	55
	26.26
	81.26
	1.63 
	0.11 
	83.00 
	60
	23.00 

	4
	水泥32.5
	t
	鹤岗市
	1
	27.69
	
	361
	27.69
	388.69
	7.77 
	0.72 
	397.19 
	300
	97.19 

	5
	砂
	m³
	鹤岗市
	1
	26.26
	
	50
	26.26
	76.26
	1.53 
	0.10 
	77.89 
	60
	17.89 

	7
	复合肥料 
	t
	鹤岗市
	
	
	0.885
	2530.00 
	
	
	.
	
	
	
	

	8
	警示牌
	块
	鹤岗市
	
	
	
	250.00
	
	
	
	
	
	
	

	9
	高羊茅草籽
	kg
	鹤岗市
	
	
	
	30.00
	
	
	
	
	
	
	

	                    
	表6-6   砂浆配比表

	砂浆类别
	砂浆强度等级
	水泥 32.5 
	
	砂    
	水      
	单价（元）

	
	
	t
	
	单价
	m³
	单价
	m³
	单价
	

	水泥砂浆
	M15
	0.405 
	
	300.00 
	1.070 
	60.00 
	0.243 
	1.69 
	186.11 


表6-7  材料运杂费计算表
	编号
	运输费用项目
	运输距离（公里）
	每吨运费

	
	
	干线
	支线
	计算公式
	金额（元）

	1
	柴油
	
	4
	0.55*(1+0.2+0.5)*4
	3.74

	3
	块石
	10
	4
	0.55*(1+0.2)*10+0.55*（1+0.1+0.20）*4+16.8
	26.26

	3
	水泥32.5
	10
	6
	0.55*(1+0.2)*10+0.55*（1+0.1+0.20）*6+16.8
	27.69

	4
	沙
	10
	4
	0.55*(1+0.2)*10+0.55*（1+0.1+0.20）*4+16.8
	26.26


3、费用构成及相关费率

（1）本项目治理工程总造价由工程施工费、其他费用(包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费)、预备费组成。在预算中，以元为单位，四舍五入后取小数点后两位计到分。费率取费依据《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》计取。

（2）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

①直接费：包括直接工程费与措施费。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

人工费：指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价(元/工时)

材料费：指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。本次预算不计包装费，采购及保管费按材料运到工地仓库价格的2.0%计算。

施工机械使用费：指消耗在工程项目上的机械磨损，维修和动力燃料等费用。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费，以不含税价格进行计算。

在以上三项费用的计算，均根据《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》进行。物价参照地方物价标准。

措施费：措施费指为完成工程施工，发生于该工程前和施工过程中非工程实体的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全及文明施工措施费。依据《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》，措施费可按直接工程费的5%～7%计算。本方案按5%计。

②间接费

依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著），间费由规费和企业管理费组成。本方案按5%计。
③利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著），利润率取7%，计算基础为直接费与间接费两项之和。

④税金

指国家税法规定的应计入工程造价内的增值税。计算公式为：

税金=（直接工程费+间接费+利润+材料价差）×增值税税率

税前工程造价为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费、利润、材料价差之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。税前工程造价以不含增值税价格为计算基础，计取各项费用。依据《财政部公告2019年第39号》规定，税率按9%计算。

设备购置费

设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。本项目不涉及此项。

（4）其它费用

其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和土地治理监测费构成。取费标准依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著）取费。

①前期工作费

前期工作费主要包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标代理费。参照《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著），结合项目特点，前期工作费按工程施工费和设备购置费的5%计取。

②工程监理费

工程监理费指工程承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。以工程施工费、监测与管护费和设备费为计算基数，依据国家与发展和改革委员会颁布的《建设工程监理与相关服务费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）计取或者按照施工费的2%-3%计取。本次评估按照工程施工费的2%计取。

③竣工验收费

竣工验收费是指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果管理等发生的各项费用，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费、复垦后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年），竣工验收费工程施工费的3%计取。

④业主管理费

业主管理费是业主单位在项目立项、筹建、建设等过程中所发生的费用。参照《土地复垦方案编制实务（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著）》，结合项目特点，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2.8%计取。

⑤监测与管护费

监测费 矿山地质环境保护与土地复垦期内为监测地质灾害、水文、土地损毁状况及土地复垦效果所发生的各项费用。

①矿山地质环境监测

矿山地质环境监测费主要由矿山沉陷变形监测费、水环境监测费、人工巡查费等组成。费用估算根据《地质调查项目预算标准》（2014年），并参照同类矿山地质环境监测取费标准确定。

表6-8  地质环境监测单价表

	分类
	监测内容
	频率
	单位
	单价（元

	矿山沉陷变形监测
	采空塌陷监测
	监测点设置
	点
	400

	
	
	1次/季度·点
	点·次
	50

	
	高分卫星影像监测
	1次/年·次
	次
	10000

	土环境监测
	土壤监测
	1次/年·点
	次
	800

	水环境监测
	地表水动态监测
	监测点设置
	点
	400

	
	
	水位、水量测量
	次
	150

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	120

	
	
	
	全分析
	组
	390

	
	地下水动态监测
	监测点设置
	点
	400

	
	
	水位、水量测量
	次
	150

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	120

	
	
	
	全分析
	组
	390

	人工巡查
	地质环境问题
	1次/月
	次
	120


②土地复垦监测

监测费是指在生产过程中，对可能产生的新的损毁范围和复垦效果进行监测 所需要的费用：监测人员工资、监测设备费用等。根据市场调查，土地复垦效果植被监测200.00元/点次，土壤质量监测700.00元/点次。
2）管护费 管护工程量与最短管护时间随项目区位条件、植被种类差异较大，本方案设计管护时间为3年。

（5）预备费

预备费是指考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。预备费包括基本预备费、价差预备费和风险金。

①预备费

基本预备费是为了解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。参照《土地复垦方案编制实务（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著）》，按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的8.00%计取。

②价差预备费

考虑到物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需要计算动态投资（价差预备费）计算。

假设项目生产服务年限为n年，年度价格波动水平按国家规定的物价指数（r）计算，若每年的静态投资费为a1、a2、a3......an(万元)，则第i年的价差预备费Wi：Wi=ai[(1+r)n-1],参照国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2024年黑龙江省CPI增长率为2.6%。

其中：ai—第i年的静态投资费

       r—价格上涨指数，本方案取2.6%

      Wi—第i年的价差预备费
③风险金
风险金时值可预见而目前技术上无法完全避免的土地复垦过程中可能发生风险的备用金。本项目开采年限较长，复垦过程中发生风险金的概率较大，本项目风险金按工程施工费与其他费用之和的5%计取。

（二）单项工程量及其经费估算

1、单项工程量

本方案第五章对该矿山需要实施的矿山生态修复工程进行了部署，并对工程量进行了初步估算。单项工程量详见表6-9。
表6-9 矿山生态修复工程单项工程量统计表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	表土养护工程
	
	

	1
	表土养护
	hm2
	1.19

	二
	地貌重塑工程
	
	

	2
	井口回填
	
	

	（1）
	建筑物拆除
	100m3
	38.78

	（2）
	井口回填
	100m3
	50.00

	（3）
	浆砌块石（挡土墙）
	100m3
	0.25

	（4）
	井口回填夯实
	100m3
	40.00

	3
	清理工程
	100m3
	38.78

	三
	土壤重构工程
	
	

	1
	土地翻耕
	hm2
	2.946

	2
	表土回填
	100m3
	294.60

	3
	表土平整
	100m3
	294.60

	4
	施复合肥
	hm2
	9.82

	四
	植被重建工程
	
	

	1
	撒播高羊茅草籽
	hm2
	9.82


2、单项经费估算 

本项目生态修复估算表土养护工程0.39万元、地貌重塑工程40.45万元、土壤重构工程90.22万元、植被重建工程3.21万元、监测部署工程66.50万元、管护工程12.29万元，共计估算投资额合计213.07万元。生态修复费用估算详见表6-10至表6-12。

表6-10 工程施工费估算总表

	序号
	定额编号
	工程名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	（1）
	（2）
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	
	表土养护工程
	
	
	
	3890.53

	1
	9-030
	表土养护
	100m3
	1.19
	3269.35
	3890.53

	二
	
	地貌重塑工程
	
	
	
	404535.09

	1
	
	井口回填
	
	
	
	311318.83

	（1）
	2-282
	建筑物拆除
	100m3
	38.78
	2403.72
	93216.26

	（2）
	2-283
	井口回填
	100m3
	50.00
	2672.34
	133617.00

	（3）
	3-011
	浆砌块石（挡土墙）
	100m3
	0.25
	9577.48
	2394.37

	（3）
	1-410
	井口回填夯实
	100m3
	40.00
	2052.28
	82091.20

	2
	2-282
	清理工程
	100m3
	38.78
	2403.72
	93216.26

	三
	
	土壤重构工程
	
	
	
	902229.09 

	1
	1-064
	土地翻耕
	hm2
	2.946
	1907.83
	5620.47

	2
	1-304
	表土回填
	100m3
	294.60
	2300.25
	677653.65

	3
	1-185
	表土平整
	100m3
	294.60
	651.71
	191993.77

	4
	补1
	施复合肥
	hm2
	9.82
	2745.54
	26961.20

	四
	
	植被重建工程
	
	
	
	32105.02 

	1
	9-030
	撒播高羊茅草籽
	hm2
	9.82
	3269.35
	32105.02 

	总计
	—
	—
	—
	1342759.72 


表6-11  地质环境监测费用汇总表

	分类
	监测内容
	频率
	单位
	工程量
	单价（元
	概算费用（万元）

	矿山沉陷变形监测
	采空塌陷监测
	监测点设置
	点
	5
	400
	2000

	
	
	1次/季度·点
	点·次
	506
	50
	25300

	土环境监测
	土壤监测
	1次/年·点
	次
	64
	800
	51200

	
	高分卫星影像检测
	1次/年·点
	次
	21
	10000
	210000

	水环境监测
	地表水动态监测
	监测点设置
	点
	3
	400
	1200

	
	
	水位、水量测量
	次
	767
	150
	115050

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	639
	120
	76680

	
	
	
	全分析
	组
	128
	390
	49920

	
	地下水动态监测
	监测点设置
	点
	3
	400
	1200

	
	
	水位、水量测量
	次
	256
	150
	38400

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	320
	120
	38400

	
	
	
	全分析
	组
	64
	390
	24960

	人工巡查
	地质环境问题
	1次/月
	次
	256
	120
	30720

	　       合计　
	
	
	
	
	
	665030


表6-12 监测与管护费预算表    
	项目内容
	单位
	工作量
	单价
	估算费用（元）

	土壤质量监测
	次
	9
	700
	6300.00

	恢复效果监测费
	次
	9
	200
	1800.00

	管护费（补2）
	hm2
	9.82*3年
	3895.48 
	114760.80

	合计
	-
	-
	-
	122860.80


（三）总工程量及其经费估算

 1、总工程量

    表6-13 矿山生态修复工程量统计表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	表土养护工程
	
	

	1
	表土养护
	hm2
	1.19

	二
	地貌重塑工程
	
	

	2
	井口回填
	
	

	（1）
	建筑物拆除
	100m3
	38.78

	（2）
	井口回填
	100m3
	50.00

	（3）
	浆砌块石（挡土墙）
	100m3
	0.25

	（4）
	井口回填夯实
	100m3
	40.00

	3
	清理工程
	100m3
	38.78

	三
	土壤重构工程
	
	

	1
	土地翻耕
	hm2
	2.946

	2
	表土回填
	100m3
	294.60

	3
	表土平整
	100m3
	294.60

	4
	施复合肥
	hm2
	9.82

	四
	植被重建工程
	
	

	1
	撒播高羊茅草籽
	hm2
	9.82


表6-14 地质环境监测工程量表

	分类
	监测内容
	频率
	单位
	工程量

	矿山沉陷变形监测
	地面塌陷监测
	监测点设置
	点
	5

	
	
	1次/季度·点·25.30年
	点·次
	506

	
	高分卫星影像监测
	1次/年·次·21.30年
	点·次
	506

	土环境监测
	土壤监测
	1次/年·点·21.30年
	次
	3

	
	
	
	
	64

	水环境监测
	地下水

动态监测
	监测点设置
	点
	3

	
	
	水位、水量测量
	次
	767

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	639

	
	
	
	全分析
	组
	128

	
	地表水

动态监测
	监测点设置
	点
	3

	
	
	水位、水量测量
	次
	256

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	320

	
	
	
	全分析
	组
	64

	人工巡查
	地质环境问题
	1次/月
	次
	256

	分类
	监测内容
	频率
	单位
	工程量


表6-15 监测和管护工程测算统计表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	监测工程
	
	
	

	1）
	土壤质量监测
	次
	9
	（1次/点·年×3点）×3年

	2）
	复垦植被效果监测
	次
	9
	（1次/点·年×3点）×3年

	2
	管护工程
	公顷
	9.82
	3年


  2、经费估算

本项目生态修复估算静态投资为250.38万元，复垦面积9.82hm2，每亩静态投资1.70万元；估算动态投资316.09万元，每亩动态投资2.13万元。生态修复费用估算详见表6-19。

表6-19 生态修复费用估算总表

	序号
	工程或费用名称
	费用/万元
	费率/%

	1
	工程施工费
	134.28
	42.48

	2
	设备费
	
	

	3
	其他费用
	17.57
	5.56

	4
	监测与管护费
	78.79
	24.93

	（1）
	矿山地质环境监测
	66.50
	

	（2）
	复垦效果监测
	0.63
	

	（3）
	土壤质量监测
	0.18
	

	（4）
	管护费
	11.48
	

	5
	预备费
	85.45
	27.03

	（1）
	基本预备费
	12.15
	

	（2）
	价差预备费
	65.71
	

	（3）
	风险金
	7.59
	

	6
	静态总投资
	250.38
	

	7
	动态总投资
	316.09
	100


表6-16 工程施工费估算总表

	序号
	定额编号
	工程名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	（1）
	（2）
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	
	表土养护工程
	
	
	
	3890.53

	1
	1-298
	表土养护
	100m3
	1.19
	3269.35
	3890.53

	二
	
	地貌重塑工程
	
	
	
	404535.09

	2
	
	井口回填
	
	
	
	311318.83

	（1）
	2-282
	建筑物拆除
	100m3
	38.78
	2403.72
	93216.26

	（2）
	2-283
	井口回填
	100m3
	50.00
	2672.34
	133617.00

	（3）
	3-011
	浆砌块石（挡土墙）
	100m3
	0.25
	9577.48
	2394.37

	（4）
	1-410
	井口回填夯实
	100m3
	40.00
	2052.28
	82091.20

	3
	2-282
	清理工程
	100m3
	38.78
	2403.72
	93216.26

	三
	
	土壤重构工程
	
	
	
	902229.09 

	1
	1-064
	土地翻耕
	hm2
	2.946
	1907.83
	5620.47

	2
	1-304
	表土回填
	100m3
	294.60
	2300.25
	677653.65

	3
	1-185
	表土平整
	100m3
	294.60
	651.71
	191993.77

	4
	补1
	施复合肥
	hm2
	9.82
	2745.54
	26961.20

	四
	
	植被重建工程
	
	
	
	32105.02 

	1
	9-030
	撒播高羊茅草籽
	hm2
	9.82
	3269.35
	32105.02 

	总计
	—
	—
	—
	1342759.72 


表6-17  地质环境监测费用汇总表

	分类
	监测内容
	频率
	单位
	工程量
	单价（元
	概算费用（万元）

	矿山沉陷变形监测
	采空塌陷监测
	监测点设置
	点
	5
	400
	2000

	
	
	1次/季度·点
	点·次
	506
	50
	25300

	土环境监测
	土壤监测
	1次/年·点
	次
	64
	800
	51200

	
	高分卫星影像检测
	1次/年·点
	次
	21
	10000
	210000

	水环境监测
	地表水动态监测
	监测点设置
	点
	3
	400
	1200

	
	
	水位、水量测量
	次
	767
	150
	115050

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	639
	120
	76680

	
	
	
	全分析
	组
	128
	390
	49920

	
	地下水动态监测
	监测点设置
	点
	3
	400
	1200

	
	
	水位、水量测量
	次
	256
	150
	38400

	
	
	水质分析
	简分析
	组
	320
	120
	38400

	
	
	
	全分析
	组
	64
	390
	24960

	人工巡查
	地质环境问题
	1次/月
	次
	256
	120
	30720

	　       合计　
	
	
	
	
	
	665030


表6-18 监测与管护费预算表    
	项目内容
	单位
	工作量
	单价
	估算费用（元）

	土壤质量监测
	次
	9
	700
	6300.00

	恢复效果监测费
	次
	9
	200
	1800.00

	管护费（补2）
	hm2
	9.82*3年
	3895.48 
	114760.80

	合计
	-
	-
	-
	122860.80


6-20 其他费用估算表

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	1
	前期工作费
	134.28×费率5%
	6.71

	2
	工程监理费
	134.28×费率2%
	2.69

	3
	竣工验收费
	134.28×费率3%
	4.03

	4
	业主管理费
	147.71×费率2.8%
	4.14

	总计
	1+2+3+4
	17.57


表6-21  工程施工基本预备费

	序号
	费用名称
	工程施工费
	设备购置费
	其他费用
	小计
	费率
	合计

（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）

	一
	基本预备费
	1342759.72 
	—
	175700.00
	1518459.70
	8%
	121476.80 

	总计
	121476.80


表6-22  工程施工风险金

	序号
	费用名称
	工程施工费
	设备购置费
	其他费用
	小计
	费率
	合计

（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）

	一
	风险金
	1342759.72
	—
	175700.00
	1518459.70
	5%
	75922.99

	总计
	75922.99


表6-23  矿区生态修复价差预备费估算表
	年份（年）
	静态投资（万元）
	1+r
	i-1
	价差系数
	价差预备费（万元）

	2025
	50.08
	1.026
	0
	0.000
	0.00

	2026
	9.11
	1.026
	1
	0.026
	0.24

	2027
	9.11
	1.026
	2
	0.053
	0.48

	2028
	9.11
	1.026
	3
	0.080
	0.73

	2029
	9.11
	1.026
	4
	0.108
	0.98

	2030
	9.11
	1.026
	5
	0.137
	1.25

	2031
	9.11
	1.026
	6
	0.166
	1.51

	2032
	9.11
	1.026
	7
	0.197
	1.79

	2033
	9.11
	1.026
	8
	0.228
	2.08

	2034
	9.11
	1.026
	9
	0.260
	2.37

	2035
	9.11
	1.026
	10
	0.293
	2.67

	2036
	9.10
	1.026
	11
	0.326
	2.97

	2037
	9.10
	1.026
	12
	0.354
	3.22

	2038
	9.10
	1.026
	13
	0.380
	3.46

	2039
	9.10
	1.026
	14
	0.406
	3.69

	2040
	9.10
	1.026
	15
	0.432
	3.93

	2041
	9.10
	1.026
	16
	0.458
	4.17

	2042
	9.10
	1.026
	17
	0.486
	4.42

	2043
	9.10
	1.026
	18
	0.512
	4.66

	2044
	9.10
	1.026
	19
	0.538
	4.90

	2045
	9.10
	1.026
	20
	0.567
	5.16

	2046
	9.10
	1.026
	21
	0.593
	5.40

	2047
	9.10
	1.026
	22
	0.619
	5.63

	合计
	250.38
	
	
	
	65.71


表6-24  矿区生态修复动态投资估算表
	阶段
	年份（年）
	静态投资（万元）
	价差预备费（万元）
	动态投资（万元）
	动态投资小计（万元）

	近期
	2025
	50.08
	0.00
	50.08
	88.95

	
	2026
	9.11
	0.24
	9.35
	

	
	2027
	9.11
	0.48
	9.59
	

	
	2028
	9.11
	0.73
	9.84
	

	
	2029
	9.11
	0.98
	10.09
	

	中期
	2030
	9.11
	1.25
	10.36
	66.33

	
	2031
	9.11
	1.51
	10.62
	

	
	2032
	9.11
	1.79
	10.9
	

	
	2033
	9.11
	2.08
	11.19
	

	
	2034
	9.11
	2.37
	11.48
	

	
	2035
	9.11
	2.67
	11.78
	

	远期
	2036
	9.10
	2.97
	12.07
	160.81

	
	2037
	9.10
	3.22
	12.32
	

	
	2038
	9.10
	3.46
	12.56
	

	
	2039
	9.10
	3.69
	12.79
	

	
	2040
	9.10
	3.93
	13.03
	

	
	2041
	9.10
	4.17
	13.27
	

	
	2042
	9.10
	4.42
	13.52
	

	
	2043
	9.10
	4.66
	13.76
	

	
	2044
	9.10
	4.90
	14
	

	
	2045
	9.10
	5.16
	14.26
	

	
	2046
	9.10
	5.40
	14.5
	

	
	2047
	9.10
	5.63
	14.73
	

	合计
	250.38
	65.71
	316.09
	316.09


表6-25 1m3挖掘机装石碴自卸汽车运输（建筑物拆除）
定额编号：2-282                                        定额单位：100m3
工作内容：挖装、运输、卸除、空回。   运距0-0.5km。    金额单位：元

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1654.60 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1575.81 

	1
	人工费
	
	
	
	121.10 

	（1）
	甲类工
	工日
	0.1
	58.04 
	5.80 

	（2）
	乙类工
	工日
	2.5
	45.03 
	112.58 

	（3）
	其他人工费
	%
	2.3
	118.38 
	2.72 

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	1454.71 

	（1）
	挖掘机油动 1m3
	台班
	0.6
	776.49 
	465.89 

	（2）
	推土机 59kw
	台班
	0.3
	389.54 
	116.86 

	（3）
	自卸汽车 8t
	台班
	1.57
	534.55 
	839.24 

	（4）
	其他机械费
	%
	2.3
	1422.00 
	32.71 

	（二）
	措施费
	%
	5
	1575.81 
	78.79 

	二
	间接费
	%
	5
	1654.60 
	82.73 

	三
	利润
	%
	7
	1737.33 
	121.61 

	四
	材料价差
	
	
	
	346.31

	1
	柴油
	kg
	130.19
	2.66
	346.31

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	2205.25
	198.47 

	合计
	
	
	
	2403.72 


表6-26   1m3挖掘机装石碴自卸汽车运输（清理工程）

定额编号：2-283                                        定额单位：100m3
工作内容：装、运、卸、空回。   运距0.5-1km。          金额单位：元

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1838.34 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1750.80 

	1
	人工费
	
	
	
	121.10 

	（1）
	甲类工
	工日
	0.1
	58.04 
	5.80 

	（2）
	乙类工
	工日
	2.5
	45.03 
	112.58 

	（3）
	其他人工费
	%
	2.3
	118.38 
	2.72 

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	1629.70 

	（1）
	挖掘机油动 1m3
	台班
	0.6
	776.49 
	465.89 

	（2）
	推土机 59kw
	台班
	0.3
	389.54 
	116.86 

	（3）
	自卸汽车 8t
	台班
	1.89
	534.55 
	1010.30 

	（4）
	其他机械费
	%
	2.3
	1593.06 
	36.64 

	（二）
	措施费
	%
	5
	1750.80 
	87.54 

	二
	间接费
	%
	5
	1838.34 
	91.92 

	三
	利润
	%
	7
	1930.26 
	135.12 

	四
	材料价差
	
	
	
	386.31

	1
	柴油
	kg
	145.23
	2.66
	386.31 

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	2451.69
	220.65 

	合计
	
	
	
	2672.34 


表6-27  井口回填夯实
定额编号：1-410                                        定额单位：100m3
工作内容：夯填土包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实。  金额单位：元  

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1675.85 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1596.05 

	1
	人工费
	
	
	
	1259.96 

	（1）
	甲类工
	工日
	1.3
	58.04 
	75.45 

	（2）
	乙类工
	工日
	25.1
	45.03 
	1130.25 

	（3）
	其他人工费
	%
	4.5
	1205.70 
	54.26 

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	336.09 

	（1）
	蛙式打夯机2.8kw
	台班
	2.2
	146.19 
	321.62 

	（2）
	其他机械费
	%
	4.5
	321.62 
	14.47 

	（二）
	措施费
	%
	5
	1596.05 
	79.80 

	二
	间接费
	%
	5
	1675.85 
	83.79 

	三
	利润
	%
	7
	1759.65 
	123.18 

	四
	材料价差
	
	
	
	0.00 

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	1882.82 
	169.46 

	合计
	
	
	
	2052.28 


表6-28  平整推土机推土（一、二类土）
定额编号：1-185                                     定额单位：100m3
工作内容：推送、运送、卸除、拖平、空回。            金额单位：元

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	442.85 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	421.76 

	1
	人工费
	
	
	
	23.64 

	（1）
	甲类工
	工日
	
	
	

	（2）
	乙类工
	工日
	0.5
	45.03 
	22.52 

	（3）
	其他人工费
	%
	5
	22.52 
	1.13 

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	398.12 

	（1）
	推土机103KW
	台班
	0.49
	773.80 
	379.16 

	（2）
	其他机械费
	%
	5
	379.16 
	18.96 

	（二）
	措施费
	%
	5
	421.76 
	21.09 

	二
	间接费
	%
	5
	442.85 
	22.14 

	三
	利润
	%
	7
	464.99 
	32.55 

	四
	材料价差
	
	
	
	100.36

	1
	柴油
	kg
	37.73
	2.66
	100.36 

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	597.9
	53.811

	合计
	
	
	
	651.71 


表6-29 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土（表土回填）
定额编号：1-304                                       定额单位：100m3
工作内容：挖装、运输、卸除、空回。   运距4-5km。      金额单位：元

	序号
	项目名称
	单   位
	数   量
	单   价
	小    计

	一
	直接费
	
	
	
	1576.02

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1500.97

	1
	人工费
	
	
	
	47.26

	（1）
	甲类工
	工日
	0.1
	58.04
	5.8

	（2）
	乙类工
	工日
	0.9
	45.03
	40.53

	（3）
	其他人工费
	%
	2
	46.33
	0.93

	2
	机械费
	
	
	
	1453.71

	（1）
	挖掘机油动 1m3
	台班
	0.22
	776.49
	170.83

	（2）
	推土机 59kw
	台班
	0.16
	389.54
	62.33

	（3）
	自卸汽车8t
	台班
	2.23
	534.55
	1192.05

	（4）
	其他机械费
	%
	2
	1425.21
	28.5

	（二）
	措施费
	%
	5
	1500.97
	75.05

	二
	间接费
	%
	5
	1576.02
	78.8

	三
	利润
	%
	7
	1654.82
	115.84

	四
	材料价差
	
	
	
	339.66

	1
	柴油
	kg
	127.69
	2.66
	339.66 

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	2110.32
	189.93 

	合    计
	—
	—
	—
	2300.25 


表6-30  土地翻耕（三类土）

定额编号：1-064                                         定额单位：hm2
工作内容: 松土                                          金额单位：元  

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1370.39 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1305.13 

	1
	人工费
	
	
	
	620.10 

	（1）
	甲类工
	工日
	0.7
	58.04 
	40.63 

	（2）
	乙类工
	工日
	12.8
	45.03 
	576.38 

	（3）
	其他人工费
	%
	0.5
	617.01 
	3.09 

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	685.03 

	（1）
	拖拉机履带式59KW
	台班
	1.44
	461.98 
	665.25 

	（2）
	三铧犁
	台班
	1.44
	11.37 
	16.37 

	（3）
	其他机械费
	%
	0.5
	681.62 
	3.41 

	（二）
	措施费
	%
	5
	1305.13 
	65.26 

	二
	间接费
	%
	5
	1370.39 
	68.52 

	三
	利润
	%
	7
	1438.91 
	100.72 

	四
	材料价差
	
	
	
	210.67

	1
	柴油
	kg
	79.2
	2.66
	210.67 

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	1750.3
	157.53 

	合计
	
	
	
	1907.83 


表6-31 土壤培肥工程

	定额编号：补1                                         定额单位：hm2

	工作内容:有机肥撒播。                                  金额单位：元

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	2241.96 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2135.20 

	1
	人工费
	
	
	
	90.96 

	（1）
	甲类工
	工日
	
	58.04 
	

	（2）
	乙类工
	工日
	2
	45.03 
	90.06 

	（3）
	其他人工费
	%
	1
	90.06 
	0.90 

	2
	材料费
	
	
	
	2044.24 

	（1）
	复合肥料
	T
	0.8
	2530.00 
	2024.00 

	（2）
	其他材料费
	%
	1
	2024.00 
	20.24 

	3
	机械费
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	5
	2135.20 
	106.76 

	二
	间接费
	%
	5
	2241.96 
	112.10 

	三
	利润
	%
	7
	2354.06 
	164.78 

	四
	材料价差
	
	
	
	

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	9
	2518.84 
	226.70 

	合计
	
	
	
	2745.54 


表6-32      撒播高羊茅草

	定额编号：9-030
	
	
	                 定额单位：hm2

	工作内容:种子处理、人工撒播草籽、不覆土。
	                金额单位：元

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	
	
	2669.69 

	（一）
	直接工程费
	　
	
	
	2542.56 

	1 
	人工费
	　
	
	
	94.56 

	(1)
	甲类工
	工日
	
	
	

	(2)
	乙类工
	工日
	2.1
	45.03 
	94.56 

	2 
	材料费
	　
	
	
	2448.00 

	(1)
	高羊茅草籽
	kg
	80
	30.00 
	2400.00 

	(2)
	其他材料费
	%
	2
	2400.00 
	48.00 

	3 
	机械费
	　
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	5
	2542.56 
	127.13 

	二
	间接费
	%
	5
	2669.69 
	133.48 

	三
	利润
	%
	7
	2803.18 
	196.22 

	四
	材料价差
	　
	
	
	

	 五
	税金
	%
	9
	2999.40 
	269.95 

	合计
	　
	
	
	3269.35 


表6-33      浆砌块石
	定额编号：3-011
	
	
	                  定额单位：100m3

	工作内容:选石、修石、拌和砂浆、砌筑、勾缝。
	                金额单位：元

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	7820.81 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	7448.39 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	4318.72 

	(1)
	甲类工
	工日
	4.7
	58.04 
	272.79 

	(2)
	乙类工
	工日
	88.9
	45.03 
	4003.17 

	
	其他费用
	%
	1
	4275.96 
	42.76 

	2 
	材料费
	　
	　
	　
	3129.67 

	(1)
	块石
	M3
	118
	26.26 
	3098.68 

	
	其他费用
	　
	1
	3098.68 
	30.99 

	（二）
	措施费
	%
	5
	7448.39 
	372.42 

	二
	间接费
	%
	5
	7820.81 
	391.04 

	三
	利润
	%
	7
	8211.85 
	574.83 

	四
	材料价差
	　
	
	
	

	 五
	税金
	%
	9
	8786.68 
	790.80 

	合计
	　
	
	
	9577.48 


表6-34  管护工程施工费单价分析表

	定额编号：补2
	
	
	           定额单位：hm2

	工作内容:洒水车喷灌等管护工作所发生的费用，
	金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	3180.99

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	3029.51

	1
	人工费
	　
	　
	　
	2476.65

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	50
	45.03
	2251.5

	　
	其他费用
	%
	10
	2251.5
	225.15

	2
	机械费
	　
	　
	　
	552.86

	　
	洒水车
	台班
	5
	100.52
	502.6

	　
	其他费用
	%
	10
	502.6
	50.26

	（二）
	措施费
	%
	5
	3029.51
	151.48 

	二
	间接费
	%
	5
	3180.99 
	159.05 

	三
	利润
	%
	7
	3340.03 
	233.80 

	四
	税金
	%
	9
	3573.84 
	321.65 

	合计
	-
	-
	-
	-
	3895.48 


三、年度经费安排
根据方案服务期的工程部署和年度实施计划，近期（5年）经费安排及各年度的经费安排表6-35、6-36。

表6-35矿山生态修复工作部署计划表

	时间
	治理对象
	治理措施

	2025年9月-2026年8月
	塌陷区复垦单元
	1、在预测塌陷区内布置监测点5个；布设地下水环境监测点3个；布设地表水环境监测点3个；

2、对预测塌陷区地表变形进行监测；

3、进行地表水、地下水环境监测；

4、进行矿山地质环境问题监测；

5、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	1、对工业广场内的采矿用地进行表土剥离，面积29460hm2；

2、定期取土样监测土壤环境质量。



	2026年9月-2027年8月
	塌陷区复垦单元
	1、对预测塌陷区地表变形进行监测；

2、进行地表水、地下水环境监测；

3、进行矿山地质环境问题监测；

4、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	定期取土样监测土壤环境质量

	2027年9月-2028年8月
	塌陷区复垦单元
	1、对预测塌陷区地表变形进行监测；

2、进行地表水、地下水环境监测；

3、进行矿山地质环境问题监测；

4、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	定期取土样监测土壤环境质量

	2028年9月-2029年8月
	塌陷区复垦单元
	1、对预测塌陷区地表变形进行监测；

2、进行地表水、地下水环境监测；

3、进行矿山地质环境问题监测；

4、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	定期取土样监测土壤环境质量

	2029年9月-2030年8月
	塌陷区复垦单元
	1、对预测塌陷区地表变形进行监测；

2、进行地表水、地下水环境监测；

3、进行矿山地质环境问题监测；

4、人工巡查。

	
	工业广场复垦单元
	定期取土样监测土壤环境质量


表6-36 矿山生态修复近期（5年）年度经费安排表

	阶段
	年份（年）
	静态投资（万元）
	价差预备费（万元）
	动态投资（万元）

	近期
	2025年9月-2026年8月
	50.07
	0
	50.07

	
	2026年9月-2027年8月
	5.63 
	0.15 
	5.78

	
	2027年9月-2028年8月
	5.63 
	0.30 
	5.93

	
	2028年9月-2029年8月
	5.63 
	0.45 
	6.08

	
	2029年9月-2030年8月
	5.63 
	0.61 
	6.24

	合计
	72.59
	1.51
	74.10


第七章  保障措施与公众参与
一、保障措施
（一）组织保障

为了更好地完成土地复垦工作，按照“统一规划、源头控制、防复结合”要求，尽量控制或减少对生态不必要的破坏，做到生态修复与生产建设统一规划，把生态修复指标纳入生产建设计划。晟腾煤矿法人代表即为生态修复的第一责任人，并派专人负责矿山生态环境修复工作。

（二）技术保障

在本方案实施阶段，对各种生态修复措施进行专项技术施工设计，设计人员进入现场进行指导；方案实施时采用先进的施工手段和合理的施工工序；加强技术培训工作，提高管理能力，保证晟腾煤矿开采项目生态修复工作顺利进行，在本方案实施后，加强其后期的生态环境监测和管理抚育工作，充分体现方案实施后的生态效益、经济效益和社会效益。

（三）资金保障

根据《财政部、原国土资源部、生态环境部关于取消矿山生态修复恢复保证金建立矿山生态修复恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号），晟腾煤矿为本方案生态修复责任人。依据矿山生态环境修复方案和动态监测情况，边生产、边治理，对该矿山在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿山生态环境修复问题进行治理修复。

生态修复的原则是根据本项目开采的实际情况，结合当地的生态修复规划合理安排复垦方案；根据整治后的土地状况，建立起新的土地利用系统，提高土地的生产力。

根据当地的实际情况，本次生态修复费用全部由晟腾煤矿承担，列入生产成本。应完善矿区生态修复资金管理办法，确保复垦资金足额到位安全有效。设立专门账户，根据矿山的生产产量及开发进度，按照矿山的产量进行提取，提取的资金存入专门账户，该账户由当地自然资源行政主管部门和晟腾煤矿共同管理，专款专用，从方案服务年限第一年（2025年）开始计提，至晟腾煤矿采矿许可证有效期限提前一年提取完毕。 

本矿山生态修复投入的资金，将全部纳入矿山生产投资计划。按矿山生产的安排，生态修复资金的提取将在矿山正常生产年限内全部提出，也就是说，在项目正常生产盈利期内提取全部生态修复需要资金，以避免项目结束后，需要生态修复资金过多的不均衡状态，将未来生态修复计划投资按动态至少提前1年提取完毕，利于生态修复方案资金需求安排。
（四）矿山生态修复与土地复垦资金预存情况
   本方案动态生态修复资金总计316.09万元。
（五）监管保障

1、生态修复工程实行招投标与目标责任制度
为保证本工程的顺利实施，并达到预期的目标，本项目实施过程中对公司内部项目承办人员应实施目标管理责任制度，将其作为责任人年度考核的主要考核内容；对生态修复工程实行工程招标投标制度，在工程发包标书中应包含本工程的目标与验收要求。

2、生态修复工程实行工程监理制度

应将本工程监理纳入公司工程管理制度中检查，工程竣工后，监理公司应提供工程监理报告，将此作为公司财务结算的重要依据。形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，达到降低造价，保证进度，提高生态修复工程的施工质量。

监理的主要内容为工程合同管理、投资、工期和质量控制，并协调有关各方的关系。对本项目实施阶段的招标工作、勘测设计、施工等建设全过程实施监理。协助项目法人编写开工报告；审查承包商；组织设计图纸会审；审查承包商提出的施工技术措施、施工进度计划等；督促承包商执行工程承包合同，按照国家和行业技术标准和批准的设计文件施工；监督工程进度和质量，检查安全防护措施；核实完成的工程量；签发工程付款凭证，整理合同文件和技术档案资料；处理违约事件；协助项目法人进行工程各阶段验收，提出竣工验收报告。

3、实行生态修复工程开工报告与重大变更报批制度

生态修复工程开工前应向县级地方土地行政管理部门进行通报。为便于工程实施后的管理，应将设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、监测资料以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

4、实行10%项目工程款作为承包单位质量保证抵押金，监测验收合格后结算制度。
二、公众参与
矿山的公众参与包括全程参与和全面参与。它是收集当地土地管理及相关部门、矿山企业和矿区周边区域公众对项目占地及开展后期复垦工作的意见和建议，以明确晟腾煤矿生态修复的可行性，同时监督矿山生态修复工作的顺利实施，实现矿区矿山生态修复的民主化、公众化，从而有利于最大限度地发挥矿山生态修复的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

（一）公众参与技术路线

图7-1  生态修复公众参与技术路线

（二）公众参与计划

本项目的公众参与包括三个阶段：方案编制前的公众参与、方案编制中的公众参与及方案编制完后的公众参与。

首先，在方案编制之前，编写了项目矿山生态修复调研大纲及公众参与调查表；开展了矿山生态修复的调研工作，并组织了公众参与座谈会。

方案编制过程中，复垦方向的确定也是积极参考了广大群众的意向，并与复垦义务人进行了商讨，为复垦方案的真实性和可操作性奠定了基础。

方案初稿编制完成后，采矿权人与编制单位共同讨论了方案的具体情况，使得本方案可以更加完善。
（三）公众参与调查涉及的主要内容

1、调查问卷的发放

方案编制人员采取问卷调查的形式，公开征集矿山领导、职工和当地居民的意见。收集矿区周边公众对于矿区开采以及复垦工作的意见。

2、调查对象及问卷发放

为充分反映公众对本项目的意见，使调查结果具有代表性，本次调查共发放调查表20份，收回有效调查表20份，回收率100%，公众参与人员统计情况见表9-2所示。

表7-2 公众参与人员统计情况表

	单位

名称


	调查份数（份）
	按年龄构成分组（岁）
	按文化程度分组

	
	
	25-40
	41-55
	56以上
	小学
	初中、高中
	中专以上

	土地权属单位
	20
	1
	3
	16
	10
	6
	4

	合计
	20
	1
	3
	16
	10
	6
	4


3、调查结果统计

通过对收回的调查问卷整理、分析，获得公众参与问卷调查结果统计表，见表9-3。

表7-3　 公众参与问卷调查结果统计表

	序号
	问        题
	统计结果（%）

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	你对您所在地的环境质量现状感觉：

A满意；B基本满意；C无所谓；不满意
	95
	5
	
	
	
	

	2
	您认为项目所在地的主要环境问题及来源是：

A大气污染；B地表水污染；C地下水污染；D噪声；E生态环境；F其它
	5
	5
	5
	
	10
	70

	3
	你认为该项目的建设对本地整个区域范围内环境（可能）的影响是：

A空气污染加剧；B地表水水污染加剧；C噪声污染增加；D生态破坏；E不会造成不利影响
	
	10
	
	15
	75
	

	4
	你认为该项目的建设对本地区社会经济（可能）的影响是：

A促进经济发展；B就业增加；C个人收增加；D其它
	25
	10
	15
	50
	
	

	5
	您认为该项目区开发结束后土地利用类型最合理是？

A耕地；B园地；C林地；D草地；E其它
	70
	5
	10
	10
	5
	

	6
	您对该项目建设中最关注的问题是：

A环境保护；B就业机会；C收入增加
	50
	30
	20
	
	
	

	7
	您对本项目建设的态度 

A支持； B无所谓；C反对（如果反对，请写下反对理由，若您选择反对本项目，而未填写反对理由，本调查将视为无效调查样本！）
	95
	5
	
	
	
	


4、问卷调查结果分析

由数据可知，大多数受调查者认为复垦对于恢复当地生态环境还是充满信心，但也有少数受调查者有一定程度的担忧，这就更加促使我们必须把土地复垦工作一步步落到实处，恢复由于采矿损毁的当地的生态环境。绝大部分受调查者都意识到土地复垦的必要性，这对于本矿土地复垦工作的开展打下了良好的群众基础。
（四）当地相关部门的参与

在本次矿山生态修复的调研过程中，当地国土、规划、农业、林业等职能部门相关负责人对项目的生态修复工作提出如下几点要求和建议： 

a)要求项目区确定的复垦土地用途须符合土地利用总体规划。 

b)据项目区实际情况，建议复垦方向以生态恢复为主。 

c)建议严格按照本方案提出的矿山地质环境保护与土地复垦工程措施施工、验收，保证复垦资金落实到位。 

d)要求确保复垦后林地成活率和覆盖率不低于现状。

（五）土地复垦受益人的参与

本复垦方案实施后，主要的受益人有周边居民及矿上工人，多数人认为生态修复应尽量做到监测为主，及时发现及时采取措施预防并进行工程治理。

三、效益分析
生态修复将改变生态环境，影响生产与生活，生态修复效益包括生态效益、社会效益和经济效益，三者在复垦的不同阶段呈现规律变化：本项目前期可解决就业为主的社会效益，中期可以实现生态和经济效益，后期可以获得三者的综合效益。

（一）经济效益

生态修复工程的经济效益体现在直接经济效益以及间接经济效益两个方面。其中，直接经济效益是指通过生态修复工程对土地的再利用带来的农业产值。间接经济效益是通过生态修复工程实施而减少地对环境破坏等需要的生态补偿。

1、直接经济效益

本项目复垦成草地面积9.82hm2，直接经济效益按照耕地每年0.2万元/hm2纯收入计算，每年可产生直接经济效益1.4万元。以上耕地、林地每年可产生直接经济效益1.91万元。
2、间接经济效益

生态修复结合矿山建设过程中的总量控制与循环经济，通过对矿山疏干水与处理回收废水的利用，一方面减少了复垦生态系统管护费用，一方面减少了企业排污费。同时，土地复垦与生态重建起到了很大的水土保持效果，减少了项目影响区域的水土流失量，改善了矿山生态环境。在一定程度上补偿了生态破坏造成的影响。

（二）生态效益

通过对矿区生态修复，使被破坏的矿区的生态系统得到改善和加强，有效的改善大气环境、防止水土流失和环境污染，还矿区碧水蓝天；为鹤岗市的长期可持续发展提供保障。土地复垦与生态重建的实施对生态环境的影响表现在以下几个方面：

1、对生物多样性的影响

生态修复项目实施之后较实施之前植被覆盖率得到明显提高，将有效遏制项目区及周边环境的恶化，在合理管护的基础上最终实现植物生态系统的多样性与稳定性。

2、对空气质量和局部小气候的影响

生态修复项目通过对生态系统重建工程，将对局部环境空气和小气候产生正效与长效影响。具体来讲，恢复耕地、林地，不仅可以防风固沙，还可以通过净化空气改善周边区域的大气环境质量。用置换成本法来计算防护林净化空气的生态服务价值。
（三）社会效益

1、本工程土地复垦方案实施后，可以减少矿区开采工程带来的新增水土流失，减轻所造成的损失和危害，能够确保矿山的安全生产。

2、矿区复垦能够减少生态环境破坏，为工程建设区的绿化创造了良好的生态环境，有利于矿区职工以及附近居民的身心健康，从而能够提高劳动生产率。

3、本工程土地复垦项目实施后，通过恢复草地面积9.82hm2，对改善项目区建设影响范围及周边地区的土地利用结构起到良好的促进作用，从而促进当地林业协调发展。

综合可见，本复垦项目对当地社会发展会有较大的促进作用，具有较好的社会效益。
第八章　结论

一、结论
1、鹤岗市晟腾矿业有限公司（原鹤岗市森福煤矿）位于鹤岗市东北部，距鹤岗市火车站5km左右，行政区划属兴山区管辖。哈萝公路从矿区南部通过，矿区距哈萝公路6km左右，矿区有水泥板道与哈萝公路相连通，交通较为方便。

开采深度：7#、8#煤层标高从205m至-180m；11#、12#、13#煤层标高从160m至-260m；15#煤层标高从50m至-280m；18-1#、18-2-1#、18-2-2#煤层标高从0m至-280m；18-3#、21#煤层标高从-20m至-360m；22#煤层标高从-50m至-390m。 开采服务年限21.30年，方案服务年限25.30年。
2、晟腾煤矿采用开拓方式为斜井单水平上、下山开拓方式。该矿井采区回采率为85%。该矿井共计开采11个煤层，煤层大部分为厚煤层，煤层倾角18°～22°，开采顺序按由上至下、由远至近的原则进行开采。
3、基于现状和预测问题分析，在综合诊断评价基础上，对生态进行了防治分区，全区划定为次重点防治区(面积9.82hm2，其中包括与矿区重叠面积1.38hm2）、一般防治区(面积98.9824hm2）。
4、复垦区为生产建设项目损毁土地构成的区域，本矿山损毁土地总面积115.8624hm2。其中：工业广场压占土地面积9.82hm2（矿区重叠面积1.38hm2，其中包括临时排土场面积0.80hm2）；已开采面积52.00hm2，拟开采面积55.4224hm2。因此复垦区面积115.8624hm2。

5、复垦责任范围为开采损毁土地及工业广场压占土地构成的区域。工业广场面积9.82hm2（工业广场与采矿许可证范围重叠面积1.38hm2）；预计开采损毁土地面积107.4224hm2，井下采用充填开采，有效控制地表下沉，预测最大下沉量5.0m，不影响区域排水和耕作，因此不安排复垦工程，以监测为主。因此，本方案复垦责任范围与复垦区相同，为开采损毁区和工业广场压占损毁区，面积为115.8624hm2。
6、本方案主要对工业广场进行修复，主要措施：对工业广场内临时排土场内剥离的表土进行养护，表土养护1.19hm2；矿井闭矿后对井口进行回填，井口回填量5000m3，井口回填夯实量4000m3；井口及工业广场内建物拆除量3878m3，清理工程量3878m3；土地翻耕2.946hm2，表土回填29460m3，表土平整29460m3，施复合肥9.82hm2，撒播高羊茅草籽9.82hm2。

    7、本方案监测内容主要为塌陷区内矿山地质环境监测和工业广场土地复垦监测。矿山地质环境监测主要包括布设采空塌陷监测点5个、布设高分卫星影像监测每年1次。布设地下水环境监测点3个、布设地表水环境监测点3个，对预计塌陷区地表变形进行监测，对地表水、地下水环境进行监测，在工业广场范围内建立土环境监测点3个，定期取土壤监测。对工业广场复垦成的草地区域进行管护。管护面积9.82hm2，管护期3年。
8、本项目生态修复估算静态投资为250.38万元，复垦面积9.82hm2，每亩静态投资1.70万元；估算动态投资316.09万元，每亩动态投资2.13万元。

二、建议

1、矿山开采过程中，本着“边开采、边保护治理”的原则，对本方案中提出的防治措施建议认真贯彻执行，确保工程建设区的地质环境条件和生态环境不被恶化，坚持矿山建设区的可持续发展。

2、矿山开采设计和生产过程中，要充分考虑上述地质灾害预测防治内容，生产过程中，严格执行有关矿山安全生产的规范、规程和规定。时刻将安全放在第一位，确保矿井生产的安全、正常运行。

3、应加强矿区地质环境管理，严格规划。把环境保护与矿区发展建设协调统一起来，使资源开发、地质环境保护及人类工程活动三者达到动态平衡，促进矿区生态环境向良性转化。要设专人监测，出现隐患及时消除，做到防患于未然。

4、矿山开采是动态的，随着开采年限的增加，矿山地质环境问题日渐突出，因此，在矿山生产期间，随着地质环境条件的改变，矿山开发单位要分时段修编矿区生态修复方案。

广泛公众参与





当地政府部门





矿山企业





矿区及其周边居民





科研部门





方案编制


前期准备阶段





方案编制过程





方案实施过程








1

_1234567890.dwg
Lenovo


